👑  WorldCrown48 (월크48)

플랫폼 구축 전략 설계서

v4.7  ·  완결판

📌 v4.7 완결판 핵심 변경 • v4.3 길잡이 품질 완전 복원 (도메인 개요 · 모듈 제작 가이드 · 에이전트 상세 임무) • 도메인 0 LAUNCH PAD (사전 공개 랜딩페이지) 복원 및 신설 • 백엔드 Cloud Functions 모듈 설계 챕터 신설 (전체 함수 명세) • v4.6 전체 내용 유지 (GNews $9 · 아레나뉴스룸 25개 · M0 마법사 · PolicyHub HTML 분리) • Firestore 전체 스키마 챕터 신설 · 용어해설 (Glossary) 복원

작성: 48티오  │  2026년 5월  │  CONFIDENTIAL

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48

# v4.0 → v4.7 전체 변경사항 요약

📋 ★★★ 표시 항목이 v4.7 신규 변경 내용입니다. v4.0~v4.6 이전 변경사항은 모두 유지됩니다.

| # | 버전 | 변경 항목 | 주요 내용 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | v4.1 | 기술스택 변경 | Flutter Web → Next.js 14 + React + Tailwind CSS 확정 | 전 도메인 |
| ② | v4.1 | THE LAB 비공개 | MVP 전 기간 비공개, 관리자 전용 /admin/lab | Domain 2 |
| ③ | v4.1 | 48 Nodes Grid | 6개씩 슬라이드 모달 방식 확정 (8페이지, 좌우 스와이프) | Domain 2 M2 |
| ④ | v4.1 | AI 채우기 시점 | MVP1 관리자 전용 활성화 | Domain 2 M3 |
| ⑤ | v4.1 | 부정투표 방지 | 다층 방어 정책 수립 · 투표 한도 · 랭킹 캐시 · 어뷰징 감지 | Domain 3 |
| ⑥★ | v4.2 | 서비스 정체성 | 팬 투표 서비스 원칙 공식화 · 예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지 | 전 문서 |
| ⑦★ | v4.2 | 라운드 시간 원칙 | 시스템 라운드 기간 없음 · Tournament Host 마감일만 유효 | Domain 2 |
| ⑧★ | v4.2 | 투표 정책 확정 | 대진별 1일 5회 · 자정 UTC 리셋 | Domain 3 M2 |
| ⑨ | v4.3 | 폰트 정상화 | v4.2 전체 내용 유지 + 본문 폰트 정상화 | 문서 |
| ⑩★★ | v4.4 | Domain 6 추가 | 관리자 대시보드 신규 도메인 추가 — 6개 모듈 | Domain 6 신규 |
| ⑪★★ | v4.4 | 토너먼트 5지표 | 관제탑 핵심 지표 5개 확정 | Domain 6 M1 |
| ⑫★★ | v4.4 | 부정투표 3단계 | 소프트·하드·영구 3단계 정책 확정 | Domain 6 M3 |
| ⑬★★ | v4.4 | 아레나 뉴스룸 | GNews API 키워드 뉴스 소비 MVP1 즉시 적용 | Domain 3 M8 |
| ⑭★★ | v4.4 | Crown Card 뉴스링크 | SNS 공유 시 뉴스 제목+링크 포함 바이럴 강화 | Domain 3 M4 |
| ⑮★★ | v4.4 | 뉴스 로드맵 | 소비 MVP1 · AI생성 MVP2 · B2B SaaS MVP3 | 전략 전체 |
| ⑯★★ | v4.5 | Match 규정 삭제 | 같은 Match 하루 1번 규정 전체 제거 | Domain 3 M7 |
| ⑰★★ | v4.5 | 뉴스 트리거 이원화 | 특이점 탐지 + 크라운 결정 이벤트 두 가지로 이원화 | Domain 3 M8 |
| ⑱★★ | v4.5 | M4 명칭 변경 | 대진 상세페이지 → 대진 운영 현황 (명칭 충돌 해소) | Domain 6 M4 |
| ⑲★★ | v4.5 | 부정투표 MVP3 이연 | Rate Limiting MVP1 유지 / 3단계 차단 MVP3으로 이연 | Domain 6 M3 |
| ⑳★★ | v4.5 | 팝업 폐지→약관 | 부정투표 팝업 전면 삭제 · 이용약관에 투표 공정성 조항 | Domain 5, 6 |
| ㉑★★ | v4.5 | 반응형 전략 분리 | Domain 1·3 MVP1 모바일+데스크탑 / 나머지 데스크탑 전용 | 전 도메인 |
| ㉒★★★ | v4.6 | GNews $9 확정 | GNews Basic $9/월 고정 채택 · API 플랜 공식 확정 | Domain 3 M8 |
| ㉓★★★ | v4.6 | 뉴스룸 25개 레이아웃 | 키워드 뉴스 15개 + 확장 뉴스 10개 레이아웃 확정 | Domain 3 M8 |
| ㉔★★★ | v4.6 | The Lab M0 신설 | 대진 생성 마법사 모듈 — Step별 가이드 + 조건 토글 + 마감일 폼 | Domain 2 M0 |
| ㉕★★★ | v4.6 | 약관 HTML 분리 | 설계서 → PolicyHub_v1_0.html 별도 파일 관리 | Domain 5 |
| ㉖★★★★ | v4.7 | [완결] 길잡이 품질 복원 | v4.3 수준의 도메인 개요·모듈 제작가이드·에이전트 상세임무 전면 복원 | 전 챕터 |
| ㉗★★★★ | v4.7 | 도메인 0 복원 | LAUNCH PAD (사전 공개 랜딩페이지) — 이메일 웨이트리스트·카운트다운 | Domain 0 신설 |
| ㉘★★★★ | v4.7 | 백엔드 모듈 설계 신설 | Cloud Functions 전체 함수 명세 챕터 신설 | 챕터 11 신설 |
| ㉙★★★★ | v4.7 | Firestore 스키마 신설 | 전체 컬렉션 데이터 구조 챕터 신설 | 챕터 12 신설 |
| ㉚★★★★ | v4.7 | 용어해설 복원 | Glossary 전체 복원 + 신규 용어 추가 | 챕터 17 |

# 1.  월크48 핵심 3대 원칙  —  모든 설계의 기준

📌 이 챕터는 v4.2에서 공식화, v4.7 완결판까지 변경 없이 유지됩니다. Claude Code 에이전트 임무 부여 시 매번 필수 참조! 이 원칙에 위배되는 기능 설계·코드 작성·정책 수립은 즉시 중단하고 수정하세요.

## 원칙 ①  서비스 정체성  —  월크48은 "팬 투표 서비스"다  ★ v4.2 공식화

| ✅ 올바른 이해 월크48 = 팬이 좋아하는 후보(Candidate)에게 투표하는 이상형 월드컵 플랫폼 • "나는 이 후보가 더 좋다" — 팬의 순수한 선호 표현 • 현실 경기 결과 예측이 아님 • 내기·베팅이 아님 • 객관적 순위 평가가 아님 | ❌ 절대 아닌 것 (설계 금지) • 우승자 예측 게임 • 스포츠 베팅 / 내기 서비스 • 실제 경기 결과와 연동되는 서비스 • 외부 일정에 자동 종속되는 서비스 • 투표 결과로 "예측 정확도"를 평가하는 서비스 |
| --- | --- |

## 원칙 ②  라운드 시간 원칙  —  Deadline은 Tournament Host만 설정한다  ★ v4.2 공식화

⚙️ ⚙️ 시스템에는 라운드 기간이 없다 — Tournament Host가 설정한 마감일(Deadline)만이 유일한 시간 제한 "48강은 24시간, 24강은 12시간" 같은 하드코딩된 라운드 기간은 존재하지 않습니다. FIFA 대진이든 K-POP 대진이든 동일한 원칙이 적용됩니다. 외부 일정에 종속되지 않습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Round Deadline 설정 권한 | Tournament Host (대진을 만든 자) — System Admin ≠ Tournament Host, 역할 혼용 금지 |
| 라운드 기간 | 없음. Tournament Host가 자유롭게 설정 (1일~수개월 모두 가능) |
| 라운드 자동 전환 | 없음. Round Deadline 도달 후 Tournament Host가 수동으로 다음 Round 시작 |
| 외부 일정 연동 | 없음. FIFA, K-POP 시상식 등 외부 일정과 완전 독립 운영 |
| 시스템 자동화 범위 | Round Deadline 도달 시 투표 자동 마감 + 결과 집계만 자동 수행 |

// ✅ 올바른 사용 — 반드시 분리 사용 (혼용 금지) const isSystemAdmin = (user) => user.role === "admin"; const isTournamentHost = (user, tournament) => user.role === "admin" ¦¦ tournament.hostUid === user.uid; // ❌ 절대 금지 — 라운드 기간 하드코딩 // const ROUND_DURATION_MS = 24 * 60 * 60 * 1000; // 이런 코드 작성 금지 // ✅ 올바른 방식 — Firestore에서 Tournament Host가 설정한 deadline 읽기 const { deadline } = await getRoundDeadline(tournamentId, roundNumber);

## 원칙 ③  투표 정책 v4.2 확정  —  대진별 1일 5회 · 자정 리셋  ★ v4.2 확정

| 규칙 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 대진별 1일 5회 | Voter 1계정 기준 동일 Tournament에서 하루 최대 5개 Match에 투표 가능 |
| 자정 리셋 | 매일 자정 (KST 00:00 기준) 카운트 초기화 |
| 랜덤 매치 보장 | VS Battle View는 매 새로고침마다 임의의 1:1 매치를 무작위 제공 — 같은 Match 재출현은 정상 (v4.5) |
| 복수 Tournament | 여러 Tournament가 동시 진행 시 각각 별도 5회 카운트 적용 |
| 계정 필수 | Google / Apple 소셜 로그인 필수 (익명 투표 없음) |

💡 투표 정책 설계 철학 — 부정투표 문제의 본질은 "투표 횟수"가 아니라 "가짜 계정"입니다. Google 소셜 로그인이 계정 신뢰성을 이미 보장합니다. "대진별 1일 5회 + 자정 리셋" — 이것 하나로 충분합니다.

# 2.  전략 개요 및 핵심 원칙

월크48(WorldCrown48)은 2026년 FIFA 북중미 월드컵을 기점으로 글로벌 팬덤 데이터를 독점하고 AI 뉴스 팩토리를 통해 미디어 시장의 업스트림을 선점하는 글로벌 엔터테인먼트 데이터 자산화 플랫폼입니다.

## 2.1  전략 3대 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 🚀 속도 우선 | 월드컵 개막(2026년 6월) 전 MVP 1단계 반드시 런칭. 완벽보다 빠름이 우선입니다. |
| 🎯 현실 목표 | 1인 바이브코딩 방식의 개발 범위를 명확히 인식하고, 단계별로 기능을 확장합니다. |
| ⚖️ 윤리 기반 | 모든 콘텐츠와 데이터 처리는 글로벌 플랫폼 정책 및 법적 기준에 준수합니다. |

## 2.2  MVP 3단계 로드맵

| 단계 | 시기 | 핵심 기능 | 목표 MAU |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | 2026년 6월 월드컵 전 | • 도메인 0 랜딩페이지 (이메일 웨이트리스트·카운트다운) [v4.7 신설] • 48강 투표 엔진 + 실시간 랭킹(캐시) + Crown Card • Policy Hub (쿠키/약관 HTML/공지) + GDPR 기본 • 아레나 뉴스룸 GNews 25개 레이아웃 · Domain 6 M1~M2 • Rate Limiting 봇 방어 · Domain 1·3 모바일+데스크탑 반응형 | 50만 명 |
| MVP 2 | 2026년 7월 월드컵 중 | • AI 뉴스 생성 (크라운 결정 이벤트 먼저 → 특이점 탐지 이후) • K-POP 카테고리 추가 · 유저 프로필 + 투표 기록 (LOCKER ROOM) • 다국어 공식 지원 (한/영/스페인어) · fingerprintjs 디바이스 핑거프린트 | 300만 명 |
| MVP 3 | 2026년 하반기 | • PR 자동 배포 (RedPress / EIN / PR Newswire) • B2B SaaS 베타 · 부정투표 3단계 차단 시스템 완전 구축 • Domain 6 M3 관리자 부정투표 처리 UI · 수익 모델 정식 가동 | 1,000만 명 |

## 2.3  서비스 도메인 구조 — 총 7개 도메인 (v4.7)

| 도메인 | 명칭 | 핵심 기능 | MVP | 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain 0 | LAUNCH PAD (런치패드) | 사전 공개 랜딩페이지 · 이메일 웨이트리스트 · FIFA 카운트다운 | MVP 1 ★★★ | ✅ 모바일+PC |
| Domain 1 | THE PITCH (더 피치) | 메인 홈 · 트렌딩 대진 · 내비게이션 | MVP 1 ★★★ | ✅ 모바일+PC |
| Domain 2 | THE LAB (더 랩) | 48강 대진 생성 · AI 채우기 (관리자 전용) | MVP 1 (관리자) | 🖥 데스크탑 |
| Domain 3 | THE ARENA (더 아레나) | 1:1 투표 · 실시간 랭킹 · Crown Card · 뉴스룸 | MVP 1 ★★★ | ✅ 모바일+PC |
| Domain 4 | THE LOCKER ROOM | 유저 프로필 · 투표 기록 · GDPR 설정 | M1·M3: MVP 1 | 🖥 데스크탑 |
| Domain 5 | POLICY HUB (폴리시 허브) | 쿠키 동의 · 법적 문서 · 공지사항 | MVP 1 필수 | ✅ 모바일+PC |
| Domain 6 | ADMIN DASHBOARD | 통합 관리 콘트롤 센터 (v4.4 신규) | MVP 1 일부 | 🖥 데스크탑 |

# 3.  기술 스택 확정  —  v4.1 최종 결정

📌 ✅ 최종 결정: MVP 전 기간 Flutter 미사용, Next.js 14로 개발 진행 재검토 결과, MVP 개발 효율·SEO·초기 로딩 속도 측면에서 Next.js가 Flutter Web 대비 압도적으로 유리합니다. 네이티브 앱(iOS·Android) 출시가 필요한 시점에 Flutter로의 전환 또는 병행 개발을 재검토합니다.

## 3.1  Flutter vs Next.js 검토 결과

| 비교 항목 | Flutter Web | Next.js 14 + React ✅ | 월크48 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바이브코딩 친화성 | Dart 문법, Claude Code 지원 보통 | JS/TSX, Claude Code 최적화, 예시 풍부 | ✅ Next.js |
| 초기 로딩 속도 | CanvasKit 엔진 ~8MB, 첫 로딩 3~5초 | SSR(서버사이드 렌더링) 첫 로딩 0.8~1.5초 | ✅ Next.js |
| SEO (검색 노출) | Canvas 기반 → 검색 크롤링 불가 | HTML 구조 → 구글 완벽 인덱싱 | ✅ Next.js 필수 |
| 다국어 지원 | flutter_localizations 패키지 | next-intl / i18next 생태계 성숙 | ✅ Next.js |
| 배포 편의성 | Firebase Hosting 설정 복잡 | Vercel 1클릭 배포 (무료) | ✅ Next.js |
| 네이티브 앱 | 동일 코드로 iOS·Android 지원 | 별도 React Native 코드 필요 | ⬜ Flutter 유리 |
| 실시간 UI 성능 | 60fps 보장, 애니메이션 탁월 | React 18 Concurrent + Framer Motion | ⬜ 동급 |
| 종합 판정 | ❌ MVP 기간 미사용 | ✅ MVP 전 기간 메인 스택 | → Next.js 확정 |

## 3.2  v4.1 확정 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 역할 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | 반응형 웹 UI, SSR/CSR 혼합, SEO | 무료 (오픈소스) |
| UI/UX | Tailwind CSS + Shadcn/UI + Framer Motion | 다크모드 · 컴포넌트 · 애니메이션 | 무료 |
| 상태 관리 | Zustand | 전역 상태 (유저·투표·카테고리 상태) | 무료 |
| 배포 | Vercel | 1클릭 배포, 글로벌 엣지 CDN | 무료~$20/월 |
| 실시간 DB | Firebase Realtime Database | 초저지연 실시간 투표 동기화 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 문서 DB | Firestore | 토너먼트·유저·정책·캐시 데이터 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 인증 | Firebase Auth + next-auth | Google/Apple 소셜 로그인, role 관리 | 무료 |
| 서버리스 | Cloud Functions + Next.js API Route | 비즈니스 로직·AI 트리거·캐시 스케줄러 | ~$5~20/월 |
| 스토리지 | Firebase Storage | 대진 이미지 · Crown Card 이미지 | 사용량 기반 |
| CDN/보안 | Cloudflare | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF, 도메인 SSL | Free / Pro $25/월 |
| 뉴스 API ★ | GNews API — Basic $9/월 (v4.6 확정) | 키워드 뉴스 소비 · 아레나 뉴스룸 25개 | $9/월 고정 |
| AI API | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-20250514) | AI 채우기(MVP1) · AI 뉴스 생성(MVP2) | 토큰 기반 ~$50~200/월 |
| 부정투표 방지 | fingerprintjs + ip-api.com | 디바이스 핑거프린트 · IP 검증 (MVP2) | 무료~$5/월 |

## 3.3  CONTEXT.md 표준 템플릿  —  Claude Code 프로젝트 시작 시 필수 적용

## 프로젝트: WorldCrown48 (월크48) — v4.7 ## 서비스 정체성: 팬 투표 서비스 (예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지) ## 기술 스택 (v4.1 업데이트) - FRONTEND : Next.js 14 (App Router) + TypeScript ← Flutter Web 대체 - UI : Tailwind CSS 3.4 + Shadcn/UI + Framer Motion - STATE : Zustand - BACKEND : Firebase (Firestore + Realtime DB + Auth + Cloud Functions) - DEPLOY : Vercel (프론트엔드) + Firebase (백엔드) - NEWS API : GNews API Basic $9/월 (v4.6 확정) - AI : Claude API (claude-sonnet-4-20250514) ## 디자인 토큰 - 배경 : #05070A (최다크) #0E1217 (카드) #1A2030 (서피스) - 골드 : #FFD700 (주요 강조) #D4AC0D (보조) - 텍스트 : #F8FAFC (주) #CBD5E1 (서브) #6B7280 (뮤트) ## 핵심 투표 원칙 - Tournament Host만 Round Deadline 설정 가능 - 대진별 1일 5회, 자정 KST 리셋 - 랜덤 매치 보장 (같은 Match 재출현 정상) - 실시간 득표 수 절대 노출 금지 → 1시간 캐시된 득표율(%)만 표시 ## ❌ 사용 안 함 (MVP 전 기간) - Flutter Web (MVP 이후 네이티브 앱 전환 시 재검토) ## 디렉토리 구조 /app → Next.js App Router 페이지 /app/(domain0) → LAUNCH PAD 랜딩페이지 /app/(domain1) → THE PITCH 메인 홈 /app/(domain3) → THE ARENA 투표 엔진 /app/admin → ADMIN DASHBOARD (관리자 전용) /components → Shadcn/UI 기반 공통 컴포넌트 /lib/firebase → Firebase 연동 유틸 /lib/api → Claude API / GNews API 연동 유틸 /functions → Cloud Functions 서버리스 함수

| ◆ DOMAIN 0 LAUNCH PAD 사전 공개 랜딩페이지 — 이메일 웨이트리스트 · FIFA 카운트다운 | ★★★ v4.7 복원 MVP 1 최우선 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

월크48 서비스 오픈 전부터 worldcrown48.com을 통해 잠재 사용자를 모으는 사전 공개 랜딩페이지입니다. FIFA 2026 월드컵 개막 카운트다운을 핵심으로, 이메일 웨이트리스트 수집, 서비스 소개, SNS 팔로우 유도를 담당합니다. THE PITCH(메인 서비스)가 오픈되기 전까지 worldcrown48.com의 첫 화면이 됩니다.

📌 💡 Domain 0이 중요한 이유: SEO 선점, 이메일 리스트 선확보, "런칭 전부터 기대감 조성"은 바이럴 효과를 극대화합니다. 월드컵 개막 3개월 전인 2026년 3월부터 운영을 권장합니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hero Landing | FIFA 2026 카운트다운 타이머 · 골드 슬로건 · 이메일 입력 CTA · 풀스크린 다크 배경 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | 서비스 소개 섹션 | 월크48 3가지 핵심 가치 설명 · 아이콘 카드 3개 · "왜 월크48인가" 애니메이션 | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 이메일 웨이트리스트 | 이메일 입력 폼 · Firebase Firestore waitlist 저장 · 등록 완료 토스트 메시지 | MVP 1 ★★★ |
| M4 | SNS 팔로우 유도 | 인스타그램 / X(트위터) / 카카오 채널 링크 · 팔로워 수 표시 (MVP 2) | MVP 1 ★★ |

## 모듈별 제작 가이드 (Domain 0)

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Hero Landing | CSS RadialGradient (골드 블러 배경) + Framer Motion 카운트다운 숫자 등장 + 이메일 입력 Shadcn Input | 정적 (Firestore 없음) | MVP 1 ★★★ |
| M2 서비스 소개 | Framer Motion ScrollReveal + 3개 Shadcn Card 아이콘 그리드 (grid-cols-1→3) | 정적 | MVP 1 ★★★ |
| M3 웨이트리스트 | Shadcn Input + Button + Toast → /api/waitlist → Firestore waitlist 저장 + 중복 이메일 체크 | Firestore waitlist 컬렉션 저장 | MVP 1 ★★★ |
| M4 SNS 링크 | Shadcn Button (아이콘 버튼 3개) + 각 SNS 링크 target=_blank | 정적 외부 링크 | MVP 1 ★★ |

🤖 에이전트 A-0 — LAUNCH PAD 전담 (MVP 1 최우선)

▸ Hero Section: CSS RadialGradient 골드 블러 배경 (#FFD700 30% opacity) + 풀스크린 다크 (#05070A) ▸ FIFA 2026 카운트다운: JavaScript setInterval로 일/시/분/초 실시간 계산 → Framer Motion 숫자 롤링 효과 ▸ 슬로건: "전 세계 팬덤의 심판 — 누가 진짜 왕관을 쓸 것인가?" 골드 텍스트 + 글로우 효과 ▸ 이메일 CTA: Shadcn Input + Button → Next.js API Route /api/waitlist → Firestore waitlist 컬렉션 저장 ▸ 중복 이메일 체크: Firestore 쿼리로 기존 등록 확인 → "이미 등록된 이메일입니다" 안내 ▸ 서비스 소개 3카드: ① 48강 이상형 월드컵 ② 실시간 팬덤 랭킹 ③ 크라운 카드 SNS 공유 ▸ 반응형: 모바일(375px) / 데스크탑(1440px) 모두 완벽 대응 ▸ 💡 이 에이전트는 Firebase Auth 불필요. Firestore waitlist 쓰기만 사용. SEO 메타태그 og:image 필수 설정!

## Domain 0 전환 시점

| 시점 | 액션 |
| --- | --- |
| 2026년 3월 (권장) | Domain 0 LAUNCH PAD 오픈 → 이메일 웨이트리스트 수집 시작 |
| 2026년 5월 말 | THE PITCH (Domain 1) + THE ARENA (Domain 3) MVP 1 완성 |
| 2026년 6월 개막 직전 | Domain 0 → Domain 1 전환 (리다이렉트 or 메인 서비스 오픈) |
| 이메일 활용 | 웨이트리스트 이메일로 "서비스 오픈!" 발송 → 초기 MAU 부스팅 |

| ◆ DOMAIN 1 THE PITCH 메인 홈 / 트렌딩 대진 / 내비게이션 | ✅ MVP 1 최우선 모바일+데스크탑 반응형 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

월크48의 첫인상을 결정하는 얼굴 도메인입니다. 유저가 처음 접속했을 때 보게 되는 메인 화면으로, 트렌딩 대진을 보여주고 클릭을 유도합니다. Hero Section의 FIFA 월드컵 카운트다운으로 긴장감을 높이고, Trending 그리드로 어떤 대진이 인기인지 한눈에 보여줍니다. MVP 1에서 반드시 완성해야 합니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hero Section | 메인 배너 · FIFA 2026 카운트다운 타이머 · 슬로건 · CTA 버튼 · 골드 블러 배경 효과 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | Trending 대진 리스트 | 인기 대진 카드 Grid · 카테고리 탭 (월드컵/K-POP/기타) · 대진 썸네일 · Zustand 상태 관리 | MVP 1 ★★★ |
| M3 | Navigation | 상단 GNB · 모바일 하단 탭 바 · 스크롤 투명도 변화 · 로그인 상태 분기 | MVP 1 ★★★ |
| M4 | 대진 만들기 진입 | MVP 기간 비활성화 (자물쇠 아이콘 + 툴팁) · 관리자만 /admin/lab 진입 가능 | MVP 2 관리자 |

## 모듈별 제작 가이드 (Domain 1)

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Hero | CSS RadialGradient 골드 블러 (#FFD700 20% opacity) + Framer Motion 텍스트 등장 + 카운트다운 컴포넌트 | 정적 (Firestore 없음) | MVP 1 ★★★ |
| M2 Trending | CSS Grid (1열/2열/3열 반응형) + Next.js Image 최적화 + Zustand 카테고리 상태 | Firestore tournaments 조회 (최신 5개) | MVP 1 ★★★ |
| M3 Navigation | Tailwind + useScrollY Hook → 배경 투명(0%)→불투명(100%) 전환 + 모바일 하단 BottomTabBar 분기 | Firebase Auth 상태 (로그인 여부·role 확인) | MVP 1 ★★★ |
| M4 진입 버튼 | role==="admin" → /admin/lab 활성 / 그 외 → Shadcn Button disabled + Tooltip "서비스 준비 중" | Firestore users.role 확인 | MVP 2 |

🤖 에이전트 A-1 — THE PITCH 프론트엔드 전담 (MVP 1)

▸ Hero Section: CSS RadialGradient 골드 블러 배경 (#FFD700 → transparent) + 슬로건 텍스트 Framer Motion 등장 애니메이션 ▸ FIFA 2026 카운트다운: 개막일 설정 → 일/시/분/초 실시간 계산 → Framer Motion 숫자 롤링 효과 ▸ Trending Grid: 반응형 CSS Grid (모바일 1열 / 태블릿 2열 / 데스크탑 3열) + Firestore tournaments 쿼리 ▸ Tournament Card: hover 시 골드 테두리 2px Transition 효과 (ring-2 ring-yellow-400) ▸ Shimmer 로딩: Firestore 데이터 로딩 중 Shadcn Skeleton 컴포넌트 표시 ▸ Navigation: scroll event → 배경 투명→불투명 전환 (backdrop-blur-sm) + 모바일 하단 탭 바 ▸ 대진만들기 버튼: useAuth hook으로 role 확인 → 비관리자 disabled + Tooltip "서비스 준비 중" ▸ 카테고리 탭: Zustand categoryStore → 탭 선택 시 Firestore 쿼리 재실행 ▸ 💡 UI만 담당. Firebase 연결은 A-1이 직접 구현하되, Auth 세션 관리는 D-1 에이전트가 선완성해야 합니다.

| ◆ DOMAIN 2 THE LAB 48강 대진 생성 / AI 채우기 — MVP 기간 관리자 전용 | ⚠️ MVP 전 기간 비공개 관리자만 /admin/lab |
| --- | --- |

## 도메인 개요

관리자가 48강 대진을 만드는 창작 공간입니다(MVP 기간). v4.6에서 신설된 M0 대진 생성 마법사를 시작으로, 48개 후보를 채우는 과정까지 단계별로 안내합니다. 이 도메인의 완성도가 월크48의 핵심 경쟁력(콘텐츠 품질)을 좌우합니다. MVP 기간에는 관리자만 /admin/lab 경로로 접근 가능하며, 일반 유저 접근 시 홈(/)으로 리다이렉트합니다.

⚠️ [v4.1 정책] 내비게이션 바에서 "LAB" 또는 "대진 만들기" 메뉴를 완전히 숨깁니다 (조건부 렌더링). 직접 URL(/lab) 접근 시 → 관리자 권한 확인 → 비관리자는 홈(/)으로 리다이렉트. Firestore users.role === "admin" 확인 필수.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 🆕 | 대진 생성 마법사 | ★ v4.6 신설 — Step별 가이드 + 조건 토글 3개 + 마감일 폼 (아래 상세 참조) | MVP 1 관리자 |
| M1 | 대진 초기화 | 주제 입력 · AI/수동 선택 카드 · 대진 생성 버튼 (관리자만) | MVP 1 관리자 |
| M2 | 48 Nodes Grid | [v4.1 확정] 6개씩 슬라이드 모달 8페이지 · 좌우 스와이프 · 이미지 업로드 | MVP 1 관리자 |
| M3 | AI 채우기 | Claude API 후보 자동 추천 (퍼포먼스 기반 공개 데이터만) · 관리자 수동 검수 | MVP 1 관리자 |
| M4 | 저장/공개 설정 | Firestore 저장 · 공개/비공개 설정 · Firebase Storage 이미지 업로드 | MVP 1 관리자 |

## Domain 2 M0 상세 — 대진 생성 마법사  ★ v4.6 신설

📌 ★★★ v4.6 신규: 관리자 대진 생성 흐름의 첫 번째 단계. M1 앞에 배치. React Step Wizard 구현.

| Step | UI 컴포넌트 | Firestore 저장 경로 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 기본 정보 | • 대진 제목 TextInput (최대 60자) • 카테고리 Select (FIFA 월드컵 / K-POP / 기타) • 대진 설명 Textarea (선택, 최대 200자) | tournaments.title tournaments.category tournaments.desc (선택) | 필수 |
| Step 2 생성 조건 | 토글 스위치 3개: ① 🤖 AI 뉴스 자동 생성 허용 ② 🌐 다국어 뉴스 생성 허용 (한/영/스페인) ③ 📊 실시간 랭킹 공개 여부 | tournaments.settings.aiNews (boolean) tournaments.settings.multiLang (boolean) tournaments.settings.showRanking (boolean) | 선택 (기본 ON) |
| Step 3 마감일 | • DateTimePicker (Round 1 마감일) • 자동 연장 토글 (투표수 미달 시 +24h) • 타임존: UTC 기준 표시 | tournaments.rounds[0].deadline (Timestamp) tournaments.settings.autoExtend (boolean) | 필수 |

## Domain 2 M2 상세 — 48 Nodes Grid 슬라이드 방식  ★ v4.1 확정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 페이지 구성 | 8페이지 × 6개 Node = 48개 후보 (완전한 48강 구성) |
| 페이지 전환 | Framer Motion AnimatePresence + 좌우 슬라이드 (x: 100% → 0) |
| 진행 표시 | 상단 Progress Bar: "페이지 3/8 (18/48 완료)" 형태 |
| Node 상태 | 빈 Node: 카메라 아이콘 + 번호 / 채운 Node: 이미지 미리보기 |
| 이미지 업로드 | Node 클릭 → 파일 선택 or URL 입력 → Firebase Storage 업로드 |
| 완료 조건 | 48개 Node 모두 채워야 "저장하기" 버튼 활성화 |

## 모듈별 제작 가이드 (Domain 2)

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 마법사 | React Step Wizard + Shadcn/UI StepIndicator + Toast 완료 알림 | Firestore tournaments 초안 저장 | MVP 1 관리자 |
| M1 초기화 | Shadcn Input + 카드 선택 UI (AI/수동 토글) | Firestore tournaments.status="draft" 생성 | MVP 1 관리자 |
| M2 Nodes Grid | Framer Motion AnimatePresence + useSwipeable + 6개 그리드 | Firebase Storage 이미지 업로드 + Firestore URL 저장 | MVP 1 관리자 |
| M3 AI 채우기 | Shadcn Button + 스트리밍 진행 표시 (AI 추천 로딩 바) | Cloud Functions /ai-fill → Claude API 호출 | MVP 1 관리자 |
| M4 저장/공개 | Shadcn Switch (공개/비공개) + Select (카테고리) | Firestore tournaments 최종 저장 + status="active" | MVP 1 관리자 |

🤖 에이전트 B-1 — THE LAB 전담 (관리자 전용, MVP 1)

▸ M0 대진 생성 마법사: React Step Wizard(3단계) + Shadcn StepIndicator + 각 Step별 Shadcn 폼 컴포넌트 ▸ 접근 제어: /admin/lab 라우트 → middleware에서 role !== "admin" 감지 → 404 리다이렉트 ▸ M2 슬라이드: Framer Motion AnimatePresence로 8페이지 슬라이드 전환 + useSwipeable 모바일 스와이프 ▸ 상단 Progress Bar: "페이지 N/8 (완료 M/48)" 실시간 표시 + Shadcn Progress 컴포넌트 ▸ 6개 Node 컴포넌트: 빈 상태(카메라 아이콘+번호) / 채운 상태(이미지 미리보기) 분기 ▸ Node 클릭 → input[type=file] 트리거 → Firebase Storage /candidates/{tournamentId}/{nodeId} 업로드 ▸ 48개 Node 완료 감지 → 저장하기 버튼 활성화 (Zustand 노드 상태 관리) ▸ M3 AI 채우기: /api/ai-fill → Claude API (claude-sonnet-4-20250514) → 48명 후보 JSON 반환 → 각 Node 자동 채우기 ▸ 💡 Node 하나가 완성되면 나머지 47개는 같은 컴포넌트를 반복 사용. 컴포넌트 재사용 설계가 핵심!

| ◆ DOMAIN 3 THE ARENA 1:1 투표 엔진 / 실시간 랭킹 / Crown Card / 아레나 뉴스룸 | ✅ MVP 1 최핵심 모바일+데스크탑 반응형 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

월크48의 심장부입니다. 유저가 실제로 투표하고 랭킹이 캐시 기반으로 갱신되며 Crown Card가 생성됩니다. v4.4에서 신설된 아레나 뉴스룸(M8)이 GNews API를 통해 실시간 관련 뉴스를 제공하여 투표 참여의 맥락을 풍부하게 합니다. 가장 많은 개발 시간이 필요하지만 가장 중요한 도메인입니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 대진 상세 View | 48강 토너먼트 정보 · 라운드 현황 · 참여 통계 · 진행 상황 인디케이터 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | VS Battle View | 랜덤 1:1 매치 표시 · 투표 버튼 · 골드 선택 테두리 효과 · Framer Motion 전환 | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 실시간 랭킹 | 캐시 기반 랭킹 (1시간 갱신) · 골드/실버/브론즈 크라운 · 지역 필터 | MVP 1 ★★★ |
| M4 | Crown Card | 투표 결과 카드 생성 · 뉴스 제목+링크 첨부 · SNS 공유 (인스타/X/카카오) | MVP 1 ★★★ |
| M5 | 투표 기록 | 개인 투표 이력 (익명화) · 참여 대진 목록 | MVP 2 |
| M6 | 다국어 UI | 한국어 / 영어 / 스페인어 전환 (i18n: next-intl) | MVP 2 |
| M7 | 부정투표 방어 | Rate Limiting MVP1 · fingerprintjs MVP2 · 3단계 차단 MVP3 | MVP 1~3 |
| M8 🆕 | 아레나 뉴스룸 | GNews 25개 레이아웃 · Firestore 1h 캐시 · ★ v4.6 확정 | MVP 1 ★★★ |

## Domain 3 M2 상세 — VS Battle View + 투표 엔진

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 매치 선택 방식 | 매 새로고침/요청마다 미완료 Match 중 무작위 1개 선택 (랜덤 보장) — v4.5 확정 |
| 투표 레이아웃 | CSS Flexbox 좌우 분할 (w-1/2) · 후보 이미지 · 이름 · vs 심볼 중앙 |
| 선택 효과 | 클릭한 후보에 골드 테두리 2px (ring-2 ring-yellow-400) + Framer Motion scale 1.05 |
| 투표 처리 | Firebase Realtime DB runTransaction → 동시 투표 충돌 방지 필수 |
| 한도 검증 | Cloud Functions에서 Firestore votes 쿼리 → 대진별 1일 5회 초과 시 거부 |
| 결과 피드백 | 투표 완료 → Framer Motion 트랜지션 → 다음 랜덤 Match 자동 제시 |

## Domain 3 M7 상세 — 부정투표 방어 시스템

📌 🚨 랭킹 노출이 부정투표를 유발합니다 — v4.1에서 정책 수립 실시간 득표 수 노출 → 지지자들의 무한투표 시도 → 서비스 신뢰도 붕괴. 실시간 수치 절대 미노출!

| MVP 단계 | 방어 방법 | 구현 내용 |
| --- | --- | --- |
| MVP 1 (즉시) | Rate Limiting + 소셜 로그인 필수 | • 1분 내 10회 초과 API 호출 → 15분 쿨다운 자동 부여 • Google/Apple 소셜 로그인 필수 (익명 투표 없음) • 대진별 1일 5회 한도 (Firestore 조회) |
| MVP 2 (강화) | fingerprintjs 디바이스 핑거프린트 | • 브라우저 fingerprint 기반 이중 중복 방지 • IP 중복 방지 (ip-api.com 활용) |
| MVP 3 (완전) | 3단계 차단 시스템 + 관리자 UI | • 소프트 차단(경고) → 하드 차단(임시) → 영구 차단 • Domain 6 M3 관리자 UI에서 처리 (v4.5 이연) |

## Domain 3 M8 상세 — 아레나 뉴스룸  ★ v4.6 확정

📌 ★★★ v4.6 확정: GNews Basic $9/월 고정 채택 · 1페이지 25개 레이아웃 (키워드 15 + 확장 10)

| 항목 | v4.6 확정 내용 |
| --- | --- |
| API 플랜 | GNews Basic $9/월 — 100req/day · Firestore 1시간 캐시로 실제 ~20req/day |
| 키워드 뉴스 | 대진 제목 + 후보자 이름 → 키워드 3~5개 자동 추출 → 최신순 15개 표시 |
| 확장 뉴스 | 키워드 확장 검색 10개 링크 · MVP2부터 AI 생성 뉴스로 전환 |
| 캐시 전략 | Firestore news_cache · cachedAt 기준 1시간 초과 시 API 재호출, 이내면 캐시 반환 |
| UI 레이아웃 | 데스크탑(1440px): 우측 1/3 패널 배치 / 모바일(375px): 하단 가로 스크롤 카드 |
| 뉴스 카드 | 출처 + 제목(2줄) + 날짜 + 외부 링크 · 썸네일 이미지 없음 (저작권 보호) |
| 뉴스 트리거 이원화 | ① 특이점 탐지 (MVP2) : 비정상 투표 급증 시 AI 기사 생성 ② 크라운 결정 이벤트 (MVP2) : 우승자 확정 시 AI 기사 생성 (우선 구현) |

## 뉴스 소비→생성→유통 로드맵

| 단계 | MVP | 핵심 내용 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소비 | 1 | GNews API · 키워드 15 + 확장 10 · Crown Card 뉴스 링크 | $9/월 |
| 생성 | 2 | 크라운 결정 이벤트 → Claude API 뉴스 작성 (먼저) 특이점 탐지 → 다국어 자동 기사 (이후) + AI 뉴스 대시보드 | $50~200/월 |
| 유통 | 3 | RedPress / EIN / PR Newswire 자동 배포 · B2B SaaS PR 자동화 엔진 | $89~900/건 |

## 모듈별 제작 가이드 (Domain 3)

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 대진뷰 | Shadcn Card + 라운드 진행 표시 바 (48→24→12→6→3→결승) | Firestore tournaments 조회 | MVP 1 ★★★ |
| M2 VS Battle | CSS Flexbox w-1/2 좌우 분할 + Firebase runTransaction + 랜덤 Match 선택 로직 | Realtime DB votes 트랜잭션 | MVP 1 ★★★ |
| M3 랭킹 | Shadcn Progress Bar + 크라운 아이콘 (🥇🥈🥉) + 캐시 데이터만 표시 | Firestore ranking_cache 조회 | MVP 1 ★★★ |
| M4 Crown Card | Canvas API 이미지 생성 + 뉴스 링크 첨부 + 인스타/X/카카오 공유 | Cloud Functions Crown Card 생성 | MVP 1 ★★★ |
| M7 부정투표 | Cloud Functions Rate Limiting + votes 한도 검증 미들웨어 | Cloud Functions + Firestore votes | MVP 1 ★★★ |
| M8 뉴스룸 | GNews API 호출 → Firestore news_cache 저장 → 25개 카드 UI | Firestore news_cache 1h 갱신 | MVP 1 ★★★ |

🤖 에이전트 C-1 — THE ARENA 투표 엔진 + 부정투표 방지 전담 (최우선)

▸ VS Battle View: CSS Flexbox 좌우 분할 레이아웃 (Tailwind w-1/2) ▸ 투표 클릭 → 골드 테두리 선택 효과 (ring-2 ring-yellow-400) + Framer Motion scale(1.05) ▸ 랜덤 Match 선택: Firestore 미완료 Match 목록 → 클라이언트 Fisher-Yates 셔플 → 1개 선택 ▸ Firebase Realtime DB runTransaction: 동시 투표 충돌 방지 필수 적용 ▸ 투표 한도 검증: Cloud Functions에서 Firestore votes 쿼리 → 대진별 1일 5회 초과 시 거부 ▸ Rate Limiting: Cloud Functions에서 1분 10회 초과 시 15분 쿨다운 자동 부여 ▸ 투표 완료 후 Framer Motion AnimatePresence → 다음 랜덤 Match 자동 전환 ▸ 💡 투표 처리는 정확성과 보안이 생명. Firebase 트랜잭션 + 서버사이드 검증을 반드시 병행하세요.

🤖 에이전트 C-2 — Crown Card 생성 전담

▸ Canvas API: 후보 이미지 + 이름 + 크라운 아이콘 + 월크48 로고 합성 ▸ 뉴스 링크 첨부: Firestore news_cache에서 해당 대진 최신 뉴스 제목 + URL 가져오기 (v4.4) ▸ SNS 공유: 인스타그램 (링크 복사) / X (Web Intent API) / 카카오 (SDK) ▸ Firebase Storage: /crown_cards/{tournamentId}/{candidateId}.png 저장 ▸ SNS 최적화 이미지 해상도: 1080×1080px (인스타), 1200×628px (X), 모바일 다운로드 버튼

🤖 에이전트 C-3 — 랭킹 캐시 + 어뷰징 감지 시스템 전담

▸ Cloud Functions 스케줄러: 1시간마다 득표율(%) 계산 → Firestore ranking_cache 컬렉션 갱신 ▸ 랭킹 페이지: 캐시된 데이터만 표시 (실시간 수치 절대 직접 노출 금지) ▸ 어뷰징 감지: 비정상 패턴(1분 10회+) 감지 → Firebase Email 트리거 → 관리자 이메일 알림 ▸ IP Reputation: ip-api.com 무료 API 활용 → VPN/Proxy 감지 → 경고 표시 ▸ 관리자 알림: Cloud Functions → Gmail SMTP / Firebase Email Extension

🤖 에이전트 C-4 — 아레나 뉴스룸 전담 (v4.4 신규)

▸ GNews API 호출: /api/news?tournament={id} → 키워드 자동 추출 → GNews Basic API ▸ Firestore news_cache: {tournamentId, keywords, articles, cachedAt} 구조로 저장 ▸ 캐시 로직: cachedAt + 1시간 > NOW → 캐시 반환 / 초과 → API 재호출 ▸ 데스크탑(1440px): 우측 1/3 패널 배치 (투표 영역 2/3 + 뉴스 1/3) ▸ 모바일(375px): 하단 가로 스크롤 카드 (스냅 스크롤 적용) ▸ 뉴스 카드: 출처 + 제목(2줄 truncate) + 날짜 + 외부 링크 (썸네일 없음) ▸ 뉴스 필터: Firestore news_filter_keywords → 제목 포함 시 자동 제외

| ◆ DOMAIN 4 THE LOCKER ROOM 유저 프로필 / 투표 기록 / GDPR 설정 | ⚠️ M1·M3: MVP 1 필수 전체: MVP 2 오픈 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

유저 개인 공간입니다. 내가 참여한 투표 기록, 계정 설정을 관리합니다. GDPR 요건상 데이터 삭제 요청 기능(M3)은 MVP 1에서 반드시 구현해야 합니다. 소셜 로그인(M1)도 THE ARENA 투표 참여의 전제 조건이므로 MVP 1 필수입니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 소셜 로그인 | Firebase Auth · Google/Apple 로그인 · role 필드 (user/admin) 관리 | MVP 1 필수 ★★★ |
| M2 | 프로필 카드 | Shadcn Avatar · 투표 통계 · 골드 테두리 · 대진 목록 | MVP 2 |
| M3 | 개인정보 설정 | GDPR Right to Erasure · 데이터 삭제 요청 · 쿠키 설정 변경 | MVP 1 필수 ★★★ |
| M4 | 내 투표 기록 | 익명화 투표 기록 조회 · 공개/비공개 대진 관리 | MVP 2 |

## 모듈별 제작 가이드 (Domain 4)

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 로그인 | next-auth + firebase-adapter + 로그인 상태 Navigation 분기 (role 확인) | Firebase Auth OAuth2 + Firestore users.role 저장 | MVP 1 필수 |
| M3 개인정보 | Shadcn AlertDialog (삭제 확인) + 삭제 요청 API 라우트 | DELETE /api/users/{uid} → Auth+Firestore+Storage 전체 삭제 + audit_log 기록 | MVP 1 필수 |
| M2 프로필 | Shadcn Avatar + ring-2 ring-yellow-400 + Tabs (투표통계/대진목록) | Firestore users 컬렉션 조회 | MVP 2 |
| M4 투표기록 | Shadcn Tabs + DataTable 컴포넌트 | Firestore votes 쿼리 (userId == 현재유저) | MVP 2 |

🤖 에이전트 D-1 — THE LOCKER ROOM 인증 + 개인정보 모듈 전담 (MVP 1)

▸ Google/Apple 소셜 로그인: next-auth 설정 + firebase-adapter 연동 ▸ 로그인 시 Firestore users 문서 생성/업데이트: {uid, email, displayName, role: "user", createdAt} ▸ 로그인 상태에 따른 Navigation 분기: 비로그인 → 로그인 버튼 / 로그인 → 프로필 아이콘 + role 확인 ▸ GDPR 데이터 삭제: Shadcn AlertDialog 2단계 확인 → Firebase Auth 계정 삭제 + Firestore 문서 삭제 + Storage 이미지 삭제 ▸ 삭제 감사 로그: Cloud Functions에서 audit_log 컬렉션에 3년 보관 ▸ GDPR 데이터 삭제는 MVP 1 런칭 전 반드시 완성! EU 서비스 법적 의무입니다.

| ◆ DOMAIN 5 POLICY HUB 쿠키 동의 / 법적 문서 / 공지사항 | ✅ MVP 1 필수 법적 의무 1순위 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

글로벌 플랫폼의 법적 기반입니다. 쿠키 동의 배너, 이용약관, 개인정보처리방침이 없으면 GDPR 위반으로 유럽 서비스 자체가 불가능합니다. v4.6에서 이용약관 전문을 PolicyHub_v1_0.html 파일로 분리하여 설계서를 간결하게 유지합니다.

⚠️ Policy Hub 내용은 Stitch 디자인 작업 전에 반드시 확정해야 합니다. 법적 문서 확정 없이 디자인을 시작하지 마세요.

📄 ★★★ v4.6 핵심 변경: 이용약관·개인정보처리방침 전문을 설계서에서 분리 → PolicyHub_v1_0.html 별도 파일 관리 분리 원칙: 설계서는 "어떻게 구현하는가 (기술 스펙)", 법적 문서는 "무엇을 표시하는가 (내용)".

## 파일 분리 구조

| 파일명 | 내용 | 관리 방식 |
| --- | --- | --- |
| WorldCrown48_PolicyHub_v1_0.html | 이용약관 + 개인정보처리방침 + 쿠키정책 전문 (3개국어: 한국어 / English / Español) | 별도 HTML 파일 |
| 플랫폼구축전략설계서_v4_7.docx (본 문서) | Domain 5 기술 스펙만 수록 (쿠키 배너 구현, URL 구조, 에이전트 임무) | 본 설계서 |

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 쿠키 동의 배너 | 하단 고정 배너 · 3버튼 (모두허용/필수만/설정) · GDPR Firestore 저장 | MVP 1 최우선 ★★★ |
| M2 | 법적 문서 페이지 | PolicyHub_v1_0.html 내용 렌더링 · Shadcn Tabs (한/영/스페인) · react-markdown | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 공지사항 | 공지 리스트 · 공지 상세 · 관리자 CRUD (Firestore notices 컬렉션) | MVP 1 ★★★ |
| M4 | 신고 센터 | 위반 신고 양식 · 처리 현황 · 이메일 알림 | MVP 2 |

## 쿠키 3-티어 분류 (GDPR·CCPA·한국 개인정보보호법 동시 준수)

| 분류 | 쿠키 유형 | 목적 | 보관 | 동의 필요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 세션·인증·CSRF 토큰 | 로그인 유지, 서비스 기본 작동 | 세션 종료 시 | 불필요 |
| 기능 | 언어설정·다크모드·투표임시 | 사용자 환경 설정 유지 | 최대 1년 | 선택 |
| 분석 | GA·Firebase Analytics | 서비스 개선, 트래픽 분석 | 최대 2년 | 선택 |
| 마케팅 | 광고효과측정·리타게팅 (MVP 3) | 광고 ROI 측정 | 최대 1년 | 명시적 필수 |

## 법적 문서 URL 구조

| URL 경로 | 내용 | MVP |
| --- | --- | --- |
| /policies/terms | 이용약관 (한/영/스페인) | MVP 1 필수 |
| /policies/privacy | 개인정보처리방침 (한/영/스페인) | MVP 1 필수 |
| /policies/cookies | 쿠키 정책 (한/영/스페인) | MVP 1 필수 |
| /notices | 공지사항 | MVP 1 필수 |
| /policies/ai-content | AI 콘텐츠 정책 | MVP 2 |
| /report | 신고 센터 | MVP 2 |

🤖 에이전트 E-1 — POLICY HUB 쿠키 배너 + 법적 문서 전담 (MVP 1 1순위)

▸ 쿠키 동의 배너: Tailwind fixed bottom-0 w-full + Shadcn 3개 Button (모두허용/필수만/설정하기) ▸ "설정하기" 클릭 → 카테고리별 Toggle Switch가 있는 Shadcn Sheet 컴포넌트 (우측 슬라이드) ▸ 동의 선택을 localStorage가 아닌 Firestore cookie_consents 컬렉션에 서버 저장 (GDPR 감사 추적) ▸ 정책 페이지: PolicyHub_v1_0.html 기반 → react-markdown 렌더링 + Shadcn Tabs (한국어/English/Español) ▸ 공지사항: Firestore notices 컬렉션 → 관리자 CRUD API Route 구현 ▸ ⚠️ 쿠키 배너는 MVP 1 런칭 당일부터 반드시 작동! 이것이 가장 먼저 완성해야 하는 컴포넌트입니다.

| ◆ DOMAIN 6 ADMIN DASHBOARD 통합 관리 콘트롤 센터 | ★★ v4.4 신규 도메인 데스크탑 전용 · admin 전용 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

시스템 관리자(대표님)가 전체 플랫폼을 모니터링하고 관리하는 통합 콘트롤 센터입니다. 투표 현황 실시간 모니터링, 대진 목록 관리, 부정투표 경고 처리를 한 화면에서 수행합니다. /admin/* 경로는 role === "admin" 권한만 접근 가능합니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 메인 대시보드 | 토너먼트 5지표 + 부정투표 경고 카드 + 시스템 상태 실시간 모니터링 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | 대진 목록 관리 | 전체 대진 현황 + 카테고리 필터 + 상태 배지 (공개/비공개/마감) | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 부정투표 처리 | 3단계 차단 시스템 UI ⚠️ v4.5 이연 → MVP 3 | MVP 3 |
| M4 | 대진 운영 현황 | 대진별 투표 현황 · AI 뉴스 섹션 (v4.5 명칭 변경) | MVP 2 |
| M5 | AI 뉴스 대시보드 | 뉴스 배포 현황 · 수동 생성 트리거 · 오보 정정 | MVP 2 |
| M6 | 신고 센터 | 사용자 신고 처리 · 처리 이력 | MVP 2 |

## 토너먼트 관제탑 5지표 (M1)  ★ v4.4

| 지표명 | 설명 | 데이터 소스 |
| --- | --- | --- |
| ① 총 투표 수 | 현재 대진의 누적 투표 총합 | Realtime DB |
| ② 활성 유저 수 | 최근 1시간 내 투표 참여 유니크 유저 | Firestore |
| ③ 투표 속도 | 분당 투표 수 (실시간 트렌드 차트) | Realtime DB |
| ④ 어뷰징 경고 | Rate Limiting 발동 횟수 + 의심 계정 수 | Cloud Functions |
| ⑤ 라운드 현황 | 현재 라운드 · 마감까지 남은 시간 · 완료 Match 수 | Firestore |

## 모듈별 제작 가이드 (Domain 6)

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 대시보드 | Shadcn Card 5개 + Recharts 실시간 차트 + 어뷰징 경고 배지 | Realtime DB + Firestore + Cloud Functions 집계 | MVP 1 ★★★ |
| M2 대진 관리 | Shadcn DataTable + 카테고리 필터 + 상태 배지 (Badge 컴포넌트) | Firestore tournaments 전체 조회 | MVP 1 ★★★ |
| M4 운영 현황 | Shadcn Tabs + 투표 현황 그래프 + 뉴스 섹션 | Firestore + ranking_cache + news_cache | MVP 2 |
| M5 뉴스 대시보드 | 뉴스 목록 DataTable + 수동 생성 버튼 + 오보 정정 모달 | Cloud Functions 수동 트리거 | MVP 2 |

🤖 에이전트 G-1 — ADMIN DASHBOARD M1~M2 전담 (MVP 1)

▸ 5지표 실시간 카드 UI: Shadcn Card 5개 + Recharts LineChart (투표 속도 시계열) ▸ 대진 목록 테이블: Shadcn DataTable + 카테고리 필터 Dropdown + 상태 배지 (공개=초록/비공개=회색/마감=빨강) ▸ Rate Limiting 경고 알림 카드: Cloud Functions에서 Firestore admin_alerts 컬렉션 → 대시보드 실시간 반영 ▸ Realtime DB onValue 리스너: 투표 수 실시간 업데이트 ▸ /admin/* 라우트 보호: Next.js middleware에서 role !== "admin" → 403 페이지 ▸ 데스크탑 전용 레이아웃 (min-width: 1024px) — 모바일 최적화 불필요

# 8.  전체 에이전트 배치 맵  —  v4.7 완결판

📌 💡 핵심 원칙: "1개 Claude Code 대화 = 1개 에이전트 = 1개 모듈 임무" — 이것만 지켜도 개발 효율이 3배 이상 높아집니다.

| 에이전트 | 도메인 | 핵심 작업 | 주요 기술 | MVP | 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-0 | LAUNCH PAD | Hero + 카운트다운 + 이메일 웨이트리스트 + SNS 링크 | Next.js + Firestore | 1 | ✅ |
| A-1 | THE PITCH | Hero·Trending·Navigation·반응형 | Next.js + Tailwind + Zustand | 1 | ✅ |
| B-1 | THE LAB | M0 마법사+48 Nodes+AI채우기+저장 (관리자 전용) | Next.js + Framer Motion | 1 | 🖥 |
| C-1 | THE ARENA | VS Battle·투표 엔진·Rate Limiting·랜덤 매치 | Next.js + Realtime DB | 1 | ✅ |
| C-2 | THE ARENA | Crown Card 생성 (뉴스 링크 포함)·SNS 3종 공유 | Next.js + Canvas API | 1 | ✅ |
| C-3 | THE ARENA | 랭킹 캐시 1h 스케줄러·어뷰징 감지·이메일 알림 | Cloud Functions | 1 | — |
| C-4 | THE ARENA | 아레나 뉴스룸 GNews 25개·Firestore 캐시 | Next.js + Firestore | 1 | ✅ |
| D-1 | LOCKER ROOM | 소셜 로그인·GDPR 삭제·role 관리 | Next.js + Firebase Auth | 1 | 🖥 |
| E-1 | POLICY HUB | 쿠키 배너·법적 문서 3개국어·공지사항 | Next.js + Firestore | 1 | ✅ |
| G-1 | ADMIN DASH | 대시보드 M1~M2·5지표·대진 목록 | Next.js + Firestore | 1 | 🖥 |
| B-2 | THE LAB | AI 채우기 유저 확장 (MVP 2) | Cloud Functions | 2 | — |
| D-2 | LOCKER ROOM | 프로필 카드·투표 기록 (MVP 2) | Next.js + Firestore | 2 | — |
| F-1 | AI 뉴스 팩토리 | 크라운 이벤트 기사 생성·특이점 탐지 (MVP 2) | Cloud Functions + Claude API | 2 | — |
| G-2 | ADMIN DASH | 대진 운영 현황 M4·AI 뉴스 M5·신고 M6 (MVP 2) | Next.js + Firestore | 2 | — |

# 9.  Claude Code 바이브코딩 실행 완전 가이드

📌 📌 이 챕터는 코딩 초보자를 위한 단계별 실행 가이드입니다. 하나씩 따라 하면 됩니다.

## 9.1  핵심 원칙 3가지

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 1개 대화 = 1개 모듈 | Claude Code를 새로 열 때마다 하나의 모듈 임무만 부여하세요. 예: "오늘은 VS Battle View 모듈만 만든다" |
| ② 터미널에서 실행, 한국어로 대화 | Mac 터미널 열기 → cd ~/Projects/worldcrown48 → claude 입력 → 그 안에서 한국어로 임무 부여 |
| ③ 임무 = 역할 + 기술 + 범위 | "당신은 XX 전담 개발자입니다. 기술: Next.js 14. 이 모듈만 구현하세요. 다른 코드는 건드리지 마세요." |

## 9.2  에이전트 임무 부여 표준 템플릿

당신은 '월크48 [모듈명] 전담 개발자'입니다. 역할 및 권한: - 담당 모듈: [모듈명] - 금지: 다른 도메인/모듈 코드 수정 금지 - 허용: 담당 모듈 폴더 내 모든 파일 생성/수정 기술 스택: - 프론트엔드: Next.js 14 (App Router) + TypeScript - UI: Tailwind CSS + Shadcn/UI + Framer Motion - 백엔드: Firebase (Firestore / Realtime DB / Cloud Functions) - 디자인 토큰: #05070A(배경) #FFD700(골드) #F8FAFC(텍스트) 월크48 핵심 원칙 (반드시 준수): - 서비스 정체성: 팬 투표 서비스 (예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지) - 투표 정책: 대진별 1일 5회, 자정 리셋, 랜덤 매치 보장 - 실시간 득표 수 절대 미노출 → 1시간 캐시 득표율(%)만 표시 지금 구현할 기능: 1. [구체적 기능 1] 2. [구체적 기능 2] 3. [구체적 기능 3] 완료 기준: - [테스트 가능한 완료 조건] 시작해주세요.

## 9.3  터미널 실행 명령어 (Mac 기준)

| 단계 | 명령어 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 터미널 열기 | ⌘(Command) + 스페이스 → Terminal | Mac 기본 터미널 앱 실행 |
| 프로젝트 이동 | cd ~/Projects/worldcrown48 | 월크48 프로젝트 폴더로 이동 |
| Claude Code 실행 | claude | Claude Code 시작 (프롬프트가 뜨면 성공) |
| Next.js 개발 서버 | npm run dev | 로컬 서버 시작 → localhost:3000 접속 |
| Firebase 에뮬레이터 | firebase emulators:start | 로컬 Firestore + Auth 테스트 환경 |
| Vercel 배포 | git push origin main | Vercel 자동 빌드 + 배포 트리거 |

# 10.  백엔드 Cloud Functions 모듈 설계

📌 📌 이 챕터는 v4.7에서 신설되었습니다. 각 Cloud Functions 함수의 역할, 트리거, 입출력을 명확히 정의합니다. Claude Code 에이전트에게 백엔드 임무 부여 시 이 챕터를 참조하세요.

## 10.1  Cloud Functions 전체 목록

| 함수명 | 트리거 | 역할 | MVP | 에이전트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| onVote | HTTPS 호출 (POST) | 투표 처리 + 한도 검증 + Rate Limiting | 1 | C-1 |
| onRateLimitCheck | HTTPS 미들웨어 | 1분 10회 초과 감지 → 15분 쿨다운 | 1 | C-1 |
| scheduleRankingCache | 매 1시간 스케줄러 | 득표율 집계 → ranking_cache 갱신 | 1 | C-3 |
| onAbuseDetect | Firestore 트리거 | 비정상 패턴 감지 → 관리자 이메일 알림 | 1 | C-3 |
| onRoundDeadline | Firestore 트리거 (deadline) | 라운드 마감 → 결과 집계 + 다음 라운드 생성 | 1 | C-1 |
| getNewsCache | HTTPS 호출 (GET) | GNews API 호출 → Firestore 1h 캐시 반환 | 1 | C-4 |
| onCrownCardCreate | Firestore 트리거 (우승자 확정) | Crown Card 이미지 생성 → Storage 저장 | 1 | C-2 |
| onUserDelete | HTTPS 호출 (DELETE) | GDPR 데이터 삭제 → Auth+Firestore+Storage + audit_log | 1 | D-1 |
| aiFillCandidates | HTTPS 호출 (POST) | Claude API 후보 48명 자동 추천 | 1 | B-1 |
| onCrownEvent | Firestore 트리거 (우승자 확정) | 크라운 결정 이벤트 → Claude API AI 뉴스 생성 | 2 | F-1 |
| onAnomalyDetect | Firestore 트리거 (투표 급증) | 특이점 탐지 → Claude API AI 뉴스 생성 | 2 | F-1 |

## 10.2  핵심 함수 상세 — onVote (투표 처리 엔진)

// functions/src/onVote.ts // 트리거: POST /api/vote // 역할: 투표 처리 + 한도 검증 + Rate Limiting + Realtime DB 업데이트 export const onVote = functions.https.onCall(async (data, context) => { const { tournamentId, matchId, candidateId } = data; const userId = context.auth?.uid; // 1. 로그인 확인 if (!userId) throw new functions.https.HttpsError('unauthenticated', '로그인이 필요합니다'); // 2. Rate Limiting: 1분 10회 초과 체크 const recentVotes = await checkRateLimit(userId); if (recentVotes >= 10) { throw new functions.https.HttpsError('resource-exhausted', '잠시 후 다시 시도해 주세요 (15분 대기)'); } // 3. 대진별 1일 5회 한도 체크 const todayVotes = await getTodayVoteCount(userId, tournamentId); if (todayVotes >= 5) { throw new functions.https.HttpsError('resource-exhausted', '오늘의 투표 한도(5회)에 도달했습니다'); } // 4. Firebase Realtime DB 트랜잭션 (동시 투표 충돌 방지) const matchRef = realtimeDb.ref(`votes/${matchId}/${candidateId}`); await matchRef.transaction(current => (current ¦¦ 0) + 1); // 5. Firestore votes 기록 저장 await firestore.collection('votes').add({ userId, tournamentId, matchId, candidateId, votedAt: FieldValue.serverTimestamp(), date: getTodayKST(), // KST 기준 날짜 (일별 집계용) ipHash: hashIP(context.rawRequest.ip), deviceId: data.deviceId ¦¦ null }); return { success: true, message: '투표가 완료되었습니다' }; });

## 10.3  핵심 함수 상세 — scheduleRankingCache (1시간 랭킹 캐시)

// functions/src/scheduleRankingCache.ts // 트리거: 매 1시간 (Cloud Scheduler) // 역할: 실시간 투표 수 집계 → 득표율(%) 계산 → ranking_cache 갱신 // ⚠️ 절대 원칙: 실시간 득표 수(count)를 직접 노출하지 말 것 — 반드시 율(rate%)로만 저장 export const scheduleRankingCache = functions.pubsub .schedule('every 1 hours').onRun(async () => { const activeTournaments = await getActiveTournaments(); for (const tournament of activeTournaments) { const candidates = await getCandidateVoteCounts(tournament.id); const totalVotes = candidates.reduce((sum, c) => sum + c.count, 0); // ⚠️ count(절대수치) 저장 금지 → rate(득표율%)만 저장 const rankingData = candidates .map(c => ({ candidateId: c.id, rate: totalVotes > 0 ? (c.count / totalVotes * 100).toFixed(1) : 0 })) .sort((a, b) => b.rate - a.rate); await firestore.collection('ranking_cache').doc(tournament.id).set({ rankings: rankingData, cachedAt: FieldValue.serverTimestamp(), tournamentId: tournament.id }); } });

## 10.4  핵심 함수 상세 — getNewsCache (GNews API 캐시)

// functions/src/getNewsCache.ts (또는 Next.js API Route: /api/news) // 트리거: GET /api/news?tournamentId={id} // 역할: Firestore 1h 캐시 확인 → 만료 시 GNews API 재호출 → 25개 반환 export default async function handler(req, res) { const { tournamentId } = req.query; // 1. Firestore 캐시 확인 const cacheDoc = await firestore.collection('news_cache').doc(tournamentId).get(); const cache = cacheDoc.data(); if (cache && (Date.now() - cache.cachedAt.toMillis()) < 3600000) { return res.json({ articles: cache.articles, fromCache: true }); } // 2. 캐시 만료 → GNews API 재호출 const tournament = await getTournament(tournamentId); const keywords = extractKeywords(tournament.title, tournament.candidates); // 키워드 3~5개 자동 추출 // 키워드 뉴스 15개 const keywordArticles = await gnewsSearch(keywords.slice(0, 3), 15); // 확장 뉴스 10개 const expandedArticles = await gnewsSearch(keywords.slice(0, 5), 10); const articles = [...keywordArticles, ...expandedArticles].slice(0, 25); // 3. Firestore 저장 await firestore.collection('news_cache').doc(tournamentId).set({ articles, keywords, cachedAt: FieldValue.serverTimestamp(), tournamentId }); return res.json({ articles, fromCache: false }); // ⚠️ GNews Basic: 100req/day 한도 → 1h 캐시로 실제 ~20req/day 유지 }

# 11.  Firestore 전체 컬렉션 스키마

📌 📌 이 챕터는 v4.7에서 신설되었습니다. Claude Code 에이전트에게 Firebase 연동 작업 지시 시 반드시 이 스키마를 참조하세요.

## 11.1  컬렉션 전체 목록

| 컬렉션명 | 역할 | 주요 에이전트 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| tournaments | 대진 전체 정보 (제목·카테고리·라운드·설정) | B-1, A-1, C-1 | 1 |
| candidates | 대진별 48명 후보 정보 (이름·이미지·통계) | B-1, C-1 | 1 |
| votes | 개별 투표 기록 (userId·matchId·날짜·IP해시) | C-1 (onVote) | 1 |
| ranking_cache | 1시간 캐시 득표율 (절대 수치 없음, %만) | C-3 (스케줄러) | 1 |
| news_cache | GNews API 1시간 캐시 (25개 뉴스) | C-4 | 1 |
| users | 유저 프로필 (uid·role·createdAt) | D-1 | 1 |
| cookie_consents | GDPR 쿠키 동의 기록 (userId·카테고리별·timestamp) | E-1 | 1 |
| notices | 공지사항 (제목·내용·작성일·공개여부) | E-1, G-1 | 1 |
| waitlist | 이메일 웨이트리스트 (email·createdAt) | A-0 | 1 |
| admin_alerts | 어뷰징 경고 알림 (type·severity·timestamp·resolved) | C-3, G-1 | 1 |
| audit_log | GDPR 삭제 감사 로그 (3년 보관) | D-1 | 1 |
| news_filter_keywords | 뉴스 필터 키워드 목록 | C-4 | 1 |
| crown_cards | Crown Card 메타데이터 (tournamentId·candidateId·imageUrl) | C-2 | 1 |

## 11.2  tournaments 컬렉션 스키마

// tournaments/{tournamentId} { id: "tournament_abc123", title: "2026 FIFA 월드컵 선수 이상형 월드컵", category: "FIFA" ¦ "KPOP" ¦ "OTHER", desc: "대진 설명 (선택, 최대 200자)", hostUid: "uid_admin", // Tournament Host uid (원칙②) status: "draft" ¦ "active" ¦ "closed", createdAt: Timestamp, settings: { aiNews: true, // AI 뉴스 자동 생성 허용 multiLang: true, // 다국어 뉴스 생성 허용 showRanking: true, // 랭킹 공개 여부 autoExtend: false, // 투표수 미달 시 +24h 자동 연장 }, rounds: [ { roundNumber: 1, totalMatches: 24, completedMatches: 0, deadline: Timestamp, // Tournament Host만 설정 (원칙②) status: "active" ¦ "closed" } ], currentRound: 1, thumbnailUrl: "https://storage...", }

## 11.3  votes 컬렉션 스키마  ★ v4.2 확정

// votes/{voteId} { userId: "uid_xxxxx", // 투표한 Voter의 uid tournamentId: "tournament_abc123", // 대진 ID (대진별 카운트 기준) matchId: "match_zzz", // 투표한 1:1 Match ID candidateId: "candidate_aaa", // 선택한 Candidate ID votedAt: Timestamp, // 투표 시각 (UTC) date: "2026-06-14", // KST 기준 날짜 (일별 집계용) ipHash: "sha256(ip)", // IP 해시 (원본 저장 안 함) deviceId: "fp_hash" // fingerprintjs 해시 (MVP 2) } // 일일 투표 횟수 확인 쿼리 (투표 허용 조건) // WHERE userId == ? AND tournamentId == ? AND date == TODAY_KST // COUNT < 5 → 투표 허용 // COUNT >= 5 → "오늘의 투표 한도(5회)에 도달했습니다" 안내

## 11.4  ranking_cache 컬렉션 스키마

// ranking_cache/{tournamentId} { tournamentId: "tournament_abc123", cachedAt: Timestamp, // 마지막 갱신 시각 rankings: [ { candidateId: "candidate_001", rate: "34.5" }, // ⚠️ 절대수치 없음! 득표율%만 { candidateId: "candidate_002", rate: "28.2" }, // ... 48개 후보 전체 ] } // ⚠️ 절대 금지: count(절대 투표 수)를 ranking_cache에 저장하지 말 것 // 실시간 득표 수 노출 → 부정투표 유발 → 서비스 신뢰도 붕괴

## 11.5  users 컬렉션 스키마

// users/{uid} { uid: "uid_xxxxx", email: "user@example.com", displayName: "홍길동", photoURL: "https://lh3.googleusercontent.com/...", role: "user" ¦ "admin", // 권한 구분 (원칙②) createdAt: Timestamp, lastLoginAt: Timestamp, // GDPR 삭제 요청 시 이 문서 전체 + Auth + Storage 동시 삭제 }

# 12.  즉시 실행 체크리스트  —  v4.7 완결판

## 12.1  개발 시작 전 완료 사항

| 항목 | 담당 | 기한 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PolicyHub_v1_0.html 회사 정보 채우기 (사업자명/주소/이메일) | 대표 | D-7 | 실제 정보 입력 완료 |
| 이용약관·개인정보처리방침 법무 검토 (온라인 법무 1회) | 대표 | D-7 | 법무사 또는 온라인 자문 완료 |
| Firebase 프로젝트 생성 + Security Rules 기본 설정 | 48티오 | D-5 | Firestore RLS 설정 완료 |
| Firestore users 컬렉션 role 필드 설계 및 admin 계정 등록 | 48티오 | D-5 | admin role 정상 동작 확인 |
| GNews API 키 발급 (gnews.io Basic $9/월) | 대표 | D-5 | API Key 확보 + .env.local 등록 |
| Claude API 키 발급 (Anthropic Console) | 대표 | D-5 | claude-sonnet-4-20250514 접근 확인 |
| Next.js 프로젝트 초기화 + Vercel 연결 | 48티오 | D-4 | vercel.com 배포 URL 확인 |
| Firebase Storage 버킷 설정 + 이미지 업로드 정책 | 48티오 | D-4 | Storage Rules 설정 완료 |
| Cloudflare 도메인 연결 + SSL 인증서 (worldcrown48.com) | 48티오 | D-3 | HTTPS 정상 동작 확인 |
| 도메인 0 (LAUNCH PAD) 배포 → 이메일 웨이트리스트 수집 시작 | 48티오 | D-3 | worldcrown48.com 접속 확인 |

## 12.2  MVP 1 에이전트 실행 순서

| 순서 | 에이전트 | 작업 내용 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1st | A-0 | 도메인 0 LAUNCH PAD — 랜딩·카운트다운·웨이트리스트 | Firebase 설정 완료 |
| 2nd | E-1 | POLICY HUB — 쿠키 배너 + 법적 문서 기본 구조 (법적 의무 1순위) | A-0 완료 |
| 3rd | D-1 | LOCKER ROOM — 소셜 로그인 + GDPR 삭제 기능 | Firebase Auth 설정 |
| 4th | B-1 | THE LAB — M0 마법사 + 48 Nodes Grid (초기 대진 생성) | D-1 완료 |
| 5th | C-1 | THE ARENA — VS Battle View + 투표 엔진 + Rate Limiting | B-1에서 대진 1개+ 생성 후 |
| 6th | C-3 | THE ARENA — 랭킹 캐시 스케줄러 + 어뷰징 감지 | C-1 완료 |
| 7th | C-4 | THE ARENA — 아레나 뉴스룸 GNews 25개 레이아웃 | GNews API 키 확보 |
| 8th | C-2 | THE ARENA — Crown Card 생성 (뉴스 링크 포함) | C-4 완료 |
| 9th | A-1 | THE PITCH — 메인 홈 화면 반응형 | 전체 도메인 기본 준비 후 |
| 10th | G-1 | ADMIN DASHBOARD — 대시보드 M1~M2 | 전체 MVP 1 완료 후 |

## 12.3  MVP 1 완료 기준 최종 체크리스트

| 체크 | 항목 | 담당 에이전트 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 도메인 0: 랜딩페이지 → 이메일 웨이트리스트 + 카운트다운 정상 동작 | A-0 | ★★★ 최우선 |
| ☐ | 쿠키 동의 배너: 3버튼 정상 동작 + Firestore 저장 확인 | E-1 | ★★★ 최우선 |
| ☐ | 소셜 로그인: Google 로그인 → role 저장 + 프로필 이동 + 로그아웃 | D-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | GDPR 데이터 삭제: AlertDialog → Auth+Firestore+Storage 전체 삭제 | D-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 대진 만들기 (관리자): M0 마법사 3단계 완성 + 48 Nodes 슬라이드 | B-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | AI 채우기: 관리자 계정 → Claude API 호출 → 48명 후보 추천 | B-1 | ★★ 관리자 |
| ☐ | VS Battle View: 랜덤 매치 표시 → 선택 → Realtime DB 업데이트 | C-1 | ★★★ 핵심 |
| ☐ | 투표 한도: 대진별 1일 5회 제한 + 초과 시 안내 메시지 | C-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | Rate Limiting: 1분 10회 초과 → 15분 쿨다운 자동 부여 | C-1 | ★★ 필수 |
| ☐ | 랭킹: 실시간 수치 미노출, 1시간 캐시 득표율(%)만 표시 | C-3 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 아레나 뉴스룸: GNews 25개 카드 레이아웃 (데스크탑 우측 패널 / 모바일 가로 스크롤) | C-4 | ★★★ 필수 |
| ☐ | Crown Card: 우승자 확정 → 카드 이미지 생성 → 뉴스 링크 포함 + 다운로드 | C-2 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 라운드 진행: Deadline 도달 → 투표 자동 마감 + 다음 라운드 생성 | C-1 (CF) | ★★★ 필수 |
| ☐ | 어뷰징 감지: 비정상 패턴 발생 시 관리자 이메일 알림 수신 | C-3 | ★★ 필수 |
| ☐ | 반응형: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 3종 화면 확인 (Domain 0·1·3) | A-0, A-1, C-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 관리자 대시보드: 5지표 카드 + 대진 목록 테이블 정상 표시 | G-1 | ★★ 필수 |

⚠️ PolicyHub_v1_0.html 파일의 privacy@worldcrown48.com / 회사명 / 사업자 주소를 실제 정보로 채운 후 간단한 법무 검토(온라인 법무 1회 자문)를 받으신 후 배포해 주세요. 이용약관과 개인정보처리방침은 법적 효력이 있는 문서입니다.

# 13.  용어 해설 (Glossary)

📖 📌 이 챕터는 v4.3에서 존재했던 용어 해설을 v4.7에서 완전히 복원하고 신규 용어를 추가한 것입니다. 코딩 초보자도 이 문서 하나로 모든 기술 용어를 이해할 수 있도록 작성되었습니다.

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 바이브코딩 (Vibe Coding) | AI에게 비즈니스 목적과 흐름을 전달하여 시스템을 자동 완성하는 의도 중심 개발 방식 |
| 에이전트 (Agent) | 특정 역할과 임무를 부여받아 독립적으로 코딩 작업을 수행하는 Claude Code 세션 |
| 모듈 (Module) | 하나의 기능 단위. 독립적으로 개발·테스트 가능한 코드 묶음 |
| 도메인 (Domain) | 연관된 모듈들의 집합. 월크48에서는 7개 도메인(Domain 0~6)으로 구성 |
| MVP (Minimum Viable Product) | 최소 기능 제품. 핵심 기능만 갖추어 빠르게 출시하는 전략 |
| Next.js | 리액트(React) 기반의 웹 프레임워크. SSR로 SEO와 초기 로딩 속도 최적화 |
| SSR (Server-Side Rendering) | 서버에서 HTML을 미리 생성하여 전달하는 방식. 검색 노출 및 초기 로딩 속도 향상 |
| Tailwind CSS | 클래스 이름으로 스타일을 빠르게 적용하는 CSS 프레임워크. 바이브코딩에 최적화 |
| Shadcn/UI | 미리 만들어진 고품질 UI 컴포넌트 모음. Next.js 프로젝트에 쉽게 통합 가능 |
| Framer Motion | 리액트용 애니메이션 라이브러리. 슬라이드·페이드 등 부드러운 효과 구현 |
| Zustand | 리액트 전역 상태 관리 라이브러리. Redux보다 간단하고 바이브코딩 친화적 |
| Vercel | Next.js 공식 배포 플랫폼. 코드 push 한 번으로 전 세계 배포 완료 (1클릭 배포) |
| Firebase | 구글 제공 실시간 클라우드 데이터베이스 및 백엔드 서비스 |
| Firestore | Firebase의 NoSQL 문서형 데이터베이스. 컬렉션·문서 구조로 데이터 관리 |
| Realtime DB | Firebase의 실시간 동기화 데이터베이스. 투표 결과 즉시 반영에 활용 |
| Cloud Functions | 서버 없이 필요할 때만 코드가 실행되는 서버리스(Serverless) 함수 |
| fingerprintjs | 브라우저·기기 고유 특성을 조합하여 사용자를 식별하는 라이브러리. 부정투표 방지 |
| Rate Limiting | 일정 시간 내 요청 횟수를 제한하여 어뷰징을 방지하는 기술 |
| GDPR | EU 일반 개인정보보호법. 위반 시 전 세계 매출의 최대 4% 과징금 |
| Crown Card | 월크48 투표 결과를 SNS 공유 가능한 이미지 카드로 자동 생성하는 바이럴 핵심 기능 |
| RLS (Row-Level Security) | 데이터베이스 특정 행에 권한 있는 사용자만 접근하도록 제한하는 보안 기술 |
| role (권한) | Firestore users 문서의 권한 필드. admin(관리자) / user(일반 유저) 구분 |
| Shimmer | 데이터 로딩 중 반짝이는 로딩 효과. 사용자 경험(UX)을 향상시키는 UI 기법 |
| GNews API | 글로벌 뉴스 API 서비스. 월크48에서 Basic $9/월 플랜 사용 (v4.6 확정) |
| Tournament Host | 대진을 만든 자. Round Deadline 설정 권한 보유 (원칙② — System Admin ≠ Tournament Host) |
| Deadline | Tournament Host가 설정한 라운드 마감 시각. 월크48 유일한 라운드 시간 기준 (원칙②) |
| 랜덤 매치 | VS Battle View에서 매 새로고침마다 무작위로 제공되는 1:1 매치 (원칙③) |
| ranking_cache | 1시간 단위로 갱신되는 득표율(%) 캐시 컬렉션. 실시간 절대 수치 저장 금지 |
| news_cache | GNews API 응답 1시간 캐시. API 한도(100req/day) 보호 목적 |
| waitlist | 도메인 0 LAUNCH PAD에서 수집하는 이메일 웨이트리스트 컬렉션 (v4.7 신설) |
| Cloudflare | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF, 도메인 SSL을 제공하는 보안 인프라 |
| SEO (Search Engine Optimization) | 검색 엔진에 잘 노출되도록 최적화하는 기술. Next.js SSR이 SEO에 필수 |

👑 WorldCrown48 (월크48)

플랫폼 구축 전략 설계서 v4.7  완결판

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 👑 WorldCrown48

© 2026 WorldCrown48  |  작성: 48티오  |  CONFIDENTIAL — 내부 기밀 문서