WorldCrown48

플랫폼 구축 전략수립

v2.0

작성: 48티오  |  2026년 5월

📌 v2.0 신규 핵심: MVP 3단계 분리 출시 전략 · 구체적 아키텍처 · 데이터 스키마 · 리스크 관리 통합

# 1. 전략 개요 및 핵심 원칙

월크48(WorldCrown48) 플랫폼은 2026년 FIFA 북중미 월드컵을 기점으로 글로벌 팬덤 데이터를 독점하고 AI 뉴스 팩토리를 통해 미디어 시장의 업스트림을 선점하는 것을 목표로 합니다.

## 1.1. 전략 3대 원칙

- 속도 우선: 월드컵 개막(2026년 6월) 전 MVP 1단계를 반드시 런칭합니다. 완벽보다 빠름이 우선입니다.

- 현실적 목표: 1인 바이브코딩(Vibe Coding) 방식의 개발 범위를 명확히 인식하고, 단계별로 기능을 확장합니다.

- 윤리적 기반: 모든 콘텐츠와 데이터 처리는 글로벌 플랫폼 정책 및 법적 기준에 준수합니다.

## 1.2. 주요 변경 사항 (v1.0 대비)

| 항목 | v1.0 | v2.0 개선 |
| --- | --- | --- |
| 개발 도구 | AntiGravity 포함 (불확실) | Claude Code + Playwright (검증된 조합) |
| MAU 목표 | 2026년 내 5,000만 | 단계별: 50만→300만→1,000만→3,000만 |
| 콘텐츠 기준 | 일부 윤리 기준 미비 | 초상권·젠더 기준 강화, 퍼포먼스 기반 전환 |
| 출시 전략 | 통합 단일 런칭 | MVP 3단계 분리 출시 |
| 보안 | 기본 수준 | Privacy-First + RLS 적용 |

# 2. MVP 단계적 출시 전략 (핵심 신규 섹션)

📌 이 섹션은 v2.0의 가장 중요한 추가 내용입니다. 1인 개발자가 월드컵 타이밍을 놓치지 않기 위한 생존 전략입니다.

## 2.1. 3단계 MVP 로드맵 개요

| MVP 1 1단계 2026년 6월 월드컵 개막 전 | - 48강 토너먼트 투표 기능 (핵심 엔진) - 실시간 랭킹 시각화 (Firebase 연동) - Crown Card 생성 및 SNS 공유 - 다크모드 디자인 (Stitch Design Spec V2.0 기반) - 기본 다국어 지원 (한국어, 영어) - 목표 MAU: 50만 명 |
| --- | --- |
| MVP 2 2단계 2026년 7월 월드컵 진행 중 | - AI 뉴스 생성 (간소화 버전, 한/영/스페인어) - K-POP 카테고리 추가 (월드컵 외 트래픽 확보) - 앱 알림 및 경기 연동 (실시간 업데이트) - 유저 프로필 및 투표 기록 관리 - AI 생성 콘텐츠 표기 의무화 적용 - 목표 MAU: 300만 명 |
| MVP 3 3단계 2026년 하반기 월드컵 이후 | - PR 자동 배포 연동 (RedPress, EIN Presswire 등) - B2B SaaS 베타 (데이터 구독 서비스) - 완전한 다국어 지원 (10개국어 이상) - 팩트 체크 레이어 완전 구현 - 수익 모델 정식 가동 (광고, 데이터 판매) - 목표 MAU: 1,000만 명 |

## 2.2. MVP 1 상세 기능 명세

2.2.1. 48강 토너먼트 엔진

- 48-24-12-6-3 단계적 축소 방식 구현 (월크48 독자 로직)

- 48명 → 24명 → 12명 → 6명 → 최종 3인 결승전 구조

- FIFA 표준 방식과 월크48 독자 로직 선택 옵션 제공

- 실시간 투표 처리: Firebase Realtime Database 기반 초저지연 처리

- 가중치 투표 시스템: 단순 클릭이 아닌 참여 시간·공유·재방문 종합 점수

2.2.2. Crown Card 생성 (바이럴 핵심 기능)

- 우승자 확정 시 자동으로 공유 가능한 Crown Card 이미지 생성

- SNS 최적화 해상도 자동 제공 (인스타그램 1:1, X(트위터) 16:9 등)

- 유저의 투표 참여 기록 포함 → 개인화된 바이럴 효과

## 2.3. MVP 2 상세 기능 명세

2.3.1. AI 뉴스 팩토리 (간소화 버전)

- Claude API 연동 기반 뉴스 자동 생성

- 뉴스 가치 판별 알고리즘: 지지율 급변(±15% 이상) 시 자동 기사 생성

- 다국어 출력: 한국어, 영어, 스페인어 우선 지원

- 필수 안전장치: 모든 기사에 'AI-Generated Content' 태그 자동 부착

2.3.2. K-POP 카테고리 확장

- 월드컵 시즌 외에도 플랫폼 트래픽을 유지하는 핵심 카테고리

- 현재 활동 중인 아이돌 그룹·솔로 아티스트 48강 토너먼트

- 팬덤별 투표 결집 유도 → 자발적 SNS 홍보 효과

## 2.4. MVP 3 상세 기능 명세

2.4.1. PR 자동 배포 시스템 완성

- RedPress.net, EIN Presswire, BrandPush, PR Newswire 순차 연동

- 국가별 시차 및 언론사 트래픽 집중 시간 기반 AI 송출 스케줄 최적화

- 배포 후 성과 추적 (노출 수, 클릭률, 신규 유저 유입 경로 분석)

2.4.2. B2B SaaS 베타 서비스

- 데이터 대시보드: 기업 고객용 팬덤 지표 실시간 제공

- 구독 플랜: 기본(무료) / 프로(월 $99) / 엔터프라이즈(협의) 구조

- API 접근권 판매: 데이터를 외부 시스템에 연동 가능한 REST API 제공

# 3. 기술 아키텍처 및 개발 스택

## 3.1. 전체 시스템 아키텍처

바이브코딩 방식으로 1인 개발이 가능하면서도 글로벌 트래픽을 처리할 수 있는 경량화된 아키텍처입니다.

| 레이어 | 기술 스택 | 역할 | 비용 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Flutter Web | 반응형 UI, 크로스 플랫폼 지원 | 무료 (오픈소스) |
| 디자인 시스템 | Stitch + Figma | 컴포넌트 기반 다크 모드 UI | Stitch 구독료 |
| 백엔드 DB | Firebase Realtime DB | 실시간 투표 데이터 동기화 | 사용량 기반 과금 |
| 인증 | Firebase Auth | 소셜 로그인, 사용자 관리 | 무료 (기본 제공) |
| AI 뉴스 생성 | Claude API (Sonnet) | 다국어 뉴스 자동 작성 | 토큰 기반 과금 |
| CDN + 보안 | Cloudflare | 글로벌 속도, DDoS 방어 | 원가 도메인 관리 |
| 테스트 자동화 | Claude Code + Playwright | E2E 테스트, 보안 검수 | 무료 (오픈소스) |
| 이미지 저장 | Firebase Storage | Crown Card, 프로필 이미지 | 사용량 기반 과금 |

## 3.2. 데이터 스키마 전략

3.2.1. Privacy-First 데이터 관리 원칙

- 비식별화 처리: 유저의 개인정보는 '저장 즉시 삭제'하거나 특징점(Feature Point)만 추출하여 비식별화된 통계 데이터로만 활용합니다.

- 최소 수집 원칙: 서비스 운영에 필수적인 데이터만 수집합니다.

- GDPR 준수: EU 일반 개인정보보호법(GDPR) 기준에 맞는 데이터 처리 및 삭제 요청 처리 시스템을 구축합니다.

3.2.2. 핵심 데이터 구조

| 컬렉션 | 주요 필드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| tournaments | id, title, category, status, created_at | 대진표 마스터 데이터 |
| candidates | id, tournament_id, name, image_url, order | 48강 후보 데이터 |
| votes | tournament_id, round, winner_id, timestamp (익명) | 투표 기록 (개인 비식별) |
| vote_stats | tournament_id, candidate_id, count, trend_score | 실시간 집계 통계 |
| news_articles | id, tournament_id, content, lang, status, ai_generated | AI 생성 기사 |
| users | uid (해시), created_at, region_code | 최소 식별 정보만 저장 |

## 3.3. 실시간 투표 엔진 설계

- Firebase Realtime Database를 활용하여 전 세계 유저의 투표가 초저지연(Latency)으로 실시간 반영됩니다.

- 트래픽 급증 대응: Cloud Functions를 통해 자동 스케일링(Auto-scaling)을 구현합니다.

- 부정 투표 방지: IP 기반 중복 투표 방지 + 디바이스 핑거프린팅(Device Fingerprinting) 적용

# 4. AI 뉴스 팩토리 기술 아키텍처

## 4.1. RAG 기반 뉴스 생성 파이프라인

📌 RAG(Retrieval-Augmented Generation): AI가 답변 생성 전 신뢰할 수 있는 외부 지식 베이스를 먼저 검색하여 정확도를 높이는 기술입니다.

- 데이터 수집 레이어: Firebase 실시간 투표 데이터 + 외부 스포츠 API(Transfermarkt 등)를 JSON 형태로 수집

- 특이점 탐지 레이어: 지지율 변화 임계치(±15%) 초과 시 뉴스 이벤트로 자동 식별

- 지식 인출 레이어: 벡터 DB에서 선수 역사적 맥락, 팬덤 특성 데이터 인출

- LLM 처리 레이어: Claude API가 Few-shot prompting 기법으로 전문적 톤앤매너의 다국어 기사 생성

- 검증 레이어: 생성 기사와 실제 통계 데이터 일치 여부 자동 검증 (오차 0.1% 이하)

- 배포 레이어: 국가별 최적 시간대 자동 계산 후 글로벌 PR 서비스 API 연동 송출

## 4.2. 뉴스 품질 관리 기준

| 검증 항목 | 기준 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 통계 정확도 | 실제 투표 수치와 ±0.1% 이하 | 불일치 시 자동 재생성 |
| AI 생성 표기 | 모든 기사 필수 포함 | 배포 전 태그 유무 자동 검사 |
| 언어별 문법 | 각 언어 원어민 수준 | 언어 모델 퍼플렉시티 점수 기준 |
| 저작권 검사 | 외부 인용 30단어 이하 | 유사도 스캐너 자동 검사 |
| 개인정보 | 실명·이미지 동의 여부 | 공개 프로필 데이터만 활용 |

# 5. 마케팅 전략 및 수익 모델

## 5.1. 단계별 마케팅 전략

| 단계 | 핵심 채널 | 전략 |
| --- | --- | --- |
| MVP 1 (런칭 초기) | SNS 바이럴 | Crown Card 공유 유도, 인플루언서 베타 테스터 모집 |
| MVP 2 (월드컵 중) | AI 뉴스 배포 | RedPress·EIN Presswire 통해 글로벌 언론 노출 |
| MVP 3 (포스트 월드컵) | B2B 영업 + SEO | 기업 대상 데이터 구독 서비스, AIO 전략 본격 가동 |

## 5.2. 수익 모델 구조

| 수익원 | 대상 | 시기 | 예상 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프리미엄 대진 생성 | 일반 유저 | MVP 1부터 | 건당 $2~5 |
| AI 뉴스 구독 | 미디어사·블로거 | MVP 2부터 | 월 $49~199 |
| 팬덤 지표 데이터 | 기업 마케터 | MVP 3부터 | 월 $99~999 |
| B2B API 접근권 | 테크 기업 | MVP 3부터 | 협의 (엔터프라이즈) |
| 광고 (네이티브) | 글로벌 브랜드 | MVP 3부터 | CPM 기반 |

# 6. 리스크 관리 및 대응 전략

## 6.1. 주요 리스크 매트릭스

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIFA 상표권 분쟁 | 중간 | 높음 | 'Official'·'FIFA' 직접 표기 금지, 독립 플랫폼 명시 |
| 선수 초상권 문제 | 중간 | 높음 | 퍼포먼스 기반 콘텐츠로 전환, 공개 데이터만 활용 |
| AI 오보 생성 | 낮음 | 높음 | 팩트 체크 레이어 + 24시간 모니터링 + 즉시 정정 프로세스 |
| 월드컵 전 미완성 | 중간 | 매우 높음 | MVP 1 기능만으로 런칭, 과욕 금지 |
| 트래픽 급증 다운 | 낮음 | 높음 | Firebase 자동 스케일링 + Cloudflare CDN |
| GDPR 위반 | 낮음 | 높음 | Privacy-First 설계, 최소 데이터 수집 원칙 준수 |

# 7. 결론 및 실행 우선순위

## 7.1. 이번 주 당장 실행해야 할 사항

- 375623 사업계획서 v3.0 기준으로 콘텐츠 윤리 수정 완료 (완료)

- Claude Code로 48강 토너먼트 알고리즘 로직 설계 시작

- Firebase 프로젝트 생성 및 기본 DB 스키마 구성

- Stitch Design Spec V2.0 기준으로 핵심 컴포넌트 3개 우선 제작

## 7.2. 이번 달 완료 목표

- MVP 1 기능 전체 개발 완료 (투표 엔진 + 랭킹 + Crown Card)

- AI 뉴스 생성 프로토타입 (Claude API 연동) 구현

- Cloudflare 도메인 설정 및 보안 구성

- 베타 테스터 100명 모집 및 내부 QA 완료

대표님, 이 전략 문서는 '완벽함'이 아닌 '월드컵 전 런칭'을 최우선으로 설계되었습니다. MVP 1 하나만 제대로 완성되어도 그것이 우리의 가장 강력한 출발점이 됩니다. 지금 당장 시작합시다.

## 주석 (Glossary)

- 바이브코딩(Vibe Coding): AI에게 비즈니스 목적과 흐름을 전달하여 시스템을 자동 완성하는 의도 중심 개발 방식

- MVP(Minimum Viable Product): 최소 기능 제품. 핵심 기능만 갖추어 빠르게 출시하는 전략

- Firebase: 구글이 제공하는 실시간 클라우드 데이터베이스 및 백엔드 서비스

- Flutter Web: 구글이 만든 크로스 플랫폼 프레임워크. 하나의 코드로 웹·앱 동시 지원

- Playwright: 마이크로소프트가 만든 브라우저 자동화 테스트 도구

- RLS(Row-Level Security): 데이터베이스의 특정 행에 권한 있는 사용자만 접근하도록 제한하는 보안 기술

- GDPR: EU 일반 개인정보보호법. 유럽 유저의 개인정보 처리에 적용되는 규제

- CDN(Content Delivery Network): 전 세계 여러 서버에 콘텐츠를 분산 저장하여 빠른 로딩 속도를 제공하는 네트워크