WorldCrown48 (월크48) 플랫폼 구축 전략 설계서 v4.0 ───────────────────────────────── 📌 v4.0 신규 핵심: 5개 도메인 모듈 분해 설계 + Claude Code 에이전트 임무 체계 + 바이브코딩 실행 가이드 작성: 48티오 ¦ 2026년 5월 ¦ CONFIDENTIAL

## v4.0 주요 변경 및 추가 사항

| 항목 | v3.0 | v4.0 추가/개선 |
| --- | --- | --- |
| 도메인 분해 | 5개 도메인 구현 계획 (Frontend/Backend 분리) | 각 도메인을 3~4개 모듈로 세분화 + 모듈별 제작 가이드 신규 추가 |
| 에이전트 임무 | 미정의 (Claude Code 활용 언급만) | 도메인별 에이전트 역할·권한·프롬프트 템플릿 완전 정의 |
| 바이브코딩 가이드 | 개념 설명 수준 | 1모듈=1대화 원칙, 터미널 실행법, 단계별 체크리스트 포함 |
| Stitch 연동 | 디자인 작업 순서 (8단계) | 모듈별 Stitch 컴포넌트 우선순위 명시 |

# 1. 전략 개요 및 핵심 원칙 (v3.0 계승)

월크48(WorldCrown48) 플랫폼은 2026년 FIFA 북중미 월드컵을 기점으로 글로벌 팬덤 데이터를 독점하고 AI 뉴스 팩토리를 통해 미디어 시장의 업스트림을 선점합니다.

## 1.1. 전략 3대 원칙

- 속도 우선: 월드컵 개막(2026년 6월) 전 MVP 1단계 반드시 런칭. 완벽보다 빠름이 우선입니다.

- 현실적 목표: 1인 바이브코딩 방식의 개발 범위를 명확히 인식하고, 단계별로 기능을 확장합니다.

- 윤리적 기반: 모든 콘텐츠와 데이터 처리는 글로벌 플랫폼 정책 및 법적 기준에 준수합니다.

## 1.2. MVP 3단계 로드맵

| 단계 | 시기 | 핵심 기능 | 목표 MAU |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | 2026년 6월 | 48강 투표·실시간 랭킹·Crown Card·Policy Hub 기본·다크모드 디자인 | 50만 명 |
| MVP 2 | 2026년 7월 | AI 뉴스 생성·K-POP 카테고리·유저 프로필·다국어(한/영/스페인어) | 300만 명 |
| MVP 3 | 2026년 하반기 | PR 자동 배포·B2B SaaS 베타·완전한 다국어·수익 모델 정식 가동 | 1,000만 명 |

# 2. [v4.0 핵심 신규] 5개 도메인 → 모듈 분해 설계

📌 이 챕터가 v4.0의 핵심입니다. 각 도메인을 3~4개 모듈로 쪼개고, 모듈별로 Claude Code 에이전트의 임무와 제작 가이드를 정의합니다.

왜 도메인을 모듈로 쪼개야 하는가?

건물을 지을 때 '기초 → 골조 → 전기 → 인테리어' 순으로 나눠 짓듯, 코드도 역할별로 분리해야 1인 개발자가 감당할 수 있습니다. 모듈별로 분리하면:

- 각 모듈을 독립적으로 개발·테스트할 수 있어 오류 범위가 좁아집니다.

- Claude Code에게 하나의 명확한 임무만 부여할 수 있어 결과물 품질이 높아집니다.

- Stitch에서 디자인할 때도 화면 단위가 아닌 기능 단위로 작업하여 재사용성이 극대화됩니다.

- 개발이 병렬로 진행 가능해 전체 속도가 빨라집니다.

💡 핵심 원칙: '1개 Claude Code 대화 = 1개 모듈 임무'  — 이것만 지켜도 개발 효율이 3배 이상 높아집니다.

◆ DOMAIN 1: THE PITCH ◆ 메인 홈 / 랜딩 / 트렌딩 대진 ¦ MVP 1 최우선

도메인 개요

월크48의 첫인상을 결정하는 얼굴 도메인입니다. 유저가 처음 접속했을 때 보게 되는 메인 화면으로, 트렌딩 대진을 보여주고 클릭을 유도합니다. MVP 1에서 반드시 완성해야 합니다.

### 모듈 분해

| M1 | Hero Section 모듈 메인 배너 · 슬로건 · CTA(행동 유도) 버튼 · 배경 골드 블러 효과 |
| --- | --- |

| M2 | Trending 모듈 실시간 인기 대진 그리드 · 카테고리 필터 · 반응형 3열 레이아웃 |
| --- | --- |

| M3 | Navigation 모듈 상단 네비게이션 바 · 스크롤 투명도 변화 · 로그인 상태 표시 |
| --- | --- |

| M4 | Loading/Error 상태 모듈 Shimmer 로딩 · 에러 화면 · 빈 상태(Empty State) 처리 |
| --- | --- |

### 모듈별 제작 가이드

| 모듈 | Stitch 작업 | Flutter 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 Hero | §1-1 Hero Section 컴포넌트 | Stack + Container + RadialGradient (골드 블러) | 없음 (정적) | MVP 1 ★★★ |
| M2 Trending | §1-2 Trending Module + Card | GridView.builder + ResponsiveLayout (1/2/3열) | Firestore tournaments 컬렉션 조회 | MVP 1 ★★★ |
| M3 Navigation | §7 Navigation 가이드라인 | SliverAppBar (스크롤 투명도 변환) | Firebase Auth 상태 | MVP 1 ★★★ |
| M4 Loading | §5-1 Loading State | Shimmer 패키지 (골드 shimmer 효과) | 없음 | MVP 1 ★★ |

### Claude Code 에이전트 임무

| 🤖 에이전트 A-1 — THE PITCH 프론트엔드 전담 • Hero Section: 골드 배경 블러 + 슬로건 텍스트 + CTA 버튼 Flutter 구현 • Trending Grid: 반응형 1열(모바일)/2열(태블릿)/3열(데스크탑) GridView • Tournament Card: 호버 시 골드 테두리 AnimatedContainer 효과 • SliverAppBar: 스크롤 내리면 투명→불투명 전환 효과 • Shimmer 로딩: 골드 컬러 shimmer 효과 전체 적용 💡 이 에이전트는 UI만 담당합니다. Firebase 연결은 A-2 에이전트에게 맡기세요. |  |
| --- | --- |

▶ Claude Code 프롬프트 예시: 에이전트 A-1 임무 부여 예시 당신은 '월크48 THE PITCH 도메인 프론트엔드 전담 개발자'입니다. 기술 스택: Flutter Web 3.x 디자인 토큰: #05070A(배경), #FFD700(골드), #F8FAFC(텍스트) 지금 즉시 구현할 모듈: 1. HeroSection 위젯 (골드 RadialGradient 배경 + 슬로건 + CTA 버튼) 2. TournamentCard 위젯 (이미지 + 호버 골드 테두리 2px AnimatedContainer) 3. TrendingGrid 위젯 (반응형: 모바일 1열, 태블릿 2열, 데스크탑 3열) 이 3개 모듈만 집중해서 완성해주세요. 다른 도메인 코드는 건드리지 마세요.

◆ DOMAIN 2: THE LAB ◆ 48강 대진 생성 / AI 이미지 수집 ¦ MVP 1~2

도메인 개요

유저가 직접 48강 대진을 만드는 '창작 공간'입니다. 대진 주제를 입력하고 48개 후보를 채우는 과정으로, 이 도메인의 완성도가 월크48의 핵심 경쟁력을 좌우합니다.

### 모듈 분해

| M1 | 대진 초기화 모듈 주제 입력 · AI/수동 선택 카드 · 대진 생성 버튼 |
| --- | --- |

| M2 | 48 Nodes Grid 모듈 8열 이미지 그리드 · 개별 Node 컴포넌트 · 이미지 업로드 |
| --- | --- |

| M3 | AI 자동채우기 모듈 Claude API 연동 · 퍼포먼스 기반 공개 데이터 수집 · MVP 2 |
| --- | --- |

| M4 | 대진 저장/공개 설정 모듈 Firestore 저장 · 공개/비공개 설정 · 이미지 Storage 업로드 |
| --- | --- |

### 모듈별 제작 가이드

| 모듈 | Stitch 작업 | Flutter 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 초기화 | §2-1 Initialization | TextField + 골드 UnderlineInputBorder + GestureDetector | 없음 (로컬 상태) | MVP 1 |
| M2 Nodes Grid | §2-2 48 Nodes Grid | GridView (8/6/4열) + AspectRatio(1.0) + Stack + Image.network | Storage 이미지 업로드 | MVP 1 |
| M3 AI 채우기 | 신규 AI 버튼 | ElevatedButton (골드) + 로딩 진행 표시 | Cloud Functions + Claude API | MVP 2 |
| M4 저장/공개 | Toggle Switch | Switch + DropdownButton + Submit 버튼 | Firestore tournaments 컬렉션 저장 | MVP 1 |

⚠️  AI 자동 이미지 수집 시 반드시 퍼포먼스·기록 기반 공개 데이터만 활용합니다. 얼굴 이미지는 동의 없이 수집 불가 (초상권 정책 §2.2 참조).

### Claude Code 에이전트 임무

| 🤖 에이전트 B-1 — THE LAB 48 Nodes Grid 모듈 전담 • 48개 Node를 8열(PC)/6열(태블릿)/4열(모바일)로 표시하는 반응형 GridView • 각 Node: 이미지 없을 때 카메라 아이콘 + 번호 표시 Empty State • 이미지 탭 → 파일 선택 → Firebase Storage 업로드 → URL 저장 • Drag & Drop으로 Node 순서 변경 기능 (MVP 2) 💡 Node 하나가 완성되면 나머지 47개는 같은 컴포넌트를 반복 사용합니다. 컴포넌트 설계가 핵심입니다. |  |
| --- | --- |

◆ DOMAIN 3: THE ARENA ◆ 1:1 토너먼트 투표 / 실시간 랭킹 / Crown Card ¦ MVP 1 최핵심

도메인 개요

월크48의 심장부입니다. 유저가 실제로 투표하고 랭킹이 실시간으로 바뀌며 Crown Card가 생성됩니다. 이 도메인이 완성되는 순간 월크48의 핵심이 완성됩니다. 가장 많은 개발 시간이 필요하지만 가장 중요합니다.

### 모듈 분해

| M1 | VS Battle View 모듈 좌우 분할 투표 화면 · 후보 카드 · VS 심볼 · 선택 골드 테두리 효과 |
| --- | --- |

| M2 | 실시간 투표 처리 모듈 Firebase Realtime DB 연동 · 투표 트랜잭션 · IP/디바이스 중복 방지 |
| --- | --- |

| M3 | 라운드 진행 엔진 모듈 48→24→12→6→3 단계 자동 전환 · Cloud Functions 트리거 |
| --- | --- |

| M4 | Crown Card 생성 모듈 우승자 이미지 카드 자동 생성 · SNS 해상도 최적화 · Firebase Storage 저장 |
| --- | --- |

| M5 | 실시간 랭킹 시각화 모듈 실시간 차트 · 득표율 Progress Bar · 전 세계 투표 현황 |
| --- | --- |

### 48-24-12-6-3 라운드 로직 상세

📌 이 로직은 월크48의 독자 알고리즘으로 특허 출원 대상입니다. 외부에 공개하지 마세요.

| 라운드 | 후보 수 | 진행 방식 | 완료 조건 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1라운드 | 48명 → 24명 | 24경기 동시 진행, 각 1:1 매칭 | 24경기 모두 완료 | 24시간 |
| 2라운드 | 24명 → 12명 | 12경기 동시 진행 | 12경기 모두 완료 | 12시간 |
| 3라운드 | 12명 → 6명 | 6경기 동시 진행 | 6경기 모두 완료 | 6시간 |
| 준결승 | 6명 → 3명 | 3경기 동시 진행 | 3경기 모두 완료 | 3시간 |
| 결승 | 3명 최종 결승 | 3인 동시 투표, 최고 득표자 우승 | 투표 마감 시간 도달 | 1시간 |

### Claude Code 에이전트 임무

| 🤖 에이전트 C-1 — THE ARENA 투표 엔진 전담 (최우선) • VS Battle View: Row + Expanded(50%/50%) 좌우 분할 레이아웃 • GestureDetector: 탭 → 골드 테두리 2px 선택 효과 + 진동(haptic) 피드백 • Firebase Realtime DB 트랜잭션: 동시 투표 충돌 방지 (runTransaction 사용) • IP 해시 + 디바이스 핑거프린팅 이중 중복 투표 방지 로직 • Cloud Functions: 라운드 완료 감지 → 다음 라운드 자동 생성 💡 투표 처리는 정확성이 생명입니다. Firebase 트랜잭션을 반드시 사용하세요. |  |
| --- | --- |

| 🤖 에이전트 C-2 — Crown Card 생성 모듈 전담 • CustomPaint + RepaintBoundary로 Flutter에서 이미지 캡처 • 인스타그램(1:1, 1080x1080px) / X(16:9, 1200x628px) 자동 리사이즈 • Crown Card에 유저 투표 참여 기록 + 우승자 이름 + 골드 왕관 오버레이 • 생성된 이미지 Firebase Storage 저장 + 공유 가능 URL 생성 💡 Crown Card는 바이럴의 핵심입니다. 디자인 퀄리티에 특히 신경 쓰세요. |  |
| --- | --- |

◆ DOMAIN 4: THE LOCKER ROOM ◆ 유저 프로필 / 투표 기록 / 계정 설정 ¦ MVP 2

도메인 개요

유저 개인 공간입니다. 내가 만든 대진, 내 투표 기록, 계정 설정을 관리합니다. GDPR 요건상 데이터 삭제 요청 기능은 MVP 1에서도 일부 필요합니다.

### 모듈 분해

| M1 | 소셜 로그인 모듈 Firebase Auth · Google/Apple 로그인 · 세션 관리 |
| --- | --- |

| M2 | 프로필 카드 모듈 CircleAvatar · 투표 통계 · 골드 테두리 · 대진 목록 |
| --- | --- |

| M3 | 개인정보 설정 모듈 GDPR Right to Erasure · 데이터 삭제 요청 · 쿠키 설정 변경 |
| --- | --- |

| M4 | 내 투표 기록 모듈 익명화 투표 기록 조회 · 공개/비공개 대진 관리 |
| --- | --- |

### 모듈별 제작 가이드

| 모듈 | Stitch 작업 | Flutter 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 로그인 | 소셜 로그인 버튼 | firebase_auth + google_sign_in 패키지 | Firebase Auth OAuth2 | MVP 1 |
| M2 프로필 | §4-1 Profile Card | CircleAvatar + Container(골드 테두리 3px) + 통계 | Firestore users 컬렉션 | MVP 2 |
| M3 개인정보 | 신규 GDPR 설정 | ListTile + TextButton(Danger) + 확인 Dialog | DELETE /api/users/{uid} | MVP 1 ★ |
| M4 투표기록 | §4-2 Project List | TabBar + ListView.builder (80px 고정 행) | Firestore votes 쿼리 | MVP 2 |

### Claude Code 에이전트 임무

| 🤖 에이전트 D-1 — THE LOCKER ROOM 인증 + 개인정보 모듈 전담 • Google/Apple 소셜 로그인 Flutter 구현 (firebase_auth 패키지) • 로그인 상태에 따른 Navigation Bar 변화 (로그인 전/후 UI 분기) • GDPR 데이터 삭제 요청: Dialog 확인 → Firebase Auth + Firestore + Storage 전체 삭제 • 삭제 로그 3년 보관 로직 (Cloud Functions 구현) 💡 개인정보 삭제는 GDPR 필수 기능입니다. MVP 1 런칭 전에 반드시 완성해야 합니다. |  |
| --- | --- |

◆ DOMAIN 5: POLICY HUB ◆ 이용약관 / 커뮤니티 정책 / 쿠키 동의 / 공지사항 ¦ MVP 1 필수 ★ 신규

도메인 개요

글로벌 플랫폼의 법적 기반입니다. 쿠키 동의 배너, 이용약관, 개인정보처리방침이 없으면 GDPR 위반으로 유럽 서비스 자체가 불가능합니다. 디자인보다 내용 확정이 먼저입니다.

⚠️  Policy Hub 내용(이용약관·개인정보처리방침 등)은 Stitch 디자인 작업 전에 반드시 확정해야 합니다. 법적 문서 확정 없이 디자인을 시작하지 마세요.

### 모듈 분해

| M1 | 쿠키 동의 배너 모듈 하단 고정 배너 · 3버튼(모두허용/필수만/설정) · GDPR 서버 저장 |
| --- | --- |

| M2 | 법적 문서 페이지 모듈 이용약관 · 개인정보처리방침 · 쿠키정책 · 한/영 탭 전환 |
| --- | --- |

| M3 | 공지사항 모듈 공지 리스트 · 공지 상세 · 관리자 CRUD |
| --- | --- |

| M4 | 신고 센터 모듈 위반 신고 양식 · 처리 현황 · 이메일 알림 · MVP 2 |
| --- | --- |

### 쿠키 3-티어 분류

| 분류 | 쿠키 유형 | 목적 | 보관 | 동의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 세션·인증·CSRF 토큰 | 로그인 유지, 서비스 기본 작동 | 세션 종료 시 | 불필요 |
| 기능 | 언어설정·다크모드·투표임시 | 사용자 환경 설정 유지 | 최대 1년 | 선택 |
| 분석 | GA·Firebase Analytics | 서비스 개선, 트래픽 분석 | 최대 2년 | 선택 |
| 마케팅 | 광고효과측정·리타게팅 | 광고 ROI 측정 (MVP 3 활성화) | 최대 1년 | 명시적 필수 |

### Claude Code 에이전트 임무

| 🤖 에이전트 E-1 — POLICY HUB 쿠키 배너 + 법적 문서 모듈 전담 • 쿠키 동의 배너: Overlay + Positioned(bottom:0) + 3개 버튼 (모두허용/필수만/설정하기) • '설정하기' 클릭 시 카테고리별 Toggle Switch가 있는 상세 설정 Modal • 동의 선택을 localStorage가 아닌 Firestore cookie_consents 컬렉션에 서버 저장 • 정책 페이지: SingleChildScrollView + 한국어/영어 TabBar 전환 💡 쿠키 배너는 MVP 1 런칭 당일부터 반드시 작동해야 합니다. 가장 먼저 완성하세요. |  |
| --- | --- |

# 3. Claude Code 바이브코딩 실행 완전 가이드

📌 이 챕터는 코딩 초보자를 위한 단계별 실행 가이드입니다. 하나씩 따라 하면 됩니다.

## 3.1. 핵심 원칙 3가지

| ① | 1개 대화 = 1개 모듈 Claude Code를 새로 열 때마다 하나의 모듈 임무만 부여하세요. 예: '오늘은 VS Battle View 모듈만 만든다' |
| --- | --- |
| ② | 터미널에서 실행, 한국어로 대화 Mac 터미널 열기 → cd ~/Projects/worldcrown48 → claude 입력 → 그 안에서 한국어로 임무 부여 |
| ③ | 임무 = 역할 + 기술 + 범위 '당신은 XX 전담 개발자입니다. 기술: YY. 이 모듈만 구현하세요. 다른 코드는 건드리지 마세요.' |

## 3.2. 에이전트 임무 부여 템플릿

▶ Claude Code 프롬프트 예시: 에이전트 임무 부여 표준 템플릿 당신은 '월크48 [모듈명] 전담 개발자'입니다. 역할 및 권한: - 담당 모듈: [모듈명] - 금지: 다른 도메인/모듈 코드 수정 금지 - 허용: 담당 모듈 폴더 내 모든 파일 생성/수정 기술 스택: - 프론트엔드: Flutter Web 3.x - 백엔드: Firebase (Firestore / Realtime DB / Cloud Functions) - 디자인 토큰: #05070A(배경) #FFD700(골드) #F8FAFC(텍스트) 지금 구현할 기능: 1. [구체적 기능 1] 2. [구체적 기능 2] 3. [구체적 기능 3] 완료 기준: - [테스트 가능한 완료 조건] 시작해주세요.

## 3.3. 터미널 실행 명령어 (Mac 기준)

| 단계 | 명령어 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 터미널 열기 | Command(⌘) + 스페이스 → Terminal | Mac 기본 터미널 앱 실행 |
| 폴더 이동 | cd ~/Projects/worldcrown48 | 월크48 프로젝트 폴더로 이동 |
| Claude Code 실행 | claude | Claude Code 시작 (프롬프트가 뜨면 성공) |
| 임무 부여 | (위 템플릿 붙여넣기 후 Enter) | 한국어로 자유롭게 작성 가능 |
| 작업 확인 | /graphify . (선택) | 코드 구조 분석 (파일이 생긴 후 실행) |

# 4. 전체 에이전트 배치 맵 (한눈에 보기)

| 에이전트 | 도메인 | 담당 모듈 | 핵심 작업 | 기술 | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | THE PITCH | Hero·Trending·Navigation | 반응형 그리드·골드 hover 효과 | Flutter | MVP1 |
| B-1 | THE LAB | 48 Nodes Grid·저장 | 이미지 업로드·Grid 반응형 | Flutter+Storage | MVP1 |
| C-1 | THE ARENA | VS Battle·투표 엔진 | Firebase 트랜잭션·중복방지 | Flutter+RealtimeDB | MVP1 |
| C-2 | THE ARENA | Crown Card 생성 | CustomPaint·이미지 캡처·SNS | Flutter+Storage | MVP1 |
| D-1 | LOCKER ROOM | 소셜 로그인·GDPR | Firebase Auth·데이터 삭제 | Flutter+Auth | MVP1 |
| E-1 | POLICY HUB | 쿠키 배너·법적 문서 | GDPR 배너·정책 페이지 | Flutter+Firestore | MVP1 |
| B-2 | THE LAB | AI 자동채우기 | Claude API 연동 | Cloud Functions | MVP2 |
| D-2 | LOCKER ROOM | 프로필·투표기록 | 프로필 카드·기록 조회 | Flutter+Firestore | MVP2 |
| F-1 | AI 뉴스 팩토리 | 특이점 탐지·기사 생성 | Claude API·다국어 출력 | Cloud Functions | MVP2 |

# 5. Stitch 디자인 작업 순서 (모듈 단위 재정렬)

📌 Figma로 이동하기 전, Stitch에서 모듈 단위로 컴포넌트를 먼저 만드세요. '화면 단위'가 아닌 '모듈 단위'로 작업하면 재사용성이 극대화됩니다.

| 순서 | 모듈 | Stitch 작업 내용 | Claude Code 에이전트 | 예상 소요 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 글로벌 토큰 | 컬러·폰트·간격 Stitch 변수 등록 (§7.1) | 없음 (디자인 작업) | 2시간 | 전체 토큰 등록 완료 |
| 2 | 공통 컴포넌트 | 버튼·뱃지·인풋·로딩 4종 (§7.2) | 없음 (디자인 작업) | 1일 | 컴포넌트 라이브러리 완성 |
| 3 | E-1 쿠키배너 | 쿠키 동의 배너 + 정책 텍스트 페이지 (§4.5) | 에이전트 E-1 | 1일 | 배너 3종 버튼 완성 |
| 4 | A-1 Hero+Trending | Hero Section + Trending Module (§4.1) | 에이전트 A-1 | 1일 | 반응형 3열 그리드 완성 |
| 5 | C-1 VS Battle | VS Battle View + Crown Card (§4.3) | 에이전트 C-1 + C-2 | 2일 | 투표 선택 효과 완성 |
| 6 | B-1 Nodes Grid | 48 Nodes Grid (§4.2) | 에이전트 B-1 | 1일 | 8열 반응형 완성 |
| 7 | 상태 컴포넌트 | Loading·Error·Toast·Empty 4종 (§5) | 각 에이전트 | 1일 | 전 도메인 적용 확인 |
| 8 | D-1 프로필 | Profile Card + 대진 리스트 (§4.4) | 에이전트 D-2 | 1일 | 프로필 카드 + 리스트 |

# 6. 기술 아키텍처 (v3.0 계승)

## 6.1. 검증된 기술 스택

| 레이어 | 기술 스택 | 역할 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Flutter Web 3.x | 반응형 UI, 크로스 플랫폼 (웹+앱) | 무료 (오픈소스) |
| 디자인 | Stitch + Figma | 컴포넌트 기반 다크모드 UI | Stitch 구독료 (~$49/월) |
| 실시간 DB | Firebase Realtime DB | 초저지연 실시간 투표 동기화 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 문서 DB | Firestore | 토너먼트·유저·정책 데이터 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 인증 | Firebase Auth | 소셜 로그인(Google/Apple), 세션 관리 | 무료 (기본 제공) |
| 서버리스 | Cloud Functions | 비즈니스 로직, AI 트리거, 이메일 | ~$5~20/월 |
| AI 뉴스 | Claude API (Sonnet 4.6) | 다국어 뉴스 자동 작성 | 토큰 기반 (~$50~200/월) |
| CDN + 보안 | Cloudflare | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF | Free / Pro $25/월 |
| E2E 테스트 | Claude Code + Playwright | 자동화 테스트 파이프라인 | 무료 (오픈소스) |

# 7. 즉시 실행 체크리스트

## 7.1. Stitch/Figma 작업 전 완료 사항 (지금 당장)

| 항목 | 담당 | 기한 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이용약관 초안 작성 | 대표 + 법무 검토(선택) | D-7 | 한국어·영어 초안 |
| 개인정보처리방침 초안 | 대표 + 법무 검토(권장) | D-7 | GDPR 항목 포함 |
| 커뮤니티 가이드라인 확정 | 대표 | D-7 | 금지 조항 확정 |
| 쿠키 정책 확정 | 대표 | D-5 | 3-티어 분류 확정 |
| Firebase 프로젝트 생성 + Security Rules | 48티오 | D-5 | 기본 RLS 설정 |
| Cloudflare 도메인 연결 + SSL | 48티오 | D-3 | HTTPS 정상 동작 |

## 7.2. 모듈별 개발 시작 순서

| 순서 | 에이전트 | 도메인 | 시작 조건 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-1 | Policy Hub | 이용약관·개인정보처리방침 초안 완성 | 쿠키 배너 3버튼 작동 |
| 2 | D-1 | Locker Room | Firebase Auth 설정 완료 | Google 로그인 정상 동작 |
| 3 | C-1 | The Arena | Firebase Realtime DB 스키마 확정 | 투표 → DB 저장 확인 |
| 4 | A-1 | The Pitch | Figma 컴포넌트 완성 | 반응형 그리드 3종 화면 |
| 5 | C-2 | The Arena | C-1 투표 엔진 완성 후 | Crown Card 이미지 다운로드 |
| 6 | B-1 | The Lab | Firebase Storage 설정 완료 | 48개 이미지 업로드 완성 |

## 7.3. 완료 기준 체크리스트 (MVP 1 기준)

- 쿠키 동의 배너: 모두허용/필수만/설정하기 3버튼 정상 동작 + Firestore 저장 확인

- 소셜 로그인: Google 로그인 → 프로필 페이지 이동 + 로그아웃 정상 동작

- 대진 생성: 주제 입력 → 48개 이미지 업로드 → Firestore 저장 확인

- 투표: VS Battle 화면 → 선택 → Firebase Realtime DB 실시간 업데이트 확인

- 라운드 진행: 1라운드 완료 → 2라운드 자동 생성 확인

- Crown Card: 우승자 확정 → 카드 이미지 생성 → 다운로드 정상 동작

- 실시간 랭킹: 투표 즉시 랭킹 차트 업데이트 확인 (0.5초 이내)

- 반응형: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 3개 화면 확인

# 8. 용어 해설 (Glossary)

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 바이브코딩 (Vibe Coding) | AI에게 비즈니스 목적과 흐름을 전달하여 시스템을 자동 완성하는 의도 중심 개발 방식 |
| 에이전트 (Agent) | 특정 역할과 임무를 부여받아 독립적으로 코딩 작업을 수행하는 Claude Code 세션 |
| 모듈 (Module) | 하나의 기능 단위. 독립적으로 개발·테스트 가능한 코드 묶음 |
| 도메인 (Domain) | 연관된 모듈들의 집합. 월크48에서는 5개 도메인(The Pitch/Lab/Arena/Locker Room/Policy Hub)으로 구성 |
| MVP (Minimum Viable Product) | 최소 기능 제품. 핵심 기능만 갖추어 빠르게 출시하는 전략 |
| Flutter Web | 구글이 만든 크로스 플랫폼 프레임워크. 하나의 코드로 웹·앱 동시 지원 |
| Firebase | 구글 제공 실시간 클라우드 데이터베이스 및 백엔드 서비스 |
| Cloud Functions | 서버 없이 필요할 때만 코드가 실행되는 서버리스(Serverless) 함수 |
| RLS (Row-Level Security) | 데이터베이스의 특정 행에 권한 있는 사용자만 접근하도록 제한하는 보안 기술 |
| GDPR | EU 일반 개인정보보호법. 위반 시 전 세계 매출의 최대 4% 과징금 |
| Crown Card | 월크48 투표 결과를 SNS 공유 가능한 이미지 카드로 자동 생성하는 바이럴 핵심 기능 |
| Device Fingerprinting | 기기 고유 특성(브라우저·OS·해상도 등)을 조합하여 식별하는 부정 투표 방지 기술 |
| Shimmer | 데이터 로딩 중 반짝이는 로딩 효과. 사용자 경험(UX)을 향상시키는 UI 기법 |
| 트랜잭션 (Transaction) | 여러 데이터베이스 작업을 하나의 묶음으로 처리하여 데이터 일관성을 보장하는 기술 |
| Graphify | Claude Code가 프로젝트 코드 구조를 분석하여 지식 그래프를 만드는 도구 |

© 2026 WorldCrown48 (월크48)  |  작성: 48티오  |  v4.0  |  내부 기밀 문서

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48