WorldCrown48 (월크48)

플랫폼 구축 전략 설계서

v4.4

📌 v4.4 핵심 신규: 관리자 대시보드(Domain 6) + 아레나 뉴스룸(Domain 3 M8) + 부정투표 3단계 정책 + Crown Card 뉴스 링크 + 뉴스 소비→생성 전략 확정

작성: 48티오  │  2026년 5월  │  CONFIDENTIAL

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48

# v4.0 → v4.4 전체 변경사항 요약

📋 이 표는 v4.0부터 v4.4까지 전체 변경 이력입니다. ★★ 항목이 v4.4 신규 내용입니다.

| # | 버전 | 변경 항목 | 주요 내용 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | v4.1 | 기술스택 Flutter→Next.js | Flutter Web 미사용(MVP) Next.js 14+React+Tailwind CSS 확정 | 전 도메인 |
| ② | v4.1 | THE LAB 공개 여부 | MVP 전 기간 비공개 관리자 전용 /admin/lab | Domain 1 M4, Domain 2 |
| ③ | v4.1 | 48 Nodes Grid 방식 | 6개씩 슬라이드 모달 방식 확정 (8페이지, 좌우 스와이프) | Domain 2 M2 |
| ④ | v4.1 | AI 채유기 시점 | MVP1 관리자 전용 활성화 | Domain 2 M3 |
| ⑤ | v4.1 | 부정투표 방지 정책 | 다층 방어 정책 수립 투표 한도·랭킹 캐시·어뷰징 감지 | Domain 3 M2 M7 신규 |
| ⑥ ★ | v4.2 | 서비스 정체성 명문화 | 팬 투표 서비스 원칙 공식화 예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지 | 전 문서 기준 |
| ⑦ ★ | v4.2 | 라운드 시간 원칙 확립 | 시스템 라운드 기간 없음 Tournament Host 마감일만 유효 | Domain 2 전체 |
| ⑧ ★ | v4.2 | 투표 정책 v4.2 확정 | 대진별 1일 5회·자정 리셋 Layer 1 제거 | Domain 3 M2 Votes 스키마 |
| ⑨ | v4.3 | 본문 폰트 정상화 | v4.2 전체 내용 유지 + 본문 폰트 11pt 정상화 | 문서 형식 |
| ⑩ ★★ | v4.4 | Domain 6 관리자 대시보드 | 신규 도메인 추가 — 통합 관리 콘트롤 센터 6개 모듈 | 신규 Domain 6 |
| ⑪ ★★ | v4.4 | 토너먼트 현황 5지표 | 라운드 진행상황 제거 → 토너먼트 관제탑 지표로 교체 | Domain 6 M1 |
| ⑫ ★★ | v4.4 | 부정투표 3단계 정책 | 차단 먼저→즉시 알림, 소프트·하드·영구 3단계 확정 | Domain 6 M3, Domain 3 |
| ⑬ ★★ | v4.4 | Domain 3 M8 아레나 뉴스룸 | 키워드 기반 뉴스 소비 MVP1 즉시 적용 GNews API+캐시 | Domain 3 M8 신규 |
| ⑭ ★★ | v4.4 | Crown Card 뉴스 링크 첨부 | SNS 공유 시 뉴스 제목+링크 포함 바이럴 강화 | Domain 3 M4 |
| ⑮ ★★ | v4.4 | 뉴스 소비→생성 전략 확정 | 소비 MVP1, AI 생성 MVP2, B2B SaaS MVP3 로드맵 | 전략 전체 |

# 1. 월크48 핵심 3대 원칙 — 모든 설계의 기준 (v4.2 공식화, v4.4 계승)

📌 아래 3대 원칙은 v4.2에서 공식화되었으며 v4.4에서도 변경 없이 유지됩니다. Claude Code 에이전트 임무 부여 시 매번 필수 참조 사항입니다.

## 원칙 ① 서비스 정체성 — 월크48은 "팬 투표 서비스"다

| ✅ 올바른 이해 | ❌ 절대 아닌 것 (설계 금지) |
| --- | --- |
| 월크48 = 팬이 좋아하는 후보(Candidate)에게 투표하는 이상형 월드컵 플랫폼 투표의 의미: "나는 이 후보가 더 좋다" — 팬의 순수한 선호 표현 → 현실 경기 결과 예측이 아님 / 내기·베팅이 아님 | • 우승자 예측 게임 • 스포츠 베팅 / 내기 서비스 • 실제 경기 결과와 연동되는 서비스 • 투표 결과로 "예측 정확도"를 평가하는 서비스 • 외부 일정에 자동 종속되는 서비스 |

## 원칙 ② 라운드 시간 원칙 — Round Deadline은 Tournament Host만 설정한다

⚙️ 시스템에는 라운드 기간이 없다 — Tournament Host가 설정한 마감일만이 유일한 시간 제한
"48강은 24시간, 24강은 12시간" 같은 하드코딩된 라운드 기간은 존재하지 않습니다. Tournament Host(대진을 만든자)가 각 Round의 마감일(Round Deadline)을 직접 설정합니다.

## 원칙 ③ 투표 정책 v4.2 확정 — 대진별 1일 5회 · 자정 리셋

| 규칙 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 대진별 1일 5회 | Voter 1계정 기준 동일 Tournament에서 하루 최대 5개 Match에 투표 가능 |
| 같은 Match 하루 1번 | 동일 Match는 하루에 1번만 투표 (자연스러운 제한) |
| 자정 리셋 | 매일 자정(KST 00:00 기준) 카운트 초기화 |
| 복수 Tournament | 여러 Tournament가 동시에 열려 있으면 각각 별도 5회 카운트 적용 |
| 계정 필수 | Google / Apple 소셜 로그인 필수 (익명 투표 없음) |

# 2. 기술 스택 확정 (v4.1 유지, v4.4 신규 항목 추가)

| 레이어 | 기술 | 역할 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | 반응형 UI, SSR, SEO | 무료 |
| UI/UX | Tailwind CSS + Shadcn/UI + Framer Motion | 다크모드·컴포넌트·애니메이션 | 무료 |
| 배포 | Vercel | 1클릭 배포, 글로벌 엣지 CDN | 무료~$20/월 |
| 실시간 DB | Firebase Realtime DB | 초저지연 실시간 투표 동기화 | 사용량 기반 |
| 문서 DB | Firestore | 토너먼트·유저·정책·캐시·뉴스캐시 | 사용량 기반 |
| 인증 | Firebase Auth | Google/Apple 소셜 로그인, role 관리 | 무료 |
| 부정투표 방지 | fingerprintjs + ip-api.com + Firestore | 디바이스 핑거프린트·IP 검증 | 무료~$5/월 |
| ★ 뉴스 API | GNews API (1순위) + NewsAPI.org | 키워드 기반 뉴스 소비, 1시간 캐시 | 무료~$9/월 |
| AI 뉴스/채유기 | Claude API (claude-sonnet-4-20250514) | 뉴스 생성, AI 채유기 (MVP 2) | ~$50~200/월 |
| CDN + 보안 | Cloudflare | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF | Free/$25/월 |

# 3. Domain 6 — 관리자 대시보드 (Admin Dashboard) ★ v4.4 신규

🆕 v4.4 신규 도메인 — 이전 버전에 없던 통합 관리 콘트롤 센터입니다. 대표님(System Admin)이 월크48 전체를 한눈에 운영하는 핵심 도구입니다.

## 3.1. Domain 6 모듈 구성

| 모듈 | 명칭 | MVP | 핵심 기능 | 관련 원칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 메인 대시보드 | MVP 1 | 토너먼트 현황 5지표 + 부정투표 경고 카드 + 오늘 투표 수 + AI 채유기 실행 | Domain 6 핵심 |
| M2 | 대진 목록 관리 | MVP 1 | 전체 대진 현황 목록 (활성/완료/오류) + 카테고리별 분류 + 검색 필터 | Domain 6 |
| M3 | 부정투표 처리 | MVP 1 | 3단계 차단 정책 UI + 이메일 알림 발송 + 계정 상세 로그 조회 | v4.4 원칙 ⑫ |
| M4 | 대진 상세페이지 | MVP 2 | 대진 투표 현황 + 참여 유저 + 이 대진의 AI 뉴스 섹션 + 빠른 액션 | Domain 6 |
| M5 | AI 뉴스 대시보드 | MVP 2 | 전체 뉴스 배포 현황 + 실패 처리 + 수동 생성 트리거 + 목록 테이블 | Domain 6, AI 뉴스 |
| M6 | 신고 센터 | MVP 2 | 사용자 신고 대기 목록 + 처리 현황 + 이메일 알림 | Policy Hub 연동 |

## 3.2. 관리자 대시보드 핵심 원칙 — 무엇을 봐야 하는가

📌 관리자 대시보드(Domain 6)가 봐야 할 단위는 "토너먼트"이지 "라운드"가 아닙니다.
• 라운드 관리 = Tournament Host의 영역 (각자 알아서 관리)
• 토너먼트 현황 = System Admin이 전체를 내려다보는 관제탑 역할
이 구분은 핵심 원칙 ②와 일치합니다: "System Admin ≠ Tournament Host — 역할 혼용 금지"

## 3.3. M1 토너먼트 현황 — 5대 핵심 지표

| 지표 | 표시 내용 | 왜 필요한가 | 데이터 소스 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 진행 중인 대진 수 | 전체 활성 토너먼트 개수 | 서비스 전체 규모 한눈 파악 | Firestore tournaments WHERE status=active COUNT |
| ② 오늘 시작된 대진 수 | createdAt이 오늘인 대진 수 | 신규 대진 트래킹, 런칭 타이밍 확인 | Firestore tournaments WHERE createdAt=TODAY COUNT |
| ③ 오늘 마감하는 대진 수 | Round Deadline이 오늘인 라운드 | 마감 전 이슈 체크, 알림 대응 | Firestore rounds WHERE deadline=TODAY COUNT |
| ④ 오류 대진 수 | 데이터 누락·이미지 없음·전환 실패 | 즉시 처리 필요 항목 파악 | Firestore tournaments WHERE status=error COUNT |
| ⑤ 카테고리별 분류 | FIFA : K-POP : 기타 (개수) | 트렌드 파악, 콘텐츠 전략 수립 | Firestore tournaments GROUP BY category |

※ 라운드 진행 상황 (Progress Bar)은 대시보드 메인에서 제거합니다. 이유: ① Round Deadline은 Tournament Host가 설정하므로 관리자 개입 영역 없음 ② 수백 개 토너먼트가 동시 진행될 경우 정보 과잉 ③ 라운드 상태는 대진 상세페이지(M4, MVP 2)에서 확인

## 3.4. M3 부정투표 3단계 처리 정책 ★ v4.4 확정

✅ 정책 결론: 차단 먼저 → 즉시 알림 방식 채택 (데이터 무결성 최우선)

### 3.4.1. 부정투표 발생 시나리오 전체 분석

| 케이스 | 위험도 | 발생 상황 | 방어 방법 | 관리자 개입 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 다중 계정 투표 | 🔴 높음 | 같은 사람이 Google 계정 여러 개로 각각 1일 5회 투표 (K-POP 팬덤 조직적 행동 多) | fingerprintjs 기기ID 중복 감지 + 동일 IP 다계정 감지 | 필요 — 2단계 이상 시 관리자 검토 |
| 봇 자동화 스크립트 | 🔴 높음 | Python 등으로 자동 투표 프로그램 작성, 초당 수십 번 API 호출 | Rate Limiting (1분 10회 초과→15분 쿨다운) + Cloud Functions | 필요 — 패턴 확인 후 영구차단 검토 |
| VPN IP 우회 | 🟡 중간 | VPN으로 IP를 계속 바꾸면서 새 기기인 척 투표 시도 | fingerprintjs는 IP 변경에도 하드웨어 특성으로 식별 가능, MVP 2 ip-api.com 연동 | 선택 — 의심도 높을 때만 |
| 공유 IP 오탐 ⚠️ | 🟡 주의 | 학교·회사·공공 WiFi 사용자들이 같은 IP에서 정상 투표 → 부정으로 오인 | fingerprintjs(기기) 기반 우선 판단, IP 기반 차단 자제 | ❌ 개입 금지 — 오탐 위험 |
| 시스템 자동 처리 | 🟢 낮음 | 비로그인 투표, 1일 5회 초과, 같은 Match 하루 2회, 과도한 API 호출 | Firebase Auth + Firestore 쿼리 + Rate Limiting 자동 차단 | ❌ 불필요 — 자동 처리 |

### 3.4.2. 3단계 차단 정책 확정

| 단계 | 명칭 | 트리거 조건 | 조치 | 로그아웃 | 알림 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 소프트 차단 (24h) | Rate Limit 초과, 동일 IP에서 5개 이상 계정 동시 투표 | 해당 대진 투표만 일시 정지 (계정 유지) | ❌ 없음 | 서비스 내 팝업만 (이메일 없음) |
| 2단계 | 하드 차단 (30일) | 1단계 반복, 봇 스크립트 의심, 대규모 다중 계정 확인 | 전체 투표 기능 정지 + users.banStatus 업데이트 + 이의 제기 채널 | ❌ 없음 | 이메일 발송 (차단 이유+기간+이의제기) + 프로필에 표시 |
| 3단계 | 영구 차단 | 조직적 어뷰징, 2단계 이후 재발, 명백한 봇 | 계정 완전 비활성화 (users.status=banned) + 관리자 직접 수행 | ✅ 강제 | 최종 통보 이메일 (재발 시 법적 조치 안내) |

### 3.4.3. 차단 후 사용자 처리 원칙

| 원칙 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1~2단계: 로그아웃 없음 | 계정 유지 + 투표 기능만 정지 + 프로필에 차단 상태 표시 | 오탐(False Positive) 보호 + GDPR 법적 요건 + 이의 제기 채널 보장 |
| 3단계: 강제 로그아웃 | Firebase Auth 세션 전체 무효화 + 재접속 시 "계정 비활성화" 안내 | 조직적 어뷰징·명백한 봇에 한해 적용. 관리자 직접 수행 필수 |
| 이의 제기 채널 | 차단 이메일에 이의 제기 버튼 링크 포함 + 프로필 내 이의 제기 버튼 | 억울한 정상 사용자 구제 + 서비스 신뢰도 유지 |

### 3.4.4. Firestore users 컬렉션 banStatus 필드 추가 (v4.4 신규)

| 필드 | 타입 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| banStatus | string | none / soft / hard / permanent | 현재 차단 단계 (기본값: none) |
| banReason | string | 다중계정 / 봇 / 반복위반 등 | 차단 사유 (관리자 입력) |
| banUntil | Timestamp ¦ null | 30일 후 Timestamp 또는 null | null이면 영구차단 |
| banHistory | array | [{stage, reason, date, adminUid}] | 차단 이력 배열 (감사 로그) |

### 3.4.5. Claude Code 에이전트 임무 — G-1

🤖 에이전트 G-1 — 관리자 대시보드 M1~M3 전담
• /admin/dashboard 페이지: 토너먼트 현황 5지표 + 부정투표 경고 카드 + AI 채유기 실행 버튼
• /admin/tournaments 페이지: 전체 대진 목록 + 카테고리 필터 + 오류 표시
• /admin/fraud 페이지: 부정투표 감지 목록 + 1~3단계 처리 버튼 + 이메일 알림 발송
• Firebase role=admin 미들웨어: 모든 /admin/* 경로 접근 시 역할 검증
• 10초 주기 Polling 또는 Firestore 실시간 리스너로 데이터 자동 갱신
• 어뷰징 감지 시 관리자 이메일 즉시 발송 (Firebase Cloud Functions)

# 4. Domain 3 M8 — 아레나 뉴스룸 (Arena Newsroom) ★ v4.4 신규 · MVP 1

🆕 v4.4 핵심 신규 — "단순 팬 투표"에서 "뉴스로 팬을 홍보하는 미디어 플랫폼"으로 포지션 전환. MVP 1 런칭 당일부터 활성화합니다.

## 4.1. 뉴스 소비→생성→유통 전략 로드맵

| 단계 | MVP | 핵심 내용 | 뉴스 역할 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소비 (Consume) | MVP 1 | GNews API로 키워드 뉴스 당겨오기 아레나 뉴스룸 + Crown Card 링크 | 체류 시간↑, 광고 노출↑, 바이럴 강화 | 무료~$9/월 |
| 생성 (Generate) | MVP 2 | AI 특이점 탐지 → Claude API 뉴스 작성 다국어 자동 기사 + AI 뉴스 대시보드 | 데이터 자산화, AIO 전략, 언론사 배포 | $50~200/월 |
| 유통 (Distribute) | MVP 3 | RedPress / EIN / PR Newswire 자동 배포 B2B SaaS PR 자동화 엔진 | 미디어 영향력 확보, B2B 수익 | $89~900/건 |

💡 핵심 통찰: "소비 먼저, 생성 나중" 전략의 장점
① MVP 1에서 뉴스 API 하나로 즉시 가치 제공 가능 (비용 무료~$9/월)
② 사용자 반응을 보고 MVP 2 AI 생성 방향 결정 가능
③ Crown Card + 실제 뉴스 링크 → 신뢰도와 바이럴 효과 동시 달성
④ 체류 시간 30초 → 3~5분: 광고 수익 기반 확보

## 4.2. M8 모듈 상세 스펙

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모듈명 | Domain 3 M8 — 아레나 뉴스룸 (ARENA NEWSROOM) |
| MVP 단계 | ★ MVP 1 — 런칭 당일부터 활성화 |
| 핵심 목적 | 투표 후 즉시 이탈 방지 → 관련 뉴스 소비 → 체류 시간 3~5분 증가 → 광고 수익 |
| 뉴스 소스 | GNews API (1순위) + NewsAPI.org (2순위) + The Guardian API (영어 보완) |
| 키워드 추출 | 대진 제목 + 후보자 이름 + 카테고리 → 자동 키워드 3~5개 생성 |
| 캐시 전략 | Firestore news_cache 컬렉션 — 동일 키워드 1시간 캐시 (API 호출 최소화) |
| 레이아웃 (데스크탑) | VS Battle (2/3 영역) + 뉴스룸 우측 패널 (1/3 영역) 나란히 배치 |
| 레이아웃 (모바일) | VS Battle 전체 → 하단 가로 스크롤 뉴스 카드 3~5개 (160px 고정폭) |
| 뉴스 카드 구성 | 출처 아이콘 + 제목 (2줄 제한) + 날짜 + 외부 링크 (썸네일 이미지 없음 — 저작권) |
| 부정적 뉴스 필터 | 제목에 부상·징계·논란·스캔들 포함 시 제외 (필터 키워드 리스트 관리자 설정) |
| Crown Card 연동 | 관련 뉴스 1개 제목 + 링크 → Crown Card 이미지 하단에 포함 → SNS 공유 시 링크 노출 |
| 담당 에이전트 | C-4 (신규) — 아레나 뉴스룸 전담 |

## 4.3. news_cache Firestore 스키마 (v4.4 신규)

| 필드 | 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| keyword | string | 뉴스 검색 키워드 (대진 자동 추출) | 손흥민 FIFA2026 |
| lang | string | 언어 코드 (ko/en/es) | ko |
| articles | array | 뉴스 객체 배열 [{title, source, url, date}] | [{title:..., url:...}] |
| cachedAt | Timestamp | 캐시 저장 시각 (1시간 후 갱신) | 2026-06-15T10:00:00Z |
| tournamentId | string | 연결된 토너먼트 ID (옵션) | tournament_fifa2026 |

## 4.4. 바이럴 루프 — 뉴스가 만드는 자기 강화 사이클

| 단계 | 사용자 행동 | 플랫폼 효과 | 수익 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 입장 | SNS 링크 or 직접 방문 → 대진 선택 | 신규 트래픽 유입 | - |
| ② 투표 | 좋아하는 후보 선택 | 투표 데이터 수집 | 데이터 자산 |
| ③ 뉴스 소비 | 관련 뉴스 3~5개 읽기 | 체류 시간 3~5분 증가 | 광고 배너 수익 |
| ④ Crown Card 공유 | 이미지 + 뉴스 제목 + 링크 SNS 공유 | 외부 도달 범위 확장 | 트래픽 자산 |
| ⑤ 신규 유입 | 뉴스 링크 클릭 → 대진 직접 입장 | ① 단계로 루프 반복 | MAU 성장 |

## 4.5. Crown Card 업그레이드 스펙 (M4 수정)

| 항목 | 기존 (v4.3) | 업그레이드 (v4.4) ✅ |
| --- | --- | --- |
| Crown Card 구성 | 우승자 이미지 + 이름 + 대진명 + 해시태그 | + 관련 뉴스 제목 1개 + 뉴스 링크 |
| SNS 공유 텍스트 | [우승자명]이 나의 선택! #WorldCrown48 | [우승자명] 선택! 📰 [뉴스제목] → [뉴스링크] [대진링크] #WorldCrown48 |
| 바이럴 효과 | 이미지 클릭 → 홈 이동 | 뉴스 링크 클릭 → 해당 대진 직접 입장 |
| 뉴스 선택 로직 | 없음 | news_cache에서 해당 키워드 첫 번째 기사 자동 선택 |

### 4.5.1. Claude Code 에이전트 임무 — C-4 (신규)

🤖 에이전트 C-4 — 아레나 뉴스룸 전담 (MVP 1)
• GNews API 연동: Next.js API Route /api/news?keyword=[키워드]&lang=[언어] 생성
• 키워드 자동 추출 함수: 대진 제목 + 후보자 이름 → 키워드 3~5개 생성
• Firestore news_cache 컬렉션: cachedAt 기준 1시간 초과 시 API 재호출, 이내면 캐시 반환
• 뉴스 카드 UI: 출처 + 제목(2줄) + 날짜 + 외부 링크 (썸네일 이미지 없음 — 저작권 보호)
• 부정적 뉴스 필터: Firestore news_filter_keywords에서 필터 단어 목록 로드 → 제목 포함 시 제외
• 레이아웃 분기: 데스크탑(1440px) 우측 1/3 패널 / 모바일(375px) 하단 가로 스크롤 카드
• Crown Card 연동: C-2 에이전트에게 news_cache 첫 번째 항목 title+url 전달
• 디자인 토큰: 배경 #05070A / 뉴스 카드 배경 rgba(255,255,255,0.05) / 골드 테두리 #FFD700

# 5. 전체 에이전트 배치 맵 (v4.4 업데이트)

| 에이전트 | 도메인 | 담당 모듈 | 핵심 작업 | 기술 | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | THE PITCH | Hero·Trending·Navigation·M4 진입 | 반응형 그리드·골드 hover·대진만들기 비활성화 | Next.js + Tailwind | MVP 1 |
| B-1 | THE LAB | 48 Nodes 슬라이드·저장 | 8페이지 슬라이드·이미지 업로드·관리자 전용 | Next.js + Framer Motion | MVP 1 |
| C-1 | THE ARENA | VS Battle·투표 엔진·부정투표 방지 | Firebase 트랜잭션·Rate Limit·fingerprintjs | Next.js + Realtime DB | MVP 1 |
| C-2 | THE ARENA | Crown Card 생성 (뉴스 링크 포함) | Canvas API·이미지 캡처·SNS 공유·뉴스 제목 첨부 | Next.js + Canvas | MVP 1 |
| C-3 | THE ARENA | 랭킹 캐시·어뷰징 감지 | 1시간 캐시 스케줄러·의심 패턴 감지·관리자 알림 | Cloud Functions | MVP 1 |
| C-4 ★신규 | THE ARENA | 아레나 뉴스룸 (M8) | GNews API 연동·키워드 추출·Firestore 1h 캐시·반응형 UI | Next.js + Firestore | MVP 1 |
| D-1 | LOCKER ROOM | 소셜 로그인·GDPR | Firebase Auth·데이터 삭제·role 관리 | Next.js + Auth | MVP 1 |
| E-1 | POLICY HUB | 쿠키 배너·법적 문서 | GDPR 배너·정책 페이지 | Next.js + Firestore | MVP 1 |
| G-1 ★신규 | ADMIN DASH | 관리자 대시보드 M1~M3 | 토너먼트 현황·부정투표 처리·이메일 알림 | Next.js + Firestore | MVP 1 |
| B-2 | THE LAB | AI 자동채우기 (유저용) | Claude API 연동·유저 대상 확장 | Cloud Functions | MVP 2 |
| D-2 | LOCKER ROOM | 프로필·투표기록 | 프로필 카드·기록 조회 | Next.js + Firestore | MVP 2 |
| F-1 | AI 뉴스 팩토리 | 특이점 탐지·기사 생성 | Claude API·다국어 출력 | Cloud Functions | MVP 2 |
| G-2 ★신규 | ADMIN DASH | 대진 상세 M4·AI 뉴스 M5·신고 M6 | 대진 상세·뉴스 대시보드·신고 센터 | Next.js + Firestore | MVP 2 |

# 6. 즉시 실행 체크리스트 (v4.4 기준)

## 6.1. 개발 시작 전 완료 사항

| 항목 | 담당 | 기한 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이용약관·개인정보처리방침 초안 | 대표 | D-7 | 한국어·영어 초안 |
| Firebase 프로젝트 생성 + Security Rules | 48티오 | D-5 | 기본 RLS 설정 |
| Next.js 초기화 (Vercel 연결) | 48티오 | D-4 | vercel.com 배포 확인 |
| Cloudflare 도메인 연결 + SSL | 48티오 | D-3 | HTTPS 정상 동작 |
| ★ GNews API 키 발급 | 대표 | D-5 | gnews.io 무료 계정 생성 + API Key 확보 |
| ★ 부정투표 방지 정책 내부 확정 | 대표 + 48티오 | D-5 | 3단계 차단 정책 v4.4 기준 승인 |

## 6.2. 모듈별 개발 시작 순서 (v4.4 업데이트)

| 순서 | 에이전트 | 도메인 | 시작 조건 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-1 | Policy Hub | 이용약관·개인정보처리방침 초안 완성 | 쿠키 배너 3버튼 작동 |
| 2 | D-1 | Locker Room | Firebase Auth + role 설정 완료 | Google 로그인 + role 저장 확인 |
| 3 | C-1 | The Arena | Firebase Realtime DB 스키마 확정 | 투표→DB 저장+한도 적용 확인 |
| 4 | C-3 | The Arena | C-1 투표 엔진 완성 후 | 랭킹 캐시 1시간 갱신 확인 |
| 5 | C-4 ★ | The Arena (뉴스룸) | GNews API 키 발급 완료 | 아레나에서 키워드 뉴스 3개 이상 표시 |
| 6 | G-1 ★ | Admin Dashboard | Firebase role=admin 설정 완료 | 대시보드 접속 + 토너먼트 현황 5지표 표시 |
| 7 | A-1 | The Pitch | Figma 컴포넌트 완성 | 반응형 그리드 3종 화면 + 대진만들기 비활성화 |
| 8 | C-2 | The Arena | C-1 투표 엔진 완성 후 | Crown Card + 뉴스 링크 포함 다운로드 정상 |
| 9 | B-1 | The Lab | Firebase Storage 설정 완료 | 슬라이드 8페이지 + 이미지 업로드 완성 |

## 6.3. MVP 1 완료 기준 체크리스트 (v4.4 기준)

아래 항목이 모두 통과되어야 MVP 1 런칭 승인입니다.

- 쿠키 동의 배너: 모두허용/필수만/설정하기 3버튼 정상 동작 + Firestore 저장 확인

- 소셜 로그인: Google 로그인 → role 저장 + 프로필 페이지 이동 + 로그아웃 정상 동작

- 대진만들기 버튼: 비관리자는 비활성화 상태, 관리자만 /admin/lab 접근 가능

- AI 채유기: 관리자 계정으로 로그인 후 Claude API 호출 → 후보 자동 추천 확인

- 투표 한도: 동일 대진 1일 5회 제한 + 초과 시 안내 메시지 표시 확인

- 48 Nodes 슬라이드: 8페이지 좌우 스와이프 + Progress Bar + 이미지 업로드 확인

- VS Battle 화면 → 선택 → Firebase Realtime DB 실시간 업데이트 확인

- 랭킹: 실시간 수치 미노출, 1시간 캐시된 득표율(%)만 표시 확인

- 어뷰징 감지: 비정상 패턴 발생 시 관리자 이메일 알림 수신 확인

- Crown Card: 우승자 확정 → 카드 이미지 생성 → 뉴스 제목 포함 → 다운로드 정상 동작 ★v4.4

- ★ 아레나 뉴스룸: VS Battle 화면에서 키워드 관련 뉴스 3개 이상 표시 확인 ★v4.4 신규

- ★ 관리자 대시보드: /admin/dashboard 접속 → 토너먼트 현황 5지표 표시 확인 ★v4.4 신규

- ★ 부정투표 1단계 소프트 차단: Rate Limit 초과 시 투표 정지 + 팝업 표시 확인 ★v4.4 신규

- 반응형: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 3개 화면 확인

# 7. 용어 해설 (Glossary) — v4.4 업데이트

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 바이브코딩 (Vibe Coding) | AI에게 비즈니스 목적과 흐름을 전달하여 시스템을 자동 완성하는 의도 중심 개발 방식 |
| 에이전트 (Agent) | 특정 역할과 임무를 부여받아 독립적으로 코딩 작업을 수행하는 Claude Code 세션 |
| Domain 6 (Admin Dashboard) | ★v4.4 신규 — 관리자가 월크48 전체를 한 화면에서 운영·모니터링하는 통합 콘트롤 센터 |
| 아레나 뉴스룸 | ★v4.4 신규 — THE ARENA 투표 화면에 붙어있는 키워드 기반 관련 뉴스 소비 패널 |
| GNews API | 키워드로 전 세계 뉴스를 검색할 수 있는 API 서비스. 60개국어 지원, 무료~$9/월 |
| news_cache | ★v4.4 신규 — 뉴스 API 호출 결과를 1시간 동안 Firestore에 저장하는 캐시 컬렉션 |
| 소프트 차단 (Soft Block) | 1단계 차단 — 특정 대진에서 투표만 일시 정지 (계정 유지, 로그아웃 없음, 24시간) |
| 하드 차단 (Hard Block) | 2단계 차단 — 전체 투표 기능 정지 + 이메일 알림 (계정 유지, 로그아웃 없음, 30일) |
| 영구 차단 (Permanent Block) | 3단계 차단 — 계정 완전 비활성화 + 강제 로그아웃 (관리자 직접 수행) |
| banStatus | Firestore users 컬렉션 신규 필드 — none/soft/hard/permanent 4단계 차단 상태 관리 |
| 바이럴 루프 (Viral Loop) | 투표→뉴스 소비→Crown Card 공유→뉴스 링크 클릭→신규 유저 유입→투표의 자기 강화 사이클 |
| AIO (AI Engine Optimization) | 검색엔진 최적화(SEO)를 넘어 ChatGPT/Claude 같은 AI가 답변할 때 월크48 데이터를 우선 인용하게 만드는 전략 |
| Crown Card | 월크48 투표 결과를 SNS 공유 가능한 이미지 카드로 자동 생성. v4.4부터 뉴스 제목+링크 포함 |
| fingerprintjs | 브라우저·기기 고유 특성을 조합하여 사용자를 식별하는 라이브러리. IP 변경에도 동일 기기 식별 가능 |
| Rate Limiting | 일정 시간 내 API 요청 횟수를 제한하여 어뷰징을 방지하는 기술. 1분 10회 초과 시 15분 쿨다운 |

© 2026 WorldCrown48 (월크48)  |  작성: 48티오  |  v4.4  |  내부 기밀 문서

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48