👑  WorldCrown48 (월크48)

플랫폼 구축 전략 설계서

v4.8  ·  완결판

📌 v4.8 완결판 핵심 변경

• Round Deadline 개념 완전 제거 — 설계서 전체에서 언급 없음

• 반응형 전략 강화 — 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 3가지 화면 모두 확인

• v4.7 전체 내용 유지 (길잡이 품질·도메인 0·백엔드 모듈·Firestore 스키마·Glossary)

작성: 48티오  │  2026년 5월  │  CONFIDENTIAL

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48

# v4.0 → v4.8 전체 변경사항 요약

📋 ★★★★★ 표시 항목이 v4.8 신규 변경 내용입니다. v4.0~v4.7 이전 변경사항은 모두 유지됩니다.

| # | 버전 | 변경 항목 | 주요 내용 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | v4.1 | 기술스택 변경 | Flutter Web → Next.js 14 + React + Tailwind CSS 확정 | 전 도메인 |
| ② | v4.1 | THE LAB 비공개 | MVP 전 기간 비공개, 관리자 전용 /admin/lab | Domain 2 |
| ③ | v4.1 | 48 Nodes Grid | 6개씩 슬라이드 모달 방식 확정 (8페이지, 좌우 스와이프) | Domain 2 M2 |
| ④ | v4.1 | AI 채우기 시점 | MVP1 관리자 전용 활성화 | Domain 2 M3 |
| ⑤ | v4.1 | 부정투표 방지 | 다층 방어 정책 수립 · 투표 한도 · 랭킹 캐시 · 어뷰징 감지 | Domain 3 |
| ⑥★ | v4.2 | 서비스 정체성 | 팬 투표 서비스 원칙 공식화 · 예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지 | 전 문서 |
| ⑦★ | v4.2 | 투표 시간 원칙 | 시스템 라운드 기간 없음 · Tournament Host 마감일만 유효 | Domain 2 |
| ⑧★ | v4.2 | 투표 정책 확정 | 대진별 1일 5회 · 자정 UTC 리셋 | Domain 3 M2 |
| ⑨ | v4.3 | 폰트 정상화 | v4.2 전체 내용 유지 + 본문 폰트 정상화 | 문서 |
| ⑩★★ | v4.4 | Domain 6 추가 | 관리자 대시보드 신규 도메인 추가 — 6개 모듈 | Domain 6 신규 |
| ⑪★★ | v4.4 | 토너먼트 5지표 | 관제탑 핵심 지표 5개 확정 | Domain 6 M1 |
| ⑫★★ | v4.4 | 부정투표 3단계 | 소프트·하드·영구 3단계 정책 확정 | Domain 6 M3 |
| ⑬★★ | v4.4 | 아레나 뉴스룸 | GNews API 키워드 뉴스 소비 MVP1 즉시 적용 | Domain 3 M8 |
| ⑭★★ | v4.4 | Crown Card 뉴스링크 | SNS 공유 시 뉴스 제목+링크 포함 바이럴 강화 | Domain 3 M4 |
| ⑮★★ | v4.4 | 뉴스 로드맵 | 소비 MVP1 · AI생성 MVP2 · B2B SaaS MVP3 | 전략 전체 |
| ⑯★★ | v4.5 | Match 규정 삭제 | 같은 Match 하루 1번 규정 전체 제거 | Domain 3 M7 |
| ⑰★★ | v4.5 | 뉴스 트리거 이원화 | 특이점 탐지 + 크라운 결정 이벤트 두 가지로 이원화 | Domain 3 M8 |
| ⑱★★ | v4.5 | M4 명칭 변경 | 대진 상세페이지 → 대진 운영 현황 (명칭 충돌 해소) | Domain 6 M4 |
| ⑲★★ | v4.5 | 부정투표 MVP3 이연 | Rate Limiting MVP1 유지 / 3단계 차단 MVP3으로 이연 | Domain 6 M3 |
| ⑳★★ | v4.5 | 팝업 폐지→약관 | 부정투표 팝업 전면 삭제 · 이용약관에 투표 공정성 조항 | Domain 5, 6 |
| ㉑★★ | v4.5 | 반응형 전략 분리 | Domain 1·3 MVP1 모바일+데스크탑 / 나머지 데스크탑 전용 | 전 도메인 |
| ㉒★★★ | v4.6 | GNews $9 확정 | GNews Basic $9/월 고정 채택 · API 플랜 공식 확정 | Domain 3 M8 |
| ㉓★★★ | v4.6 | 뉴스룸 25개 레이아웃 | 키워드 뉴스 15개 + 확장 뉴스 10개 레이아웃 확정 | Domain 3 M8 |
| ㉔★★★ | v4.6 | The Lab M0 신설 | 대진 생성 마법사 모듈 — Step별 가이드 + 조건 토글 + 마감일 폼 | Domain 2 M0 |
| ㉕★★★ | v4.6 | 약관 HTML 분리 | 설계서 → PolicyHub_v1_0.html 별도 파일 관리 | Domain 5 |
| ㉖★★★★ | v4.7 | [완결] 길잡이 품질 복원 | v4.3 수준의 도메인 개요·모듈 제작가이드·에이전트 상세임무 전면 복원 | 전 챕터 |
| ㉗★★★★ | v4.7 | 도메인 0 복원 | LAUNCH PAD (사전 공개 랜딩페이지) — 이메일 웨이트리스트·카운트다운 | Domain 0 신설 |
| ㉘★★★★ | v4.7 | 백엔드 모듈 설계 신설 | Cloud Functions 전체 함수 명세 챕터 신설 | 챕터 10 신설 |
| ㉙★★★★ | v4.7 | Firestore 스키마 신설 | 전체 컬렉션 데이터 구조 챕터 신설 | 챕터 11 신설 |
| ㉚★★★★ | v4.7 | 용어해설 복원 | Glossary 전체 복원 + 신규 용어 추가 | 챕터 12 |
| ㉛★★★★★ | v4.8 | Round Deadline 완전 제거 | 설계서 전체에서 Round Deadline 용어·개념 완전 삭제 — 언급 없음 | 전 챕터 |
| ㉜★★★★★ | v4.8 | 반응형 3화면 통합 | 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 3가지 화면 모두 확인 | 전 도메인 |

# 1.  월크48 핵심 3대 원칙  —  모든 설계의 기준

📌 v4.2에서 공식화, v4.8 완결판까지 변경 없이 유지됩니다. Claude Code 에이전트 임무 부여 시 매번 필수 참조! 이 원칙에 위배되는 기능 설계·코드 작성·정책 수립은 즉시 중단하고 수정하세요.

## 원칙 ①  서비스 정체성  —  월크48은 "팬 투표 서비스"다  ★ v4.2 공식화

| ✅ 올바른 이해 | ❌ 절대 아닌 것 (설계 금지) |
| --- | --- |
| 월크48 = 팬이 좋아하는 후보(Candidate)에게 투표하는 이상형 월드컵 플랫폼 • "나는 이 후보가 더 좋다" — 팬의 순수한 선호 표현 • 현실 경기 결과 예측이 아님 • 내기·베팅이 아님 • 객관적 순위 평가가 아님 | • 우승자 예측 게임 • 스포츠 베팅 / 내기 서비스 • 실제 경기 결과와 연동되는 서비스 • 외부 일정에 자동 종속되는 서비스 • 투표 결과로 "예측 정확도"를 평가하는 서비스 |

## 원칙 ②  투표 시간 원칙  —  마감일(Deadline)은 Tournament Host만 설정한다  ★ v4.2 공식화

⚙️ 시스템에는 라운드 기간이 없다 — Tournament Host가 설정한 마감일(Deadline)만이 유일한 시간 제한

"48강은 24시간, 24강은 12시간" 같은 하드코딩된 라운드 기간은 존재하지 않습니다.

FIFA 대진이든 K-POP 대진이든 동일한 원칙이 적용됩니다. 외부 일정에 종속되지 않습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Deadline 설정 권한 | Tournament Host (대진을 만든 자) — System Admin ≠ Tournament Host, 역할 혼용 금지 |
| 라운드 기간 | 없음. Tournament Host가 자유롭게 설정 (1일~수개월 모두 가능) |
| 라운드 자동 전환 | 없음. Deadline 도달 후 Tournament Host가 수동으로 다음 라운드 시작 |
| 외부 일정 연동 | 없음. FIFA, K-POP 시상식 등 외부 일정과 완전 독립 운영 |
| 시스템 자동화 범위 | Deadline 도달 시 투표 자동 마감 + 결과 집계만 자동 수행 |

// ✅ 올바른 사용 — 반드시 분리 사용 (혼용 금지)

const isSystemAdmin = (user) => user.role === "admin";

const isTournamentHost = (user, tournament) =>

user.role === "admin" ¦¦ tournament.hostUid === user.uid;

// ❌ 절대 금지 — 라운드 기간 하드코딩

// const ROUND_DURATION_MS = 24 * 60 * 60 * 1000; // 이런 코드 작성 금지

// ✅ 올바른 방식 — Firestore에서 Tournament Host가 설정한 deadline 읽기

const { deadline } = await getTournamentDeadline(tournamentId, roundNumber);

## 원칙 ③  투표 정책 v4.2 확정  —  대진별 1일 5회 · 자정 리셋  ★ v4.2 확정

| 규칙 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 대진별 1일 5회 | Voter 1계정 기준 동일 Tournament에서 하루 최대 5개 Match에 투표 가능 |
| 자정 리셋 | 매일 자정 (KST 00:00 기준) 카운트 초기화 |
| 랜덤 매치 보장 | VS Battle View는 매 새로고침마다 임의의 1:1 매치를 무작위 제공 — 같은 Match 재출현은 정상 (v4.5) |
| 복수 Tournament | 여러 Tournament가 동시 진행 시 각각 별도 5회 카운트 적용 |
| 계정 필수 | Google / Apple 소셜 로그인 필수 (익명 투표 없음) |

💡 투표 정책 설계 철학

부정투표 문제의 본질은 "투표 횟수"가 아니라 "가짜 계정"입니다.

Google 소셜 로그인이 계정 신뢰성을 이미 보장합니다.

"대진별 1일 5회 + 자정 리셋" — 이것 하나로 충분합니다.

# 2.  전략 개요 및 핵심 원칙

월크48(WorldCrown48)은 2026년 FIFA 북중미 월드컵을 기점으로 글로벌 팬덤 데이터를 독점하고 AI 뉴스 팩토리를 통해 미디어 시장의 업스트림을 선점하는 글로벌 엔터테인먼트 데이터 자산화 플랫폼입니다.

## 2.1  전략 3대 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 🚀 속도 우선 | 월드컵 개막(2026년 6월) 전 MVP 1단계 반드시 런칭. 완벽보다 빠름이 우선입니다. |
| 🎯 현실 목표 | 1인 바이브코딩 방식의 개발 범위를 명확히 인식하고, 단계별로 기능을 확장합니다. |
| ⚖️ 윤리 기반 | 모든 콘텐츠와 데이터 처리는 글로벌 플랫폼 정책 및 법적 기준에 준수합니다. |

## 2.2  MVP 3단계 로드맵

| 단계 | 시기 | 핵심 기능 | 목표 MAU |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | 2026년 6월 월드컵 전 | • 도메인 0 랜딩페이지 (이메일 웨이트리스트·카운트다운) [v4.7] • 48강 투표 엔진 + 실시간 랭킹(캐시) + Crown Card • Policy Hub (쿠키/약관 HTML/공지) + GDPR 기본 • 아레나 뉴스룸 GNews 25개 레이아웃 · Domain 6 M1~M2 • Rate Limiting 봇 방어 · 반응형 3화면(375/768/1440px) 완전 대응 ★v4.8 | 50만 명 |
| MVP 2 | 2026년 7월 월드컵 중 | • AI 뉴스 생성 (크라운 결정 이벤트 먼저 → 특이점 탐지 이후) • K-POP 카테고리 추가 · 유저 프로필 + 투표 기록 (LOCKER ROOM) • 다국어 공식 지원 (한/영/스페인어) · fingerprintjs 디바이스 핑거프린트 | 300만 명 |
| MVP 3 | 2026년 하반기 | • PR 자동 배포 (RedPress / EIN / PR Newswire) • B2B SaaS 베타 · 부정투표 3단계 차단 시스템 완전 구축 • Domain 6 M3 관리자 부정투표 처리 UI · 수익 모델 정식 가동 | 1,000만 명 |

## 2.3  서비스 도메인 구조 — 총 7개 도메인 (v4.8)

| 도메인 | 명칭 | 핵심 기능 | MVP | 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain 0 | LAUNCH PAD (런치패드) | 사전 공개 랜딩페이지 · 이메일 웨이트리스트 · FIFA 카운트다운 | MVP 1 ★★★ | ✅ 모바일+태블릿+PC |
| Domain 1 | THE PITCH (더 피치) | 메인 홈 · 트렌딩 대진 · 내비게이션 | MVP 1 ★★★ | ✅ 모바일+태블릿+PC |
| Domain 2 | THE LAB (더 랩) | 48강 대진 생성 · AI 채우기 (관리자 전용) | MVP 1 (관리자) | 🖥 데스크탑 |
| Domain 3 | THE ARENA (더 아레나) | 1:1 투표 · 실시간 랭킹 · Crown Card · 뉴스룸 | MVP 1 ★★★ | ✅ 모바일+태블릿+PC |
| Domain 4 | THE LOCKER ROOM | 유저 프로필 · 투표 기록 · GDPR 설정 | M1·M3: MVP 1 | 🖥 데스크탑 |
| Domain 5 | POLICY HUB (폴리시 허브) | 쿠키 동의 · 법적 문서 · 공지사항 | MVP 1 필수 | ✅ 모바일+태블릿+PC |
| Domain 6 | ADMIN DASHBOARD | 통합 관리 콘트롤 센터 (v4.4 신규) | MVP 1 일부 | 🖥 데스크탑 |

# 3.  기술 스택 확정  —  v4.1 최종 결정

✅ 최종 결정: MVP 전 기간 Flutter 미사용, Next.js 14로 개발 진행

재검토 결과, MVP 개발 효율·SEO·초기 로딩 속도 측면에서 Next.js가 Flutter Web 대비 압도적으로 유리합니다.

네이티브 앱(iOS·Android) 출시가 필요한 시점에 Flutter로의 전환 또는 병행 개발을 재검토합니다.

## 3.1  v4.1 확정 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 역할 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | 반응형 웹 UI, SSR/CSR 혼합, SEO | 무료 (오픈소스) |
| UI/UX | Tailwind CSS + Shadcn/UI + Framer Motion | 다크모드 · 컴포넌트 · 애니메이션 | 무료 |
| 상태 관리 | Zustand | 전역 상태 (유저·투표·카테고리 상태) | 무료 |
| 배포 | Vercel | 1클릭 배포, 글로벌 엣지 CDN | 무료~$20/월 |
| 실시간 DB | Firebase Realtime Database | 초저지연 실시간 투표 동기화 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 문서 DB | Firestore | 토너먼트·유저·정책·캐시 데이터 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 인증 | Firebase Auth + next-auth | Google/Apple 소셜 로그인, role 관리 | 무료 |
| 서버리스 | Cloud Functions + Next.js API Route | 비즈니스 로직·AI 트리거·캐시 스케줄러 | ~$5~20/월 |
| 스토리지 | Firebase Storage | 대진 이미지 · Crown Card 이미지 | 사용량 기반 |
| CDN/보안 | Cloudflare | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF, 도메인 SSL | Free / Pro $25/월 |
| 뉴스 API ★ | GNews API — Basic $9/월 (v4.6 확정) | 키워드 뉴스 소비 · 아레나 뉴스룸 25개 | $9/월 고정 |
| AI API | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-20250514) | AI 채우기(MVP1) · AI 뉴스 생성(MVP2) | 토큰 기반 ~$50~200/월 |
| 부정투표 방지 | fingerprintjs + ip-api.com | 디바이스 핑거프린트 · IP 검증 (MVP2) | 무료~$5/월 |

## 3.2  CONTEXT.md 표준 템플릿  —  Claude Code 프로젝트 시작 시 필수 적용

## 프로젝트: WorldCrown48 (월크48) — v4.8

## 서비스 정체성: 팬 투표 서비스 (예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지)

## 기술 스택 (v4.1)

- FRONTEND : Next.js 14 (App Router) + TypeScript

- UI : Tailwind CSS 3.4 + Shadcn/UI + Framer Motion

- STATE : Zustand

- BACKEND : Firebase (Firestore + Realtime DB + Auth + Cloud Functions)

- DEPLOY : Vercel (프론트엔드) + Firebase (백엔드)

- NEWS API : GNews API Basic $9/월 (v4.6 확정)

- AI : Claude API (claude-sonnet-4-20250514)

## 디자인 토큰

- 배경 : #05070A (최다크) #0E1217 (카드) #1A2030 (서피스)

- 골드 : #FFD700 (주요 강조) #D4AC0D (보조)

- 텍스트 : #F8FAFC (주) #CBD5E1 (서브) #6B7280 (뮤트)

## 핵심 투표 원칙

- Tournament Host만 Deadline 설정 가능

- 대진별 1일 5회, 자정 KST 리셋

- 랜덤 매치 보장 (같은 Match 재출현 정상)

- 실시간 득표 수 절대 노출 금지 → 1시간 캐시된 득표율(%)만 표시

## 반응형 브레이크포인트 (v4.8 확정)

- 모바일 : 375px (sm)

- 태블릿 : 768px (md)

- 데스크탑 : 1440px (xl)

## ❌ 사용 안 함 (MVP 전 기간)

- Flutter Web (MVP 이후 네이티브 앱 전환 시 재검토)

## 디렉토리 구조

/app/(domain0) → LAUNCH PAD

/app/(domain1) → THE PITCH

/app/(domain3) → THE ARENA

/app/admin → ADMIN DASHBOARD

/components → Shadcn/UI 기반 공통 컴포넌트

/lib/firebase → Firebase 연동 유틸

/lib/api → Claude API / GNews API 연동 유틸

/functions → Cloud Functions 서버리스 함수

| ◆ DOMAIN 0 LAUNCH PAD — 사전 공개 랜딩페이지 / 이메일 웨이트리스트 · FIFA 카운트다운 | ★★★ v4.7 복원 MVP 1 최우선 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

월크48 서비스 오픈 전부터 worldcrown48.com을 통해 잠재 사용자를 모으는 사전 공개 랜딩페이지입니다. FIFA 2026 월드컵 개막 카운트다운을 핵심으로, 이메일 웨이트리스트 수집, 서비스 소개, SNS 팔로우 유도를 담당합니다.

💡 Domain 0이 중요한 이유

SEO 선점, 이메일 리스트 선확보, "런칭 전부터 기대감 조성"은 바이럴 효과를 극대화합니다. 월드컵 개막 3개월 전인 2026년 3월부터 운영을 권장합니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hero Landing | FIFA 2026 카운트다운 타이머 · 골드 슬로건 · 이메일 입력 CTA · 풀스크린 다크 배경 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | 서비스 소개 섹션 | 월크48 3가지 핵심 가치 설명 · 아이콘 카드 3개 · "왜 월크48인가" 애니메이션 | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 이메일 웨이트리스트 | 이메일 입력 폼 · Firebase Firestore waitlist 저장 · 등록 완료 토스트 메시지 | MVP 1 ★★★ |
| M4 | SNS 팔로우 유도 | 인스타그램 / X(트위터) / 카카오 채널 링크 · 팔로워 수 표시 (MVP 2) | MVP 1 ★★ |

## 모듈별 제작 가이드

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Hero | CSS RadialGradient (골드 블러 배경) + Framer Motion 카운트다운 숫자 등장 + Shadcn Input | 정적 (Firestore 없음) | MVP 1 ★★★ |
| M2 소개 | Framer Motion ScrollReveal + 3개 Shadcn Card 아이콘 그리드 (grid-cols-1→2→3) | 정적 | MVP 1 ★★★ |
| M3 웨이트리스트 | Shadcn Input + Button + Toast → /api/waitlist → Firestore waitlist 저장 + 중복 이메일 체크 | Firestore waitlist 컬렉션 | MVP 1 ★★★ |
| M4 SNS | Shadcn Button (아이콘 버튼 3개) + 각 SNS 링크 target=_blank | 정적 외부 링크 | MVP 1 ★★ |

🤖 에이전트 A-0 — LAUNCH PAD 전담 (MVP 1 최우선)

▸ Hero Section: CSS RadialGradient 골드 블러 배경 (#FFD700 30% opacity) + 풀스크린 다크 (#05070A)

▸ FIFA 2026 카운트다운: JavaScript setInterval로 일/시/분/초 실시간 계산 → Framer Motion 숫자 롤링 효과

▸ 슬로건: "전 세계 팬덤의 심판 — 누가 진짜 왕관을 쓸 것인가?" 골드 텍스트 + 글로우 효과

▸ 이메일 CTA: Shadcn Input + Button → /api/waitlist → Firestore waitlist 컬렉션 저장

▸ 중복 이메일 체크: Firestore 쿼리로 기존 등록 확인 → "이미 등록된 이메일입니다" 안내

▸ 서비스 소개 3카드: ① 48강 이상형 월드컵 ② 실시간 팬덤 랭킹 ③ 크라운 카드 SNS 공유

▸ 반응형 3화면 ★v4.8: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 모두 완벽 확인

▸ 💡 이 에이전트는 Firebase Auth 불필요. Firestore waitlist 쓰기만 사용. SEO 메타태그 og:image 필수!

## Domain 0 전환 시점

| 시점 | 액션 |
| --- | --- |
| 2026년 3월 (권장) | Domain 0 LAUNCH PAD 오픈 → 이메일 웨이트리스트 수집 시작 |
| 2026년 5월 말 | THE PITCH (Domain 1) + THE ARENA (Domain 3) MVP 1 완성 |
| 2026년 6월 개막 직전 | Domain 0 → Domain 1 전환 (리다이렉트 or 메인 서비스 오픈) |
| 이메일 활용 | 웨이트리스트 이메일로 "서비스 오픈!" 발송 → 초기 MAU 부스팅 |

| ◆ DOMAIN 1 THE PITCH — 메인 홈 / 트렌딩 대진 / 내비게이션 | ✅ MVP 1 최우선 모바일+태블릿+PC 반응형 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

월크48의 첫인상을 결정하는 얼굴 도메인입니다. 유저가 처음 접속했을 때 보게 되는 메인 화면으로, 트렌딩 대진을 보여주고 클릭을 유도합니다. Hero Section의 FIFA 월드컵 카운트다운으로 긴장감을 높이고, Trending 그리드로 인기 대진을 한눈에 보여줍니다. MVP 1에서 반드시 완성해야 합니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hero Section | 메인 배너 · FIFA 2026 카운트다운 타이머 · 슬로건 · CTA 버튼 · 골드 블러 배경 효과 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | Trending 대진 리스트 | 인기 대진 카드 Grid · 카테고리 탭 (월드컵/K-POP/기타) · Zustand 상태 관리 | MVP 1 ★★★ |
| M3 | Navigation | 상단 GNB · 모바일 하단 탭 바 · 스크롤 투명도 변화 · 로그인 상태 분기 | MVP 1 ★★★ |
| M4 | 대진 만들기 진입 | MVP 기간 비활성화 (자물쇠 아이콘 + 툴팁) · 관리자만 /admin/lab 진입 가능 | MVP 2 관리자 |

## 모듈별 제작 가이드

| 모듈 | Next.js 구현 핵심 | Firebase 연동 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Hero | CSS RadialGradient 골드 블러 + Framer Motion 텍스트 등장 + 카운트다운 컴포넌트 | 정적 (Firestore 없음) | MVP 1 ★★★ |
| M2 Trending | CSS Grid (1열→2열→3열 반응형) + Next.js Image 최적화 + Zustand 카테고리 상태 | Firestore tournaments 조회 | MVP 1 ★★★ |
| M3 Navigation | useScrollY Hook → 배경 투명→불투명 전환 + 모바일 BottomTabBar 분기 | Firebase Auth 상태 확인 | MVP 1 ★★★ |
| M4 진입 버튼 | role==="admin" → /admin/lab 활성 / 그 외 → disabled + Tooltip "서비스 준비 중" | Firestore users.role 확인 | MVP 2 |

🤖 에이전트 A-1 — THE PITCH 프론트엔드 전담 (MVP 1)

▸ Hero Section: CSS RadialGradient 골드 블러 배경 (#FFD700 → transparent) + 슬로건 Framer Motion 등장

▸ FIFA 2026 카운트다운: 개막일 설정 → 일/시/분/초 실시간 계산 → Framer Motion 숫자 롤링 효과

▸ Trending Grid: 반응형 CSS Grid — 모바일(375px) 1열 / 태블릿(768px) 2열 / 데스크탑(1440px) 3열 ★v4.8

▸ Tournament Card: hover 시 골드 테두리 2px Transition (ring-2 ring-yellow-400)

▸ Shimmer 로딩: Firestore 데이터 로딩 중 Shadcn Skeleton 컴포넌트 표시

▸ Navigation: scroll event → 배경 투명→불투명 전환 (backdrop-blur-sm) + 모바일 하단 탭 바

▸ 카테고리 탭: Zustand categoryStore → 탭 선택 시 Firestore 쿼리 재실행

▸ 반응형 3화면 확인 ★v4.8: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 전 화면 테스트 필수

| ◆ DOMAIN 2 THE LAB — 48강 대진 생성 / AI 채우기 — MVP 기간 관리자 전용 | ⚠️ MVP 전 기간 비공개 관리자만 |
| --- | --- |

⚠️ [v4.1 정책] 내비게이션 바에서 "LAB" 또는 "대진 만들기" 메뉴를 완전히 숨깁니다 (조건부 렌더링).

직접 URL(/lab) 접근 시 → 관리자 권한 확인 → 비관리자는 홈(/)으로 리다이렉트.

Firestore users.role === "admin" 확인 필수.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 🆕 | 대진 생성 마법사 | ★ v4.6 신설 — Step별 가이드 + 조건 토글 3개 + 마감일 폼 | MVP 1 관리자 |
| M1 | 대진 초기화 | 주제 입력 · AI/수동 선택 카드 · 대진 생성 버튼 (관리자만) | MVP 1 관리자 |
| M2 | 48 Nodes Grid | [v4.1 확정] 6개씩 슬라이드 모달 8페이지 · 좌우 스와이프 · 이미지 업로드 | MVP 1 관리자 |
| M3 | AI 채우기 | Claude API 후보 자동 추천 (공개 데이터만) · 관리자 수동 검수 | MVP 1 관리자 |
| M4 | 저장/공개 설정 | Firestore 저장 · 공개/비공개 설정 · Firebase Storage 이미지 업로드 | MVP 1 관리자 |

## Domain 2 M0 상세 — 대진 생성 마법사  ★ v4.6 신설

| Step | UI 컴포넌트 | Firestore 저장 경로 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 기본 정보 | • 대진 제목 TextInput (최대 60자) • 카테고리 Select (FIFA 월드컵 / K-POP / 기타) • 대진 설명 Textarea (선택, 최대 200자) | tournaments.title tournaments.category tournaments.desc | 필수 |
| Step 2 생성 조건 | 토글 스위치 3개: ① 🤖 AI 뉴스 자동 생성 허용 ② 🌐 다국어 뉴스 생성 허용 ③ 📊 실시간 랭킹 공개 여부 | tournaments.settings.aiNews tournaments.settings.multiLang tournaments.settings.showRanking | 선택 (기본 ON) |
| Step 3 마감일 | • DateTimePicker (Round 1 마감일) • 자동 연장 토글 (투표수 미달 시 +24h) • 타임존: UTC 기준 표시 | tournaments.rounds[0].deadline tournaments.settings.autoExtend | 필수 |

🤖 에이전트 B-1 — THE LAB 전담 (관리자 전용, MVP 1)

▸ M0 대진 생성 마법사: React Step Wizard(3단계) + Shadcn StepIndicator + 각 Step별 Shadcn 폼

▸ 접근 제어: /admin/lab 라우트 → middleware에서 role !== "admin" 감지 → 404 리다이렉트

▸ M2 슬라이드: Framer Motion AnimatePresence로 8페이지 슬라이드 전환 + useSwipeable 스와이프

▸ 상단 Progress Bar: "페이지 N/8 (완료 M/48)" 실시간 표시 + Shadcn Progress 컴포넌트

▸ 6개 Node 컴포넌트: 빈 상태(카메라 아이콘+번호) / 채운 상태(이미지 미리보기) 분기

▸ 48개 Node 완료 감지 → 저장하기 버튼 활성화 (Zustand 노드 상태 관리)

▸ M3 AI 채우기: /api/ai-fill → Claude API (claude-sonnet-4-20250514) → 48명 후보 JSON 반환

▸ 💡 Node 하나가 완성되면 나머지 47개는 같은 컴포넌트를 반복 사용. 컴포넌트 재사용 설계가 핵심!

| ◆ DOMAIN 3 THE ARENA — 1:1 투표 엔진 / 실시간 랭킹 / Crown Card / 아레나 뉴스룸 | ✅ MVP 1 최핵심 모바일+태블릿+PC 반응형 |
| --- | --- |

## 도메인 개요

월크48의 심장부입니다. 유저가 실제로 투표하고 랭킹이 캐시 기반으로 갱신되며 Crown Card가 생성됩니다. v4.4에서 신설된 아레나 뉴스룸(M8)이 GNews API를 통해 실시간 관련 뉴스를 제공하여 투표 참여의 맥락을 풍부하게 합니다.

## 모듈 분해

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 대진 상세 View | 48강 토너먼트 정보 · 라운드 현황 · 참여 통계 · 진행 상황 인디케이터 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | VS Battle View | 랜덤 1:1 매치 표시 · 투표 버튼 · 골드 선택 테두리 효과 · Framer Motion 전환 | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 실시간 랭킹 | 캐시 기반 랭킹 (1시간 갱신) · 골드/실버/브론즈 크라운 · 지역 필터 | MVP 1 ★★★ |
| M4 | Crown Card | 투표 결과 카드 생성 · 뉴스 제목+링크 첨부 · SNS 공유 (인스타/X/카카오) | MVP 1 ★★★ |
| M5 | 투표 기록 | 개인 투표 이력 (익명화) · 참여 대진 목록 | MVP 2 |
| M6 | 다국어 UI | 한국어 / 영어 / 스페인어 전환 (i18n: next-intl) | MVP 2 |
| M7 | 부정투표 방어 | Rate Limiting MVP1 · fingerprintjs MVP2 · 3단계 차단 MVP3 | MVP 1~3 |
| M8 🆕 | 아레나 뉴스룸 | GNews 25개 레이아웃 · Firestore 1h 캐시 · ★ v4.6 확정 | MVP 1 ★★★ |

## Domain 3 M8 상세 — 아레나 뉴스룸  ★ v4.6 확정

| 항목 | v4.6 확정 내용 |
| --- | --- |
| API 플랜 | GNews Basic $9/월 — 100req/day · Firestore 1시간 캐시로 실제 ~20req/day |
| 키워드 뉴스 | 대진 제목 + 후보자 이름 → 키워드 3~5개 자동 추출 → 최신순 15개 표시 |
| 확장 뉴스 | 키워드 확장 검색 10개 링크 · MVP2부터 AI 생성 뉴스로 전환 |
| 캐시 전략 | Firestore news_cache · cachedAt 기준 1시간 초과 시 API 재호출, 이내면 캐시 반환 |
| UI 레이아웃 | 데스크탑(1440px): 우측 1/3 패널 / 태블릿(768px): 하단 그리드 / 모바일(375px): 가로 스크롤 카드 ★v4.8 |
| 뉴스 카드 | 출처 + 제목(2줄) + 날짜 + 외부 링크 · 썸네일 이미지 없음 (저작권 보호) |
| 뉴스 트리거 이원화 | ① 특이점 탐지 (MVP2): 비정상 투표 급증 시 AI 기사 생성 ② 크라운 결정 이벤트 (MVP2): 우승자 확정 시 AI 기사 생성 (우선 구현) |

🤖 에이전트 C-1 — THE ARENA 투표 엔진 + 부정투표 방지 전담 (최우선)

▸ VS Battle View: CSS Flexbox 좌우 분할 레이아웃 (Tailwind w-1/2)

▸ 투표 클릭 → 골드 테두리 선택 효과 (ring-2 ring-yellow-400) + Framer Motion scale(1.05)

▸ 랜덤 Match 선택: Firestore 미완료 Match 목록 → Fisher-Yates 셔플 → 1개 선택

▸ Firebase Realtime DB runTransaction: 동시 투표 충돌 방지 필수 적용

▸ 투표 한도 검증: Cloud Functions에서 대진별 1일 5회 초과 시 거부

▸ Rate Limiting: 1분 10회 초과 시 15분 쿨다운 자동 부여

▸ 반응형 3화면 확인 ★v4.8: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 전 화면 테스트 필수

| ◆ DOMAIN 4 THE LOCKER ROOM — 유저 프로필 / 투표 기록 / GDPR 설정 | ⚠️ M1·M3: MVP 1 전체: MVP 2 |
| --- | --- |

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 소셜 로그인 | Firebase Auth · Google/Apple 로그인 · role 필드 (user/admin) 관리 | MVP 1 필수 ★★★ |
| M2 | 프로필 카드 | Shadcn Avatar · 투표 통계 · 골드 테두리 · 대진 목록 | MVP 2 |
| M3 | 개인정보 설정 | GDPR Right to Erasure · 데이터 삭제 요청 · 쿠키 설정 변경 | MVP 1 필수 ★★★ |
| M4 | 내 투표 기록 | 익명화 투표 기록 조회 · 공개/비공개 대진 관리 | MVP 2 |

🤖 에이전트 D-1 — THE LOCKER ROOM 인증 + 개인정보 모듈 전담 (MVP 1)

▸ Google/Apple 소셜 로그인: next-auth 설정 + firebase-adapter 연동

▸ 로그인 시 Firestore users 문서 생성: {uid, email, displayName, role: "user", createdAt}

▸ GDPR 데이터 삭제: Shadcn AlertDialog 2단계 확인 → Firebase Auth + Firestore + Storage 전체 삭제

▸ 삭제 감사 로그: Cloud Functions에서 audit_log 컬렉션에 3년 보관

▸ GDPR 데이터 삭제는 MVP 1 런칭 전 반드시 완성! EU 서비스 법적 의무입니다.

| ◆ DOMAIN 5 POLICY HUB — 쿠키 동의 / 법적 문서 / 공지사항 | ✅ MVP 1 필수 법적 의무 1순위 |
| --- | --- |

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 쿠키 동의 배너 | 하단 고정 배너 · 3버튼 (모두허용/필수만/설정) · GDPR Firestore 저장 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | 법적 문서 페이지 | PolicyHub_v1_0.html 내용 렌더링 · Shadcn Tabs (한/영/스페인) · react-markdown | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 공지사항 | 공지 리스트 · 공지 상세 · 관리자 CRUD (Firestore notices 컬렉션) | MVP 1 ★★★ |
| M4 | 신고 센터 | 위반 신고 양식 · 처리 현황 · 이메일 알림 | MVP 2 |

🤖 에이전트 E-1 — POLICY HUB 전담 (MVP 1 1순위)

▸ 쿠키 동의 배너: fixed bottom-0 w-full + Shadcn 3개 Button (모두허용/필수만/설정하기)

▸ "설정하기" 클릭 → 카테고리별 Toggle Switch가 있는 Shadcn Sheet 컴포넌트 (우측 슬라이드)

▸ 동의 선택을 Firestore cookie_consents 컬렉션에 서버 저장 (GDPR 감사 추적)

▸ 정책 페이지: PolicyHub_v1_0.html 기반 → react-markdown 렌더링 + Shadcn Tabs (한/영/스페인)

▸ 반응형 3화면 ★v4.8: 쿠키 배너 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 표시 확인

▸ ⚠️ 쿠키 배너는 MVP 1 런칭 당일부터 반드시 작동! 이것이 가장 먼저 완성해야 하는 컴포넌트!

| ◆ DOMAIN 6 ADMIN DASHBOARD — 통합 관리 콘트롤 센터 | ★★ v4.4 신규 데스크탑 전용 |
| --- | --- |

| ID | 모듈명 | 핵심 기능 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 메인 대시보드 | 토너먼트 5지표 + 부정투표 경고 카드 + 시스템 상태 실시간 모니터링 | MVP 1 ★★★ |
| M2 | 대진 목록 관리 | 전체 대진 현황 + 카테고리 필터 + 상태 배지 (공개/비공개/마감) | MVP 1 ★★★ |
| M3 | 부정투표 처리 | 3단계 차단 시스템 UI ⚠️ v4.5 이연 | MVP 3 |
| M4 | 대진 운영 현황 | 대진별 투표 현황 · AI 뉴스 섹션 (v4.5 명칭 변경) | MVP 2 |
| M5 | AI 뉴스 대시보드 | 뉴스 배포 현황 · 수동 생성 트리거 · 오보 정정 | MVP 2 |
| M6 | 신고 센터 | 사용자 신고 처리 · 처리 이력 | MVP 2 |

🤖 에이전트 G-1 — ADMIN DASHBOARD M1~M2 전담 (MVP 1)

▸ 5지표 실시간 카드 UI: Shadcn Card 5개 + Recharts LineChart (투표 속도 시계열)

▸ 대진 목록 테이블: Shadcn DataTable + 카테고리 필터 Dropdown + 상태 배지

▸ Rate Limiting 경고 알림 카드: Cloud Functions → Firestore admin_alerts → 대시보드 반영

▸ Realtime DB onValue 리스너: 투표 수 실시간 업데이트

▸ /admin/* 라우트 보호: Next.js middleware에서 role !== "admin" → 403 페이지

▸ 데스크탑 전용 레이아웃 (min-width: 1024px) — 모바일 최적화 불필요

# 8.  전체 에이전트 배치 맵  —  v4.8 완결판

💡 핵심 원칙: "1개 Claude Code 대화 = 1개 에이전트 = 1개 모듈 임무" — 이것만 지켜도 개발 효율이 3배 이상 높아집니다.

| 에이전트 | 도메인 | 핵심 작업 | 주요 기술 | MVP | 반응형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-0 | LAUNCH PAD | Hero + 카운트다운 + 이메일 웨이트리스트 + SNS 링크 | Next.js + Firestore | 1 | ✅ 3화면 |
| A-1 | THE PITCH | Hero·Trending·Navigation·반응형 | Next.js + Tailwind + Zustand | 1 | ✅ 3화면 |
| B-1 | THE LAB | M0 마법사+48 Nodes+AI채우기+저장 (관리자 전용) | Next.js + Framer Motion | 1 | 🖥 데스크탑 |
| C-1 | THE ARENA | VS Battle·투표 엔진·Rate Limiting·랜덤 매치 | Next.js + Realtime DB | 1 | ✅ 3화면 |
| C-2 | THE ARENA | Crown Card 생성 (뉴스 링크 포함)·SNS 3종 공유 | Next.js + Canvas API | 1 | ✅ 3화면 |
| C-3 | THE ARENA | 랭킹 캐시 1h 스케줄러·어뷰징 감지·이메일 알림 | Cloud Functions | 1 | — |
| C-4 | THE ARENA | 아레나 뉴스룸 GNews 25개·Firestore 캐시 | Next.js + Firestore | 1 | ✅ 3화면 |
| D-1 | LOCKER ROOM | 소셜 로그인·GDPR 삭제·role 관리 | Next.js + Firebase Auth | 1 | 🖥 데스크탑 |
| E-1 | POLICY HUB | 쿠키 배너·법적 문서 3개국어·공지사항 | Next.js + Firestore | 1 | ✅ 3화면 |
| G-1 | ADMIN DASH | 대시보드 M1~M2·5지표·대진 목록 | Next.js + Firestore | 1 | 🖥 데스크탑 |
| B-2 | THE LAB | AI 채우기 유저 확장 (MVP 2) | Cloud Functions | 2 | — |
| D-2 | LOCKER ROOM | 프로필 카드·투표 기록 (MVP 2) | Next.js + Firestore | 2 | — |
| F-1 | AI 뉴스 팩토리 | 크라운 이벤트 기사 생성·특이점 탐지 (MVP 2) | Cloud Functions + Claude API | 2 | — |
| G-2 | ADMIN DASH | 대진 운영 현황 M4·AI 뉴스 M5·신고 M6 (MVP 2) | Next.js + Firestore | 2 | — |

# 9.  Claude Code 바이브코딩 실행 완전 가이드

📌 이 챕터는 코딩 초보자를 위한 단계별 실행 가이드입니다. 하나씩 따라 하면 됩니다.

## 9.1  핵심 원칙 3가지

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 1개 대화 = 1개 모듈 | Claude Code를 새로 열 때마다 하나의 모듈 임무만 부여하세요. 예: "오늘은 VS Battle View 모듈만 만든다" |
| ② 터미널에서 실행, 한국어로 대화 | Mac 터미널 열기 → cd ~/Projects/worldcrown48 → claude 입력 → 그 안에서 한국어로 임무 부여 |
| ③ 임무 = 역할 + 기술 + 범위 | "당신은 XX 전담 개발자입니다. 기술: Next.js 14. 이 모듈만 구현하세요. 다른 코드는 건드리지 마세요." |

## 9.2  반응형 3화면 확인 기준  ★★★★★ v4.8 핵심

📱 반응형 브레이크포인트 3화면 — 모든 반응형 도메인은 아래 3가지 화면을 모두 확인해야 합니다

모바일 (375px) — sm : 스마트폰 최소 기준. 세로 스크롤, 하단 탭 바, 1열 그리드

태블릿 (768px) — md : 아이패드 기준. 2열 그리드, 사이드바 슬라이드, 중간 레이아웃

데스크탑 (1440px) — xl : 와이드 모니터 기준. 3열 그리드, 우측 패널, 풀 레이아웃

| 화면 | Tailwind 기준 | 주요 레이아웃 변경 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 (375px) | sm: (기본) | Trending Grid 1열 · 뉴스 가로 스크롤 카드 · 하단 탭 바 · 쿠키 배너 전체폭 |
| 태블릿 (768px) | md: | Trending Grid 2열 · 뉴스 하단 그리드 · 사이드 내비게이션 슬라이드 · 카운트다운 중간 크기 |
| 데스크탑 (1440px) | xl: | Trending Grid 3열 · 뉴스룸 우측 1/3 패널 · 상단 GNB · 카운트다운 대형 |

## 9.3  에이전트 임무 부여 표준 템플릿

에이전트 임무 부여 표준 템플릿 (복사해서 사용)

당신은 '월크48 [모듈명] 전담 개발자'입니다.

역할 및 권한:

- 담당 모듈: [모듈명]

- 금지: 다른 도메인/모듈 코드 수정 금지

- 허용: 담당 모듈 폴더 내 모든 파일 생성/수정

기술 스택:

- 프론트엔드: Next.js 14 (App Router) + TypeScript

- UI: Tailwind CSS + Shadcn/UI + Framer Motion

- 백엔드: Firebase (Firestore / Realtime DB / Cloud Functions)

- 디자인 토큰: #05070A(배경) #FFD700(골드) #F8FAFC(텍스트)

반응형 3화면 필수 확인 (★v4.8):

- 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) 모두 동작 확인

월크48 핵심 원칙:

- 팬 투표 서비스 (예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지)

- 투표 정책: 대진별 1일 5회, 자정 리셋, 랜덤 매치 보장

- 실시간 득표 수 절대 미노출 → 1시간 캐시 득표율(%)만 표시

지금 구현할 기능:

1. [구체적 기능 1]

2. [구체적 기능 2]

완료 기준:

- [테스트 가능한 완료 조건]

- 반응형 3화면 모두 정상 동작 확인

시작해주세요.

## 9.4  터미널 실행 명령어 (Mac 기준)

| 단계 | 명령어 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 터미널 열기 | ⌘(Command) + 스페이스 → Terminal | Mac 기본 터미널 앱 실행 |
| 프로젝트 이동 | cd ~/Projects/worldcrown48 | 월크48 프로젝트 폴더로 이동 |
| Claude Code 실행 | claude | Claude Code 시작 (프롬프트가 뜨면 성공) |
| Next.js 개발 서버 | npm run dev | 로컬 서버 시작 → localhost:3000 접속 |
| Firebase 에뮬레이터 | firebase emulators:start | 로컬 Firestore + Auth 테스트 환경 |
| Vercel 배포 | git push origin main | Vercel 자동 빌드 + 배포 트리거 |

# 10.  백엔드 Cloud Functions 모듈 설계

📌 v4.7에서 신설. Claude Code 에이전트에게 백엔드 임무 부여 시 이 챕터를 참조하세요.

## 10.1  Cloud Functions 전체 목록

| 함수명 | 트리거 | 역할 | MVP | 에이전트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| onVote | HTTPS 호출 (POST) | 투표 처리 + 한도 검증 + Rate Limiting | 1 | C-1 |
| onRateLimitCheck | HTTPS 미들웨어 | 1분 10회 초과 감지 → 15분 쿨다운 | 1 | C-1 |
| scheduleRankingCache | 매 1시간 스케줄러 | 득표율 집계 → ranking_cache 갱신 | 1 | C-3 |
| onAbuseDetect | Firestore 트리거 | 비정상 패턴 감지 → 관리자 이메일 알림 | 1 | C-3 |
| onTournamentDeadline | Firestore 트리거 (deadline) | 마감 → 결과 집계 + 다음 라운드 생성 | 1 | C-1 |
| getNewsCache | HTTPS 호출 (GET) | GNews API 호출 → Firestore 1h 캐시 반환 | 1 | C-4 |
| onCrownCardCreate | Firestore 트리거 (우승자 확정) | Crown Card 이미지 생성 → Storage 저장 | 1 | C-2 |
| onUserDelete | HTTPS 호출 (DELETE) | GDPR 데이터 삭제 → Auth+Firestore+Storage + audit_log | 1 | D-1 |
| aiFillCandidates | HTTPS 호출 (POST) | Claude API 후보 48명 자동 추천 | 1 | B-1 |
| onCrownEvent | Firestore 트리거 (우승자 확정) | 크라운 결정 이벤트 → AI 뉴스 생성 | 2 | F-1 |
| onAnomalyDetect | Firestore 트리거 (투표 급증) | 특이점 탐지 → AI 뉴스 생성 | 2 | F-1 |

## 10.2  핵심 함수 상세 — onVote (투표 처리 엔진)

// functions/src/onVote.ts // 트리거: POST /api/vote

export const onVote = functions.https.onCall(async (data, context) => {

const { tournamentId, matchId, candidateId } = data;

const userId = context.auth?.uid;

// 1. 로그인 확인

if (!userId) throw new functions.https.HttpsError('unauthenticated', '로그인이 필요합니다');

// 2. Rate Limiting: 1분 10회 초과 체크

const recentVotes = await checkRateLimit(userId);

if (recentVotes >= 10) throw error('resource-exhausted', '잠시 후 다시 시도해 주세요 (15분 대기)');

// 3. 대진별 1일 5회 한도 체크

const todayVotes = await getTodayVoteCount(userId, tournamentId);

if (todayVotes >= 5) throw error('resource-exhausted', '오늘의 투표 한도(5회)에 도달했습니다');

// 4. Firebase Realtime DB 트랜잭션 (동시 투표 충돌 방지)

const matchRef = realtimeDb.ref(`votes/${matchId}/${candidateId}`);

await matchRef.transaction(current => (current ¦¦ 0) + 1);

// 5. Firestore votes 기록 저장

await firestore.collection('votes').add({

userId, tournamentId, matchId, candidateId,

votedAt: FieldValue.serverTimestamp(),

date: getTodayKST(), // KST 기준 날짜 (일별 집계용)

ipHash: hashIP(context.rawRequest.ip)

});

return { success: true, message: '투표가 완료되었습니다' };

});

# 11.  Firestore 전체 컬렉션 스키마

📌 v4.7에서 신설. Claude Code 에이전트에게 Firebase 연동 작업 지시 시 반드시 이 스키마를 참조하세요.

## 11.1  컬렉션 전체 목록

| 컬렉션명 | 역할 | 주요 에이전트 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| tournaments | 대진 전체 정보 (제목·카테고리·라운드·설정) | B-1, A-1, C-1 | 1 |
| candidates | 대진별 48명 후보 정보 (이름·이미지·통계) | B-1, C-1 | 1 |
| votes | 개별 투표 기록 (userId·matchId·날짜·IP해시) | C-1 (onVote) | 1 |
| ranking_cache | 1시간 캐시 득표율 (절대 수치 없음, %만) | C-3 (스케줄러) | 1 |
| news_cache | GNews API 1시간 캐시 (25개 뉴스) | C-4 | 1 |
| users | 유저 프로필 (uid·role·createdAt) | D-1 | 1 |
| cookie_consents | GDPR 쿠키 동의 기록 (userId·카테고리별·timestamp) | E-1 | 1 |
| notices | 공지사항 (제목·내용·작성일·공개여부) | E-1, G-1 | 1 |
| waitlist | 이메일 웨이트리스트 (email·createdAt) | A-0 | 1 |
| admin_alerts | 어뷰징 경고 알림 (type·severity·timestamp·resolved) | C-3, G-1 | 1 |
| audit_log | GDPR 삭제 감사 로그 (3년 보관) | D-1 | 1 |
| crown_cards | Crown Card 메타데이터 (tournamentId·candidateId·imageUrl) | C-2 | 1 |

## 11.2  tournaments 컬렉션 스키마

// tournaments/{tournamentId}

{

id: "tournament_abc123",

title: "2026 FIFA 월드컵 선수 이상형 월드컵",

category: "FIFA" ¦ "KPOP" ¦ "OTHER",

hostUid: "uid_admin", // Tournament Host uid (원칙②)

status: "draft" ¦ "active" ¦ "closed",

createdAt: Timestamp,

settings: {

aiNews: true,

showRanking: true,

autoExtend: false,

},

rounds: [{

roundNumber: 1,

deadline: Timestamp, // Tournament Host만 설정 (원칙②)

status: "active" ¦ "closed"

}],

currentRound: 1,

}

## 11.3  votes 컬렉션 스키마  ★ v4.2 확정

// votes/{voteId}

{

userId: "uid_xxxxx",

tournamentId: "tournament_abc123",

matchId: "match_zzz",

candidateId: "candidate_aaa",

votedAt: Timestamp,

date: "2026-06-14", // KST 기준 날짜 (일별 집계용)

ipHash: "sha256(ip)", // IP 해시 (원본 저장 안 함)

}

// 일일 투표 횟수 확인 쿼리

// WHERE userId == ? AND tournamentId == ? AND date == TODAY_KST

// COUNT < 5 → 투표 허용

// COUNT >= 5 → "오늘의 투표 한도(5회)에 도달했습니다"

## 11.4  ranking_cache 컬렉션 스키마

// ranking_cache/{tournamentId}

{

tournamentId: "tournament_abc123",

cachedAt: Timestamp,

rankings: [

{ candidateId: "candidate_001", rate: "34.5" }, // ⚠️ 득표율%만! 절대수치 없음

{ candidateId: "candidate_002", rate: "28.2" },

// ... 48개 후보 전체

]

}

// ⚠️ 절대 금지: count(절대 투표 수)를 ranking_cache에 저장하지 말 것

# 12.  즉시 실행 체크리스트  —  v4.8 완결판

## 12.1  개발 시작 전 완료 사항

| 항목 | 담당 | 기한 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PolicyHub_v1_0.html 회사 정보 채우기 (사업자명/주소/이메일) | 대표 | D-7 | 실제 정보 입력 완료 |
| 이용약관·개인정보처리방침 법무 검토 (온라인 법무 1회) | 대표 | D-7 | 법무사 또는 온라인 자문 완료 |
| Firebase 프로젝트 생성 + Security Rules 기본 설정 | 48티오 | D-5 | Firestore RLS 설정 완료 |
| Firestore users 컬렉션 role 필드 설계 및 admin 계정 등록 | 48티오 | D-5 | admin role 정상 동작 확인 |
| GNews API 키 발급 (gnews.io Basic $9/월) | 대표 | D-5 | API Key 확보 + .env.local 등록 |
| Claude API 키 발급 (Anthropic Console) | 대표 | D-5 | claude-sonnet-4-20250514 접근 확인 |
| Next.js 프로젝트 초기화 + Vercel 연결 | 48티오 | D-4 | vercel.com 배포 URL 확인 |
| Cloudflare 도메인 연결 + SSL (worldcrown48.com) | 48티오 | D-3 | HTTPS 정상 동작 확인 |
| 도메인 0 (LAUNCH PAD) 배포 → 이메일 웨이트리스트 수집 시작 | 48티오 | D-3 | worldcrown48.com 접속 확인 |

## 12.2  MVP 1 에이전트 실행 순서

| 순서 | 에이전트 | 작업 내용 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1st | A-0 | 도메인 0 LAUNCH PAD — 랜딩·카운트다운·웨이트리스트 | Firebase 설정 완료 |
| 2nd | E-1 | POLICY HUB — 쿠키 배너 + 법적 문서 기본 구조 (법적 의무 1순위) | A-0 완료 |
| 3rd | D-1 | LOCKER ROOM — 소셜 로그인 + GDPR 삭제 기능 | Firebase Auth 설정 |
| 4th | B-1 | THE LAB — M0 마법사 + 48 Nodes Grid (초기 대진 생성) | D-1 완료 |
| 5th | C-1 | THE ARENA — VS Battle View + 투표 엔진 + Rate Limiting | B-1에서 대진 1개+ 생성 후 |
| 6th | C-3 | THE ARENA — 랭킹 캐시 스케줄러 + 어뷰징 감지 | C-1 완료 |
| 7th | C-4 | THE ARENA — 아레나 뉴스룸 GNews 25개 레이아웃 | GNews API 키 확보 |
| 8th | C-2 | THE ARENA — Crown Card 생성 (뉴스 링크 포함) | C-4 완료 |
| 9th | A-1 | THE PITCH — 메인 홈 화면 반응형 3화면 완전 적용 | 전체 도메인 기본 준비 후 |
| 10th | G-1 | ADMIN DASHBOARD — 대시보드 M1~M2 | 전체 MVP 1 완료 후 |

## 12.3  MVP 1 완료 기준 최종 체크리스트

| 체크 | 항목 | 에이전트 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 도메인 0: 랜딩페이지 → 이메일 웨이트리스트 + 카운트다운 정상 동작 | A-0 | ★★★ 최우선 |
| ☐ | 쿠키 동의 배너: 3버튼 정상 동작 + Firestore 저장 확인 | E-1 | ★★★ 최우선 |
| ☐ | 소셜 로그인: Google 로그인 → role 저장 + 프로필 이동 + 로그아웃 | D-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | GDPR 데이터 삭제: AlertDialog → Auth+Firestore+Storage 전체 삭제 | D-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 대진 만들기 (관리자): M0 마법사 3단계 완성 + 48 Nodes 슬라이드 | B-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | AI 채우기: 관리자 계정 → Claude API 호출 → 48명 후보 추천 | B-1 | ★★ 관리자 |
| ☐ | VS Battle View: 랜덤 매치 표시 → 선택 → Realtime DB 업데이트 | C-1 | ★★★ 핵심 |
| ☐ | 투표 한도: 대진별 1일 5회 제한 + 초과 시 안내 메시지 | C-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | Rate Limiting: 1분 10회 초과 → 15분 쿨다운 자동 부여 | C-1 | ★★ 필수 |
| ☐ | 랭킹: 실시간 수치 미노출, 1시간 캐시 득표율(%)만 표시 | C-3 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 아레나 뉴스룸: GNews 25개 카드 레이아웃 3화면 모두 정상 표시 | C-4 | ★★★ 필수 |
| ☐ | Crown Card: 우승자 확정 → 이미지 생성 → 뉴스 링크 포함 + 다운로드 | C-2 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 마감 처리: Deadline 도달 → 투표 자동 마감 + 결과 집계 | C-1 (CF) | ★★★ 필수 |
| ☐ | 어뷰징 감지: 비정상 패턴 발생 시 관리자 이메일 알림 수신 | C-3 | ★★ 필수 |
| ☐ | 반응형 3화면 ALL: 모바일(375px) / 태블릿(768px) / 데스크탑(1440px) — 3가지 화면 모두 확인 ★★★★★ v4.8 | A-0, A-1, C-1, C-4, E-1 | ★★★ 필수 |
| ☐ | 관리자 대시보드: 5지표 카드 + 대진 목록 테이블 정상 표시 | G-1 | ★★ 필수 |

⚠️ PolicyHub_v1_0.html 배포 전 필수 확인

privacy@worldcrown48.com / 회사명 / 사업자 주소를 실제 정보로 채운 후

간단한 법무 검토(온라인 법무 1회 자문)를 받으신 후 배포해 주세요.

이용약관과 개인정보처리방침은 법적 효력이 있는 문서입니다.

# 13.  용어 해설 (Glossary)

📖 v4.3에서 존재했던 용어 해설을 v4.7에서 완전히 복원하고 v4.8에서 신규 용어를 추가했습니다. 코딩 초보자도 이 문서 하나로 모든 기술 용어를 이해할 수 있도록 작성되었습니다.

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 바이브코딩 (Vibe Coding) | AI에게 비즈니스 목적과 흐름을 전달하여 시스템을 자동 완성하는 의도 중심 개발 방식 |
| 에이전트 (Agent) | 특정 역할과 임무를 부여받아 독립적으로 코딩 작업을 수행하는 Claude Code 세션 |
| 모듈 (Module) | 하나의 기능 단위. 독립적으로 개발·테스트 가능한 코드 묶음 |
| 도메인 (Domain) | 연관된 모듈들의 집합. 월크48에서는 7개 도메인(Domain 0~6)으로 구성 |
| MVP (Minimum Viable Product) | 최소 기능 제품. 핵심 기능만 갖추어 빠르게 출시하는 전략 |
| Next.js | 리액트(React) 기반의 웹 프레임워크. SSR로 SEO와 초기 로딩 속도 최적화 |
| SSR (Server-Side Rendering) | 서버에서 HTML을 미리 생성하여 전달하는 방식. 검색 노출 및 초기 로딩 속도 향상 |
| Tailwind CSS | 클래스 이름으로 스타일을 빠르게 적용하는 CSS 프레임워크. 바이브코딩에 최적화 |
| Shadcn/UI | 미리 만들어진 고품질 UI 컴포넌트 모음. Next.js 프로젝트에 쉽게 통합 가능 |
| Framer Motion | 리액트용 애니메이션 라이브러리. 슬라이드·페이드 등 부드러운 효과 구현 |
| Zustand | 리액트 전역 상태 관리 라이브러리. Redux보다 간단하고 바이브코딩 친화적 |
| Vercel | Next.js 공식 배포 플랫폼. 코드 push 한 번으로 전 세계 배포 완료 |
| Firebase | 구글 제공 실시간 클라우드 데이터베이스 및 백엔드 서비스 |
| Firestore | Firebase의 NoSQL 문서형 데이터베이스. 컬렉션·문서 구조로 데이터 관리 |
| Realtime DB | Firebase의 실시간 동기화 데이터베이스. 투표 결과 즉시 반영에 활용 |
| Cloud Functions | 서버 없이 필요할 때만 코드가 실행되는 서버리스(Serverless) 함수 |
| fingerprintjs | 브라우저·기기 고유 특성을 조합하여 사용자를 식별하는 라이브러리. 부정투표 방지 |
| Rate Limiting | 일정 시간 내 요청 횟수를 제한하여 어뷰징을 방지하는 기술 |
| GDPR | EU 일반 개인정보보호법. 위반 시 전 세계 매출의 최대 4% 과징금 |
| Crown Card | 월크48 투표 결과를 SNS 공유 가능한 이미지 카드로 자동 생성하는 바이럴 핵심 기능 |
| 반응형 브레이크포인트 ★v4.8 | 모바일(375px/sm) / 태블릿(768px/md) / 데스크탑(1440px/xl) — v4.8부터 3화면 모두 확인 필수 |
| RLS (Row-Level Security) | 데이터베이스 특정 행에 권한 있는 사용자만 접근하도록 제한하는 보안 기술 |
| role (권한) | Firestore users 문서의 권한 필드. admin(관리자) / user(일반 유저) 구분 |
| GNews API | 글로벌 뉴스 API 서비스. 월크48에서 Basic $9/월 플랜 사용 (v4.6 확정) |
| Tournament Host | 대진을 만든 자. Deadline 설정 권한 보유 (원칙② — System Admin ≠ Tournament Host) |
| Deadline | Tournament Host가 설정한 라운드 마감 시각. 월크48 유일한 라운드 시간 기준 (원칙②) |
| 랜덤 매치 | VS Battle View에서 매 새로고침마다 무작위로 제공되는 1:1 매치 (원칙③) |
| ranking_cache | 1시간 단위로 갱신되는 득표율(%) 캐시 컬렉션. 실시간 절대 수치 저장 금지 |
| news_cache | GNews API 응답 1시간 캐시. API 한도(100req/day) 보호 목적 |
| waitlist | 도메인 0 LAUNCH PAD에서 수집하는 이메일 웨이트리스트 컬렉션 (v4.7 신설) |
| SEO | 검색 엔진에 잘 노출되도록 최적화하는 기술. Next.js SSR이 SEO에 필수 |

👑 WorldCrown48 (월크48)

플랫폼 구축 전략 설계서 v4.8  완결판

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48 © 2026 WorldCrown48 ¦ 작성: 48티오 ¦ CONFIDENTIAL — 내부 기밀 문서