👑 WorldCrown48

월크48 (WorldCrown48.com)

플랫폼 구축 전략 설계서

v3.0  |  법적·윤리 정책 통합 + 도메인별 FE/BE 구현 계획 + Stitch 디자인 스펙 연동

작성: 48티오  |  2026년 5월  |  기밀 문서

📌 v3.0 핵심 신규 추가: 법적·윤리 정책 프레임워크 전면 통합 (악성댓글 제재·쿠키정책·이용금지 조항) + 도메인별 프론트엔드/백엔드 구현 계획 분리 + Stitch 디자인 스펙 연동 가이드

# 0. v3.0 주요 변경 사항 및 문서 구조

| 항목 | v2.0 | v3.0 신규/개선 |
| --- | --- | --- |
| 법적·윤리 정책 | 리스크 목록 수준 | 이용약관·커뮤니티 가이드라인·쿠키정책 전문 수준으로 신설 |
| 악성댓글 대응 | 언급 없음 | 5단계 제재 시스템 + 법적 조치 기준 수립 |
| 금지 행위 조항 | 없음 | 12개 명시적 금지 행위 조항 + 제재 수위 매트릭스 신설 |
| 쿠키 정책 | 없음 | GDPR·CCPA 준수 3-티어 쿠키 분류 체계 신설 |
| 공지 시스템 | 없음 | Policy Hub (Domain 5) 전용 UI/UX 구현 계획 신설 |
| 도메인 구현 계획 | 개요 수준 | FE/BE 분리 + 기술 스택 + API 엔드포인트 명세 수준 |
| Stitch 연동 | 스펙만 존재 | 도메인별 Stitch 컴포넌트 목록 + 구현 연동 체크리스트 추가 |

# 1. 전략 개요 및 플랫폼 철학

## 1.1. 핵심 비전

WorldCrown48(월크48)은 2026년 FIFA 북중미 월드컵을 기점으로 전 세계 팬덤 데이터를 독점하고, AI 뉴스 팩토리를 통해 미디어 시장의 업스트림(Upstream: 정보의 근원지)을 선점하는 글로벌 엔터테인먼트 데이터 자산화 플랫폼입니다.

## 1.2. 5대 도메인 구조 (v3.0 확장)

v3.0에서는 기존 4개 도메인에 법적·정책 전용 허브인 Domain 5를 신설합니다.

| 도메인 | 명칭 | 핵심 기능 | FE 우선순위 | BE 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain 1 | The Pitch (더 피치) | 메인 홈·랜딩·트렌딩 대진 | MVP 1 ★★★ | MVP 1 ★★ |
| Domain 2 | The Lab (더 랩) | 48강 대진 생성·AI 이미지 수집 | MVP 1 ★★★ | MVP 1 ★★★ |
| Domain 3 | The Arena (더 아레나) | 1:1 투표·실시간 랭킹·Crown Card | MVP 1 ★★★ | MVP 1 ★★★ |
| Domain 4 | The Locker Room (더 라커룸) | 유저 프로필·투표 기록·설정 | MVP 2 ★★ | MVP 1 ★★ |
| Domain 5 | Policy Hub (폴리시 허브) | 이용약관·정책 공지·쿠키 동의 | MVP 1 ★★★ | MVP 1 ★★ |

# 2. 법적·윤리 정책 프레임워크 ★ 신규 핵심 섹션

📌 이 섹션은 디자인 작업 전 반드시 확정되어야 합니다. Policy Hub (Domain 5)의 모든 정책 페이지 UI/UX는 이 섹션을 기반으로 제작됩니다.

## 2.1. 이용약관 (Terms of Service) 핵심 조항

### 제1조 목적 및 적용 범위

본 약관은 WorldCrown48 (이하 '서비스')이 제공하는 모든 콘텐츠, 기능, 투표 시스템, AI 생성 뉴스, 사용자 상호작용에 적용됩니다. 서비스 이용 시 본 약관 및 개인정보처리방침, 커뮤니티 가이드라인에 동의한 것으로 간주합니다.

### 제2조 서비스 이용 자격

- 만 13세 이상만 가입 가능합니다. 만 13세 미만의 사용자는 부모 또는 법정대리인의 동의가 필요합니다.

- EU 거주자는 GDPR(일반 개인정보 보호법)에 따라 만 16세 이상 또는 법정대리인 동의가 필요합니다.

- 이전에 서비스 이용이 정지 또는 영구 차단된 사용자는 재가입이 금지됩니다.

### 제3조 서비스 이용 계약 및 계정 관리

- 사용자는 진실한 정보로 계정을 생성해야 하며, 타인의 명의를 도용하는 행위는 전자금융거래법 및 정보통신망법에 따라 형사처벌 대상이 됩니다.

- 계정 보안은 사용자 본인 책임이며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 회사가 책임지지 않습니다.

- 계정은 본인만 사용 가능하며, 제3자에게 양도·판매·대여가 불가합니다.

### 제4조 서비스 변경 및 중단

- 운영 측은 서비스를 24시간 전 사전 공지 후 변경·중단할 수 있습니다. 단, 긴급 보안 대응 시 즉시 중단이 가능합니다.

- 월드컵 관련 서비스는 FIFA 정책 변경 또는 법적 분쟁 발생 시 사전 공지 없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

### 제5조 지식재산권

- WorldCrown48, Crown48 브랜드명, 48강 토너먼트 알고리즘, AI 뉴스 생성 시스템은 운영 측의 독점 지식재산입니다.

- 사용자가 생성한 대진표 및 Crown Card에 대한 사용권은 서비스 이용 중 운영 측에 비독점적 라이선스로 부여됩니다.

- 공개 프로필 데이터(퍼포먼스 기반 선수 정보, 팬덤 투표 데이터)는 출처 명시 후 활용합니다.

## 2.2. 커뮤니티 가이드라인 및 금지 행위 조항

⚠️ 아래 금지 행위를 위반할 경우 경고 없이 즉시 계정이 정지되거나 영구 차단될 수 있으며, 법적 조치가 병행될 수 있습니다.

### 12개 명시적 금지 행위

| # | 금지 행위 유형 | 구체적 내용 | 법적 근거 | 제재 수위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 혐오 발언 (Hate Speech) | 인종·성별·국적·종교·장애·성적 지향 등을 이유로 특정 집단을 비하·혐오하는 콘텐츠 게시 | 정보통신망법 제44조의7, 차별금지법 | 즉시 삭제 + 계정 정지 7~30일 |
| 2 | 악성 댓글 및 사이버불링 | 특정 개인을 반복적으로 괴롭히거나, 모욕적·위협적 언행을 하는 행위 | 정보통신망법 제70조 (명예훼손·모욕) | 경고 3회 후 영구 차단 또는 즉시 차단 |
| 3 | 개인정보 무단 공개 (Doxxing) | 타인의 실명·주소·연락처·개인 SNS 계정 등을 동의 없이 공개하는 행위 | 개인정보 보호법 제71조 (형사처벌) | 즉시 삭제 + 영구 차단 + 수사기관 신고 |
| 4 | 허위 정보 유포 | 의도적으로 조작되거나 근거 없는 정보를 사실인 것처럼 게시하는 행위 | 정보통신망법 제44조의7 제1항 | 콘텐츠 삭제 + 경고 |
| 5 | 성적 콘텐츠 (Sexual Content) | 음란물, 성적 표현물, 미성년자 관련 성적 콘텐츠 게시 또는 요청 | 아동·청소년의 성보호에 관한 법률, 성폭력처벌법 | 즉시 영구 차단 + 수사기관 의무 신고 |
| 6 | 부정 투표 및 시스템 조작 | 자동화 프로그램(봇), 매크로 사용, 동일 기기/IP 중복 투표, 투표 데이터 조작 | 정보통신망법 제48조 (해킹·침해) | 즉시 투표 무효화 + 계정 정지 |
| 7 | 스팸 및 광고 도배 | 무관한 광고·홍보 링크를 반복적으로 게시하는 행위 | 정보통신망법 제50조의7 (스팸규제) | 콘텐츠 삭제 + 경고 3회 후 차단 |
| 8 | 다른 유저 사칭 | 운영자, 유명인, 다른 사용자로 위장하여 활동하는 행위 | 형법 제347조 (사기), 정보통신망법 | 즉시 계정 정지 + 법적 조치 |
| 9 | 초상권·저작권 침해 | 사전 동의 없는 개인 이미지 무단 사용, 저작권 있는 콘텐츠 무단 게시 | 저작권법 제136조, 초상권 침해 민사소송 | 즉시 삭제 + 경고 또는 차단 |
| 10 | 서비스 방해 행위 | DDoS 공격, 취약점 악용, 서버 과부하 유발 행위 | 정보통신망법 제48조 (형사처벌 최대 5년) | 즉시 영구 차단 + 수사기관 신고 |
| 11 | 미성년자 유해 콘텐츠 | 미성년자 대상 유해물, 도박 관련 정보, 약물 정보 게시 | 청소년보호법 제58조 | 즉시 삭제 + 영구 차단 |
| 12 | 상업적 이용 무단 활용 | 운영 측 동의 없이 서비스 데이터·콘텐츠를 상업적으로 무단 수집·활용하는 행위 | 부정경쟁방지법, 데이터 3법 | 즉시 차단 + 손해배상 청구 |

## 2.3. 5단계 제재 시스템 (Graduated Sanction System)

명확하고 공정한 5단계 제재를 통해 사용자 신뢰를 확보하고 법적 분쟁을 예방합니다.

| 단계 | 제재 명칭 | 적용 조건 | 조치 내용 | 이의 신청 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 콘텐츠 경고 | 경미한 위반 (첫 번째) | 위반 콘텐츠 삭제 + 경고 메시지 발송 | 이메일 접수 후 72시간 내 처리 |
| 2단계 | 활동 제한 (7일) | 동일 위반 2회 반복 또는 중간 수준 위반 | 댓글·투표 생성 7일 정지 | 이메일 접수 후 72시간 내 처리 |
| 3단계 | 계정 정지 (30일) | 동일 위반 3회 또는 심각한 위반 | 계정 전체 30일 정지, 로그인 불가 | 24시간 내 처리 (서면 이의신청) |
| 4단계 | 영구 차단 (Permanent Ban) | 심각한 위반, 반복 위반 4회 이상 | 계정 영구 삭제 및 IP 차단 | 30일 내 공식 이의신청 가능 |
| 5단계 | 법적 조치 (Legal Action) | 범죄 수준의 위반 (성적 콘텐츠·해킹 등) | 수사기관 신고 + 민·형사상 소송 제기 | 해당 없음 |

📌 이의 신청은 policy@worldcrown48.com 으로 접수합니다. 운영 측의 최종 결정은 서비스 이용약관 위반 여부를 기준으로 합니다.

## 2.4. AI 생성 콘텐츠 정책 (AI Content Policy)

WorldCrown48의 AI 뉴스 팩토리는 EU AI Act, 한국 AI 기본법 등 각국 규제를 준수하는 다음 정책을 적용합니다.

| 정책 항목 | 내용 | 구현 방법 |
| --- | --- | --- |
| AI 생성 표기 의무 | 모든 AI 생성 콘텐츠에 'AI GENERATED' 배지 필수 표시 | 모든 AI 뉴스 기사에 'AI GENERATED' 뱃지 자동 부착 (V2.0 Stitch 스펙 기반) |
| 팩트체크 레이어 | 투표 통계와 기사 수치의 99.9% 일치 검증 후 배포 | 배포 전 자동 검증 로직 필수 통과 |
| 오보 정정 프로토콜 | 오보 발생 24시간 이내 정정 기사 발행 + 원문 수정 | 24/7 모니터링 + 즉시 정정 버튼 UI 구현 |
| 저작권 보호 | 외부 인용 30단어 이하, 출처 명시 필수 | RAG 시스템에 저작권 필터 내장 |
| 개인정보 제한 | 특정 개인의 사생활 관련 정보 생성 금지 | 프롬프트 가드레일(Guardrail) 내장 |

## 2.5. 쿠키 정책 (Cookie Policy)

📌 GDPR(EU 일반 개인정보 보호법), CCPA(캘리포니아 소비자 프라이버시법), 한국 개인정보 보호법 동시 준수

### 쿠키 3-티어 분류 체계

| 분류 | 쿠키 유형 | 구체적 목적 | 보관 기간 | 동의 필요 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 필수 쿠키 (Essential) | 세션 쿠키, 인증 토큰, CSRF 토큰 | 로그인 유지, 보안 인증, 서비스 기본 작동 | 세션 종료 시 삭제 | 불필요 (서비스 필수) |
| 기능 쿠키 (Functional) | 언어 설정, 다크모드, 투표 기록 임시 저장 | 사용자 환경 설정 유지, UX 개인화 | 최대 1년 | 선택적 동의 필요 |
| 분석 쿠키 (Analytics) | Google Analytics, Firebase Analytics, 투표 패턴 분석 | 서비스 개선, 트래픽 분석, 버그 추적 | 최대 2년 | 선택적 동의 필요 |
| 마케팅 쿠키 (Marketing) | 광고 효과 측정, 리타게팅 (MVP 3에서 활성화) | 광고 ROI 측정, 맞춤 광고 제공 | 최대 1년 | 명시적 동의 필수 |

### 쿠키 동의 배너 구현 사양

[Policy Hub Domain 5 - 쿠키 동의 배너 Stitch 컴포넌트 명세]

- 위치: 첫 방문 시 화면 하단 고정 (position: fixed, bottom: 0)

- 디자인: Surface 배경(#0E1217), 골드 강조 버튼, 설명 텍스트는 Muted 컬러

- 3가지 버튼 제공: [모두 허용] (Primary 버튼), [필수만 허용] (Ghost 버튼), [설정하기] (Gold Outline 버튼)

- '설정하기' 클릭 시 카테고리별 토글 스위치가 있는 상세 설정 모달(Modal) 표시

- 동의 선택은 localStorage가 아닌 서버 측 저장 (GDPR 감사 추적 요건)

- 재동의 기간: 12개월 (유럽 GDPR 기준), 만료 시 재표시

### 개인정보 삭제 요청 처리 (GDPR Right to Erasure)

- 유저 계정 설정 > 개인정보 관리 > '내 데이터 삭제 요청' 메뉴 제공

- 요청 접수 후 30일 이내 처리 (EU 거주자 기준 72시간 이내 확인 응답 필수)

- 익명화된 통계 집계 데이터는 개인 식별 불가능한 형태로 보관 가능

- 삭제 요청 로그는 법적 증거 보전을 위해 3년간 별도 보관

## 2.6. 정책 시행 및 모니터링 체계

| 단계 | 수단 | 담당 | 처리 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 탐지 | AI 자동 탐지 (키워드 필터 + 이미지 인식) | 자동화 시스템 | 실시간 |
| 2차 검토 | 신고 접수 시 운영자 수동 검토 | 운영자 (1인) | 24시간 이내 |
| 3차 조치 | 제재 결정 및 통보 | 운영자 | 24~72시간 |
| 4차 이의 처리 | 이의신청 검토 및 최종 결정 | 운영자 | 3~7일 |
| 5차 법적 조치 | 수사기관 신고 또는 민사 소송 | 법무 대리인 위임 | 사안별 상이 |

📌 초기 운영 단계(MVP 1~2)에서는 1인 운영 체계를 고려하여 AI 자동 탐지 비중을 최대화하고, 심각한 위반 케이스만 수동 처리합니다.

# 3. MVP 단계적 출시 전략

| 단계 | 시기 | 핵심 기능 | 법적·정책 적용 범위 | 목표 MAU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | 2026년 6월 (개막 전) | 투표 엔진·랭킹·Crown Card·Policy Hub 기본 | 이용약관·금지행위 조항·필수 쿠키 배너·기본 커뮤니티 가이드라인 | 50만 |
| MVP 2 | 2026년 7월 (진행 중) | AI 뉴스·K-POP 카테고리·유저 프로필 | AI 콘텐츠 정책·분석 쿠키·제재 시스템 자동화 | 300만 |
| MVP 3 | 2026년 하반기 | PR 배포·B2B SaaS·완전한 다국어 | 마케팅 쿠키·GDPR 완전 준수·법무 대리인 계약 | 1,000만 |

# 4. 도메인별 구현 계획 (Frontend / Backend 분리)

📌 각 도메인은 Flutter Web(프론트엔드)과 Firebase/Cloud Functions(백엔드)로 분리 구현됩니다. Stitch에서 제작된 컴포넌트는 Flutter Web으로 변환되어 사용됩니다.

기술 스택 범례: [Flutter=프론트엔드] [Firebase=백엔드 DB] [CloudFunc=서버리스 함수] [Stitch=UI 컴포넌트]

◆ DOMAIN 1: THE PITCH ◆

메인 홈 / 랜딩 / 트렌딩 대진

## 4.1. Domain 1: The Pitch — 구현 계획

### 프론트엔드 (Flutter Web) 구현 명세

| 컴포넌트 | Stitch 스펙 참조 | Flutter 구현 방법 | MVP 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hero Section | V2.0 §1-1 Hero Section | Stack + Container + RadialGradient (골드 블러) | MVP 1 |
| Trending Module | V2.0 §1-2 Trending Module | GridView.builder + ResponsiveLayout (1/2/3열) | MVP 1 |
| Tournament Card | V2.0 §1-2 Card Style | Card + InkWell + AnimatedContainer (hover 골드 라인) | MVP 1 |
| Category Badge | V2.0 §6-2 뱃지/태그 | Container + DecoratedBox (카테고리별 배경색) | MVP 1 |
| Navigation Bar | V2.0 §7 가이드라인 | SliverAppBar (스크롤 투명도 변환) | MVP 1 |
| Loading Skeleton | V2.0 §5-1 Loading State | Shimmer 패키지 적용 (골드 shimmer) | MVP 1 |

### 백엔드 (Firebase + Cloud Functions) 구현 명세

| 기능 | Firebase 서비스 | API 엔드포인트 (예정) | 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- | --- |
| 트렌딩 대진 조회 | Firestore (tournaments 컬렉션) | GET /api/tournaments?status=trending&limit=12 | Firestore → Cloud Function → Flutter |
| 실시간 참여자 수 | Realtime Database (vote_stats) | WebSocket /rt/vote_stats/{tournamentId} | 실시간 스트림 (onValue 리스너) |
| 카테고리 필터링 | Firestore (쿼리) | GET /api/tournaments?category=WORLD_CUP | 쿼리 필터 → 페이지네이션 |

◆ DOMAIN 2: THE LAB ◆

48강 대진 생성 / AI 이미지 수집

## 4.2. Domain 2: The Lab — 구현 계획

### 프론트엔드 (Flutter Web) 구현 명세

| 컴포넌트 | Stitch 스펙 참조 | Flutter 구현 방법 | MVP 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생성 1단계 인풋 | V2.0 §2-1 Initialization | TextField + UnderlineInputBorder (골드 활성화) | MVP 1 |
| AI/Manual 선택 카드 | V2.0 §2-1 Selection Cards | Card + GestureDetector + AnimatedBorder | MVP 1 |
| 48 Nodes Grid | V2.0 §2-2 48 Nodes Grid | GridView (8/6/4열) + AspectRatio(1.0) | MVP 1 |
| Node (개별 이미지 칸) | V2.0 §2-2 Node | Stack + Image.network(object-cover) + Overlay | MVP 1 |
| 빈 노드 상태 | V2.0 §5-4 Empty State | Icon(camera) + Text(번호) | MVP 1 |
| AI 자동 채우기 버튼 | V2.0 §6-1 Primary 버튼 | ElevatedButton (골드 배경, 검정 텍스트) | MVP 2 |

### 백엔드 (Firebase + Cloud Functions) 구현 명세

| 기능 | Firebase 서비스 | API 엔드포인트 (예정) | 보안/정책 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대진 생성 저장 | Firestore (tournaments + candidates) | POST /api/tournaments/create | Firebase Auth 필수, 개인당 일 10개 제한 |
| 이미지 업로드 | Firebase Storage | POST /api/storage/upload-image | 파일 크기 5MB, 이미지 타입만 허용 |
| AI 이미지 자동 수집 | Cloud Functions + Claude API | POST /api/tournaments/{id}/ai-fill | 퍼포먼스 기반 공개 데이터만 수집 (초상권 정책) |
| 대진 공개/비공개 설정 | Firestore (visibility 필드) | PATCH /api/tournaments/{id}/visibility | 본인만 수정 가능 (RLS 적용) |

📌 AI 자동 이미지 수집 시 반드시 퍼포먼스·기록 기반 공개 데이터만 활용합니다. 얼굴 이미지는 동의 없이 수집 불가 (초상권 정책 §2.2 #9 참조).

◆ DOMAIN 3: THE ARENA ◆

1:1 토너먼트 투표 / 실시간 랭킹 / Crown Card

## 4.3. Domain 3: The Arena — 구현 계획

### 프론트엔드 (Flutter Web) 구현 명세

| 컴포넌트 | Stitch 스펙 참조 | Flutter 구현 방법 | MVP 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS Battle View (좌우 분할) | V2.0 §3-1 VS Battle View | Row + Expanded(각 50%) + GestureDetector | MVP 1 |
| Candidate Card | V2.0 §3-1 Candidate Card | Stack + Image.network + LinearGradient 오버레이 | MVP 1 |
| VS 심볼 | V2.0 §3-1 VS 심볼 | Container(원형) + BoxShadow(골드 glow) + Text | MVP 1 |
| 선택 효과 (골드 테두리) | V2.0 §3-1 선택 후 스타일 | AnimatedContainer + Border(2px, FFD700) | MVP 1 |
| 진행 Progress Bar | V2.0 §3-2 Progress Bar | LinearProgressIndicator (커스텀 골드 색상) | MVP 1 |
| Crown Card 생성 화면 | V2.0 §1 Crown Card 개념 | CustomPaint + RepaintBoundary (이미지 캡처) | MVP 1 |
| 투표 완료 Toast | V2.0 §5-3 Toast Notification | Overlay + AnimatedSlide (우측 하단) | MVP 1 |

### 백엔드 (Firebase Realtime DB + Cloud Functions) 구현 명세

| 기능 | Firebase 서비스 | API 엔드포인트 / DB 경로 | 보안/부정투표 방지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투표 처리 (실시간) | Realtime Database | /votes/{tournamentId}/{roundId}/{matchId} | IP 기반 중복 체크 + Device Fingerprint |
| 투표 집계 (실시간) | Realtime Database (vote_stats) | /vote_stats/{tournamentId}/{candidateId}/count | 트랜잭션(Transaction) 처리로 정확도 보장 |
| 라운드 진행 로직 | Cloud Functions (48→24→12→6→3→1) | 자동 트리거: 라운드 완료 감지 시 자동 실행 | 관리자만 수동 오버라이드 가능 |
| Crown Card 생성 | Cloud Functions + Firebase Storage | POST /api/crown-card/generate | 인증된 유저만 호출 가능 |
| 부정 투표 탐지 | Cloud Functions (검증 로직) | 백그라운드 함수 (cron 5분 간격) | 이상 패턴 감지 시 자동 플래그 + 관리자 알림 |

⚠️ 부정 투표 방지는 서비스 신뢰의 핵심입니다. IP 기반 1시간 1투표 + 디바이스 핑거프린팅(Device Fingerprinting: 기기 고유 식별) 이중 적용을 MVP 1부터 반드시 구현합니다.

◆ DOMAIN 4: THE LOCKER ROOM ◆

유저 프로필 / 투표 기록 / 계정 설정

## 4.4. Domain 4: The Locker Room — 구현 계획

### 프론트엔드 (Flutter Web) 구현 명세

| 컴포넌트 | Stitch 스펙 참조 | Flutter 구현 방법 | MVP 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profile Card | V2.0 §4-1 Profile Card | CircleAvatar + Container(골드 테두리 3px) + 통계 카드 | MVP 2 |
| Project List (대진 목록) | V2.0 §4-2 Project List | ListView.builder (높이 80px 고정 행) | MVP 2 |
| 공개/비공개 Badge | V2.0 §4-2 Visibility Badge | Icon(eye) + Container(뱃지) | MVP 2 |
| 개인정보 설정 메뉴 | 신규 (§2.5 GDPR 요건) | ListTile + NavigationLink → 정책 허브 연결 | MVP 1 (필수) |
| 데이터 삭제 요청 버튼 | 신규 (GDPR Right to Erasure) | TextButton(Danger 스타일) + 확인 Dialog | MVP 1 (필수) |
| 내 투표 기록 탭 | V2.0 §5-4 Empty State(투표 기록 없음) | TabBar + TabBarView + 투표 기록 카드 | MVP 2 |

### 백엔드 (Firebase + Cloud Functions) 구현 명세

| 기능 | Firebase 서비스 | API 엔드포인트 | 개인정보 정책 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자 프로필 조회/수정 | Firestore (users 컬렉션) | GET/PATCH /api/users/{uid} | 최소 수집 원칙 (uid 해시, region_code만 저장) |
| 투표 기록 조회 | Firestore (votes 컬렉션 쿼리) | GET /api/users/{uid}/votes?limit=20 | 익명화 처리 (개인 식별 불가) |
| 계정 삭제 (GDPR) | Firebase Auth + Firestore + Storage | DELETE /api/users/{uid}/account | 30일 이내 전 데이터 삭제 + 삭제 로그 3년 보관 |
| 소셜 로그인 | Firebase Auth (Google/Apple) | OAuth2.0 표준 흐름 | 최소 권한 요청 (이메일·프로필만) |

◆ DOMAIN 5: POLICY HUB ◆

★ 신규 도메인: 이용약관 / 커뮤니티 정책 / 쿠키 동의 / 공지사항

## 4.5. Domain 5: Policy Hub — 구현 계획 ★ 신규

📌 Policy Hub는 Stitch 디자인 작업 전 내용이 확정된 상태여야 합니다. 이 도메인의 법적 문서들은 런칭 전 법무 검토를 권장합니다.

### Policy Hub 페이지 구조 (사이트맵)

| URL 경로 | 페이지명 | 내용 | MVP 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| /policies/terms | 이용약관 | §2.1 전문 표시 (한국어/영어 탭 전환) | MVP 1 필수 |
| /policies/community | 커뮤니티 가이드라인 | §2.2 금지 행위 12조 + 5단계 제재 시스템 | MVP 1 필수 |
| /policies/privacy | 개인정보처리방침 | GDPR·개인정보보호법 준수 전문 | MVP 1 필수 |
| /policies/cookies | 쿠키 정책 | §2.5 쿠키 3-티어 분류 + 동의 관리 | MVP 1 필수 |
| /policies/ai-content | AI 콘텐츠 정책 | §2.4 AI 생성 표기·팩트체크 기준 | MVP 2 |
| /policies/copyright | 저작권 정책 | 콘텐츠·이미지·데이터 저작권 기준 | MVP 2 |
| /notices | 공지사항 | 서비스 업데이트·정책 변경 공지 | MVP 1 필수 |
| /report | 신고 센터 | 위반 행위 신고 양식 + 처리 현황 | MVP 2 |

### 프론트엔드 (Flutter Web) 구현 명세

| 컴포넌트 | 디자인 기준 | Flutter 구현 방법 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 쿠키 동의 배너 | Surface 배경, 골드 버튼, 하단 고정 | Overlay + Positioned(bottom:0) + CookieConsentWidget | MVP 1 ★★★ |
| 쿠키 상세 설정 모달 | 카테고리별 Toggle Switch | Dialog + SwitchListTile (3개 옵션) | MVP 1 ★★★ |
| 정책 페이지 레이아웃 | V2.0 디자인 시스템 기반 텍스트 페이지 | SingleChildScrollView + 정책 전문 텍스트 렌더링 | MVP 1 ★★★ |
| 언어 탭 전환 (한/영) | TabBar (Surface 색상) | TabBar + TabBarView (한국어 기본) | MVP 1 ★★ |
| 공지사항 리스트 | 트렌딩 카드 스타일 재사용 | ListView + NoticeCard 컴포넌트 | MVP 1 ★★ |
| 신고 양식 | 인풋 시스템 (V2.0 §6-3) | Form + TextFormField + DropdownButton + 파일 첨부 | MVP 2 |
| 버전 기록 표시 | 표 형식, 소형 폰트 | DataTable (정책 변경 이력) | MVP 2 |

### 백엔드 구현 명세

| 기능 | Firebase 서비스 | API 엔드포인트 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 쿠키 동의 저장 | Firestore (cookie_consents) | POST /api/consent/cookies | GDPR 감사 추적 필수 (날짜·IP·선택값 저장) |
| 공지사항 CRUD | Firestore (notices 컬렉션) | GET /api/notices?type=all&limit=20 | 관리자만 생성·수정·삭제 가능 |
| 신고 접수 | Firestore (reports 컬렉션) + 이메일 알림 | POST /api/reports/submit | 운영자 이메일 즉시 알림 발송 |
| 정책 버전 관리 | Firestore (policy_versions) | GET /api/policies/{type}/version | 약관 변경 시 재동의 요청 트리거 |

# 5. 전체 기술 아키텍처 및 인프라

## 5.1. 시스템 아키텍처 다이어그램 (텍스트 표현)

[ 유저 브라우저 (Flutter Web) ]
        ↓ HTTPS (Cloudflare CDN + DDoS 방어)
[ Cloudflare Workers (엣지 캐싱 + WAF 방화벽) ]
        ↓
[ Firebase 서비스 레이어 ]
  ├─ Auth (인증)  ├─ Firestore (문서 DB)  ├─ Realtime DB (실시간 투표)
  ├─ Storage (이미지)  └─ Cloud Functions (비즈니스 로직)
        ↓ (AI 뉴스 생성 트리거)
[ Claude API (Sonnet) — AI 뉴스 생성 + 콘텐츠 모더레이션 ]
        ↓ (배포 MVP 3)
[ PR 배포 네트워크: RedPress / EIN Presswire / PR Newswire ]

## 5.2. 검증된 기술 스택 (v3.0 확정)

| 레이어 | 기술 스택 | 역할 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Flutter Web 3.x | 반응형 UI, 크로스 플랫폼 (웹+앱) | 무료 (오픈소스) |
| 디자인 시스템 | Stitch + Figma | 컴포넌트 기반 다크모드 UI | Stitch 구독료 (~$49/월) |
| 실시간 DB | Firebase Realtime Database | 초저지연 실시간 투표 동기화 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 문서 DB | Firestore | 토너먼트·유저·정책 데이터 | 사용량 기반 (소규모 무료) |
| 인증 | Firebase Auth | 소셜 로그인(Google/Apple), 세션 관리 | 무료 (기본 제공) |
| 서버리스 함수 | Cloud Functions for Firebase | 비즈니스 로직, AI 트리거, 이메일 | 사용량 기반 (~$5~20/월) |
| 이미지 저장 | Firebase Storage | Crown Card, 노드 이미지 | 사용량 기반 (~$5~10/월) |
| AI 뉴스 생성 | Claude API (claude-sonnet-4-6) | 다국어 뉴스 자동 작성 | 토큰 기반 (~$50~200/월) |
| CDN + 보안 | Cloudflare (Free/Pro) | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF | Free(기본) / Pro $25/월 |
| 도메인 | worldcrown48.com | Cloudflare DNS 관리 | ~$15/년 |
| E2E 테스트 | Claude Code + Playwright | 자동화 테스트 파이프라인 | 무료 (오픈소스) |
| AI 콘텐츠 모더레이션 | Claude API (악성 댓글 탐지) | 댓글 자동 필터링, 정책 위반 탐지 | Claude API 비용에 포함 |

## 5.3. 보안 아키텍처 (Privacy-First)

| 보안 레이어 | 적용 기술 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 | Cloudflare WAF + DDoS 보호 | 외부 공격 1차 차단 |
| 인증 | Firebase Auth + JWT 토큰 | 세션 위조 방지 |
| DB 접근 제어 | Firestore Security Rules (RLS) | 유저별 데이터 접근 권한 제한 |
| 데이터 암호화 | Firebase 전송 중 TLS 1.3 + 저장 시 AES-256 | 데이터 유출 방지 |
| 부정 투표 | IP 제한 + Device Fingerprinting | 봇·중복 투표 방지 |
| 콘텐츠 모더레이션 | Claude API 키워드 필터 + 이미지 인식 | 금지 콘텐츠 자동 탐지 |
| GDPR 준수 | 최소 수집 원칙 + 데이터 삭제 API | EU 규제 대응 |
| 감사 로그 | Cloud Functions 로깅 + BigQuery | 법적 증거 보전 (3년 보관) |

# 6. 데이터 스키마 (v3.0 확장)

📌 v3.0에서는 정책·공지·신고 관련 컬렉션이 추가되었습니다. Privacy-First 원칙에 따라 개인 식별 정보는 최소화합니다.

| 컬렉션 (Firestore) | 주요 필드 | 용도 | 개인정보 |
| --- | --- | --- | --- |
| tournaments | id, title, category, status, created_by(uid), is_public, created_at | 대진표 마스터 | uid만 저장 (해시) |
| candidates | id, tournament_id, name, image_url, order, data_source | 48강 후보 데이터 | 퍼포먼스 기반 공개 데이터만 |
| votes | tournament_id, round, winner_id, timestamp, device_hash(익명) | 투표 기록 | 개인 비식별 처리 |
| vote_stats | tournament_id, candidate_id, count, trend_score, updated_at | 실시간 집계 통계 | 개인정보 없음 |
| users | uid(해시), region_code, created_at, last_active, consent_version | 최소 식별 정보 | 최소 수집 원칙 |
| news_articles | id, tournament_id, content, lang, status, ai_generated(bool), published_at | AI 뉴스 기사 | 개인정보 없음 |
| notices | id, title, content, type, created_at, is_active | 공지사항 관리 | 개인정보 없음 |
| reports | id, reporter_uid, target_type, target_id, reason, status, created_at | 신고 접수 | 신고자 uid (암호화) |
| policy_versions | type, version, content_hash, effective_date, created_at | 정책 버전 관리 | 개인정보 없음 |
| cookie_consents | uid, essential(bool), functional(bool), analytics(bool), marketing(bool), timestamp, ip_hash | 쿠키 동의 기록 | IP 해시 처리 |
| sanctions | uid_hash, type, reason, expires_at, created_at, evidence_url | 제재 기록 | uid 해시만 저장 |

# 7. Stitch 디자인 스펙 연동 가이드 (v2.0 기반)

📌 이 섹션은 Stitch에서 UI/UX 디자인 작업 시 직접 활용하는 체크리스트입니다. 디자인 작업 전 이 섹션을 반드시 확인하세요.

## 7.1. 글로벌 디자인 토큰 (Stitch 변수 설정)

| 토큰명 | HEX 값 | 설명 | 주요 사용처 |
| --- | --- | --- | --- |
| --color-bg | #05070A | Pure Deep Midnight | 전체 배경색 |
| --color-surface | #0E1217 | Dark Gray | 카드·모듈 배경 |
| --color-primary | #FFD700 | Pure Gold (형광기 없음) | 포인트 버튼·강조 |
| --color-text | #F8FAFC | Slate 50 | 기본 텍스트 |
| --color-muted | #64748B | Slate 500 | 보조 텍스트·설명 |
| --color-error | #EF4444 | Red 500 | 오류 상태·경고 |
| --color-success | #22C55E | Green 500 | 성공 상태·완료 |
| --color-border | #1E293B | Slate 800 | 카드 테두리 |
| --color-overlay | rgba(0,0,0,0.6) | Semi-transparent | 호버 오버레이·모달 배경 |
| --radius-card | 24px |  | 카드 모서리 반경 |
| --radius-btn | 12px |  | 버튼 모서리 반경 |
| --font-display | Playfair Display Italic | 럭셔리 타이틀 폰트 | 대진 제목·메인 카피 |
| --font-body | Inter | 기본 UI 폰트 | 모든 본문·숫자 |

## 7.2. 도메인별 Stitch 컴포넌트 제작 우선순위

| Domain | 컴포넌트명 | Stitch 작업 우선순위 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain 1 | TrendingCard, HeroSection, CategoryBadge | ★★★ (MVP 1 최우선) | 다크모드 + hover 애니메이션 완성 |
| Domain 2 | NodeGrid (48칸), SelectionCard (AI/Manual) | ★★★ (MVP 1 최우선) | 8열/6열/4열 반응형 완성 |
| Domain 3 | VSBattleView, CandidateCard, CrownCard | ★★★ (MVP 1 최우선) | 좌우/상하 반응형 + 골드 선택 효과 |
| Domain 4 | ProfileCard, ProjectListItem | ★★ (MVP 2) | 골드 원형 테두리 + 통계 카드 |
| Domain 5 | CookieBanner, PolicyPage, NoticeCard | ★★★ (MVP 1 필수) | 쿠키 동의 배너 + 정책 페이지 레이아웃 |
| 전체 공통 | LoadingSkeleton, ErrorState, Toast, EmptyState | ★★★ (MVP 1 필수) | 4개 상태 컴포넌트 전 Domain 적용 |
| 전체 공통 | 버튼 5종, 뱃지 6종, 인풋 시스템 | ★★★ (최우선) | Primary·Secondary·Outline·Danger·Ghost |

## 7.3. Stitch 절대 금지 사항 (디자인 작업 시)

⚠️ 아래 금지 사항을 위반하면 디자인 작업이 반려됩니다.

- 형광 계열 색상 사용 금지 (Primary #FFD700만 허용, 형광 노랑·형광 그린 절대 금지)

- 한국적 요소 사용 금지 (태극 문양, 한옥 디자인, 붓 글씨체 등)

- 흰색·밝은 배경 사용 금지 (항상 다크모드 유지)

- 빈 상태(Empty State) 없이 빈 화면 납품 금지

- 쿠키 배너 없이 서비스 페이지 단독 납품 금지

- 'AI GENERATED' 뱃지 없이 AI 뉴스 컴포넌트 납품 금지

## 7.4. 벤치마킹 레퍼런스 우선 적용 요소 (디자인벤치마킹가이드 기반)

| 우선순위 | 적용 요소 | 참고 사이트 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1위 | 골드 Glow(빛 번짐) 효과 | Valorant, Athlos.gg | VS 심볼, Crown Card, 우승 확정 모멘트 |
| 2위 | Grain Texture 오버레이 (CSS 1줄) | Athlos.gg, Misfits Gaming | Hero Section 배경, 전체 배경 미세 노이즈 |
| 3위 | Playfair Display Italic 타이포그래피 | Thibaut Courtois 사이트 | 대진 제목, 'Who wears the Crown?' 메인 카피 |
| 4위 | 카드 진입 Fade+Slide 애니메이션 | Spotify, Netflix | Trending 카드, Node Grid 로딩 등장 |
| 5위 | 라운드 진행 SVG 커넥터 라인 | ESPN Bracketology | 48강 → 24강 → 12강 진행 흐름 시각화 |

# 8. 마케팅 전략 및 수익 모델

## 8.1. 단계별 마케팅 전략

| 단계 | 핵심 채널 | 전략 | 정책 연계 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 런칭 | SNS 바이럴 | Crown Card 공유, 베타 테스터 인플루언서 모집 | 이용약관·쿠키 동의 필수 선행 |
| MVP 2 월드컵 | AI 뉴스 글로벌 배포 | RedPress·EIN Presswire 노출 | AI 콘텐츠 정책 표기 의무화 |
| MVP 3 포스트 | B2B 영업 + SEO·AIO | 기업 데이터 구독, 생성형 AI 최적화 | 마케팅 쿠키 활성화 (동의 받은 후) |

## 8.2. 수익 모델

| 수익원 | 대상 | 시기 | 예상 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프리미엄 대진 생성 | 일반 유저 | MVP 1부터 | 건당 $2~5 |
| AI 뉴스 구독 | 미디어·블로거 | MVP 2부터 | 월 $49~199 |
| 팬덤 지표 데이터 | 기업 마케터 | MVP 3부터 | 월 $99~999 |
| B2B API 접근권 | 테크 기업 | MVP 3부터 | 협의 (Enterprise) |
| 광고 (네이티브) | 글로벌 브랜드 | MVP 3부터 | CPM 기반 |

# 9. 리스크 관리 (v3.0 정책 통합)

| 리스크 | 가능성 | 영향도 | 대응 전략 | 정책 연계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 악성 댓글·혐오 발언 | 높음 | 높음 | AI 자동 탐지 + 5단계 제재 | §2.2 금지행위 #1·#2 |
| 개인정보·GDPR 위반 | 낮음 | 매우 높음 (벌금 최대 매출 4%) | Privacy-First 설계 + 쿠키 동의 | §2.5 쿠키 정책 |
| FIFA 상표권 분쟁 | 중간 | 높음 | 'Official'·'FIFA' 표기 금지 | §5조 지식재산권 |
| AI 오보·허위 뉴스 | 낮음 | 높음 | 팩트체크 레이어 + AI 표기 의무 | §2.4 AI 콘텐츠 정책 |
| 부정 투표·봇 공격 | 중간 | 높음 | IP+Device Fingerprint 이중 방어 | §2.2 금지행위 #6 |
| 미성년자 유해 콘텐츠 | 낮음 | 매우 높음 | 13세 미만 가입 차단 + 자동 탐지 | §1조 이용 자격 |
| 초상권 침해 소송 | 중간 | 높음 | 퍼포먼스 기반 공개 데이터만 활용 | §2.2 금지행위 #9 |
| 월드컵 전 미완성 | 중간 | 매우 높음 | MVP 1 핵심 기능만으로 런칭 | 전략 원칙 §1 |

# 10. 실행 우선순위 로드맵

## 10.1. 디자인 작업 전 완료해야 할 사항 (지금 당장)

⚠️ 이 항목들이 완료되지 않으면 Stitch 디자인 작업을 시작하지 마세요.

| 항목 | 담당 | 기한 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이용약관 초안 작성 (§2.1 기반) | 대표 + 법무 검토 (선택) | D-7 | 한국어·영어 초안 완성 |
| 커뮤니티 가이드라인 확정 (§2.2 기반) | 대표 | D-7 | 12개 금지 조항 확정 |
| 개인정보처리방침 초안 | 대표 + 법무 검토 (권장) | D-7 | GDPR 항목 포함 확인 |
| 쿠키 정책 확정 (§2.5 기반) | 대표 | D-5 | 3-티어 분류 확정 |
| Policy Hub 사이트맵 확정 (§4.5 기반) | 48티오 + 대표 | D-5 | URL 경로·페이지명 확정 |
| Firebase 프로젝트 생성 + Security Rules 초안 | 48티오 | D-5 | 기본 RLS 규칙 설정 |
| Cloudflare 도메인 연결 + SSL 인증서 | 48티오 | D-3 | worldcrown48.com HTTPS 정상 동작 |

## 10.2. Stitch 디자인 작업 순서 (정책 확정 후)

| 순서 | 작업 항목 | 예상 소요 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 글로벌 디자인 토큰 Stitch 변수 등록 (§7.1) | 2시간 | 모든 컬러·타이포·간격 토큰 등록 |
| 2 | 공통 컴포넌트 4종: 버튼·뱃지·인풋·로딩 (§7.2) | 1일 | Stitch 컴포넌트 라이브러리 완성 |
| 3 | Domain 5 Policy Hub: 쿠키 배너·정책 페이지 (§4.5) | 1일 | 쿠키 동의 배너 + 정책 텍스트 페이지 |
| 4 | Domain 1 The Pitch: Hero + Trending (§4.1) | 1일 | 반응형 3열 그리드 + 골드 hover 완성 |
| 5 | Domain 3 The Arena: VS Battle + Crown Card (§4.3) | 2일 | 좌우/상하 반응형 + 골드 선택 효과 |
| 6 | Domain 2 The Lab: 48 Nodes Grid (§4.2) | 1일 | 8열/6열/4열 반응형 완성 |
| 7 | 상태 컴포넌트 4종: Loading·Error·Toast·Empty (V2.0 §5) | 1일 | 전 Domain 적용 확인 |
| 8 | Domain 4 The Locker Room: 프로필 (§4.4) | 1일 | 프로필 카드 + 대진 리스트 |

# 11. 용어 해설 (Glossary)

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 바이브코딩 (Vibe Coding) | AI에게 비즈니스 목적과 흐름을 전달하여 시스템을 자동 완성하는 의도 중심 개발 방식 |
| MVP (Minimum Viable Product) | 최소 기능 제품. 핵심 기능만 갖추어 빠르게 출시하는 전략 |
| Flutter Web | 구글이 만든 크로스 플랫폼 프레임워크. 하나의 코드로 웹·앱 동시 지원 |
| Firebase | 구글 제공 실시간 클라우드 데이터베이스 및 백엔드 서비스 |
| Cloud Functions | 서버를 직접 운영하지 않고 필요할 때만 코드가 실행되는 서버리스(Serverless) 함수 |
| RLS (Row-Level Security) | 데이터베이스의 특정 행에 권한 있는 사용자만 접근하도록 제한하는 보안 기술 |
| GDPR | EU 일반 개인정보보호법. 유럽 유저의 개인정보 처리에 적용되는 규제 (위반 시 전 세계 매출의 최대 4% 과징금) |
| CCPA | 캘리포니아 소비자 프라이버시법. 미국 캘리포니아 거주자 개인정보 보호 규제 |
| Device Fingerprinting | 기기의 고유 특성(브라우저·OS·해상도 등)을 조합하여 식별하는 기술 (부정 투표 방지) |
| WAF (Web Application Firewall) | 웹 애플리케이션을 겨냥한 해킹·공격을 방어하는 방화벽 |
| CDN (Content Delivery Network) | 전 세계 서버에 콘텐츠를 분산 저장하여 빠른 로딩 속도를 제공하는 네트워크 |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | AI가 답변 생성 전 신뢰할 수 있는 외부 지식을 먼저 검색하여 정확도를 높이는 기술 |
| AIO (AI Engine Optimization) | 생성형 AI(ChatGPT·Claude 등)가 정보 검색 시 특정 브랜드 데이터를 우선 참조하도록 최적화하는 전략 |
| Crown Card | 월크48 투표 결과를 공유 가능한 이미지 카드로 자동 생성하는 바이럴 핵심 기능 |
| SaaS (Software as a Service) | 소프트웨어를 구독 형태로 제공하는 비즈니스 모델 |

대표님, v3.0은 법적·윤리 기반을 먼저 확립하고 디자인으로 넘어가는 올바른 순서입니다.

정책 문서 확정 → Policy Hub 쿠키 배너 → 공통 컴포넌트 → 각 도메인 순서로 진행하면

글로벌 플랫폼으로서의 신뢰와 속도를 동시에 잡을 수 있습니다. 지금 바로 시작합시다! 👑

© 2026 WorldCrown48 (월크48)  |  작성: 48티오  |  내부 기밀 문서  |  v3.0