WorldCrown48 (월크48)

플랫폼 구축 전략 설계서

v4.5

📌 v4.5 핵심 변경: 투표 정책 정제 · 뉴스 트리거 이원화 · 부정투표 MVP3 이연

관리자 대시보드 명칭 정리 · AI 채우기 오타 수정 · 반응형 전략 정립

작성: 48티오  │  2026년 5월  │  CONFIDENTIAL

전 세계 팬덤의 열정을 데이터로, 데이터를 뉴스로, 뉴스를 자산으로 — 👑 WorldCrown48

# v4.0 → v4.5 전체 변경사항 요약

📌 ★★ 항목이 v4.5 신규 변경 내용입니다.

| # | 버전 | 변경 항목 | 주요 내용 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | v4.1 | 기술스택 Flutter→Next.js | Flutter Web 미사용(MVP) / Next.js 14+React+Tailwind CSS 확정 | 전 도메인 |
| ② | v4.1 | THE LAB 공개 여부 | MVP 전 기간 비공개 관리자 전용 /admin/lab | Domain 1 M4, Domain 2 |
| ③ | v4.1 | 48 Nodes Grid 방식 | 6개씩 슬라이드 모달 방식 확정 (8페이지, 좌우 스와이프) | Domain 2 M2 |
| ④ | v4.1 | AI 채우기 시점 | MVP1 관리자 전용 활성화 | Domain 2 M3 |
| ⑤ | v4.1 | 부정투표 방지 정책 | 다층 방어 정책 수립 투표 한도·랭킹 캐시·어뷰징 감지 | Domain 3 M2 M7 신규 |
| ⑥★ | v4.2 | 서비스 정체성 명문화 | 팬 투표 서비스 원칙 공식화 예측·베팅·실제경기 연동 절대 금지 | 전 문서 기준 |
| ⑦★ | v4.2 | 라운드 시간 원칙 확립 | 시스템 라운드 기간 없음 Tournament Host 마감일만 유효 | Domain 2 전체 |
| ⑧★ | v4.2 | 투표 정책 v4.2 확정 | 대진별 1일 5회·자정 리셋 / Layer 1 제거 | Domain 3 M2 Votes 스키마 |
| ⑨ | v4.3 | 본문 폰트 정상화 | v4.2 전체 내용 유지 + 본문 폰트 11pt 정상화 | 문서 형식 |
| ⑩★★ | v4.4 | Domain 6 관리자 대시보드 | 신규 도메인 추가 — 통합 관리 콘트롤 센터 6개 모듈 | 신규 Domain 6 |
| ⑪★★ | v4.4 | 토너먼트 현황 5지표 | 라운드 진행상황 제거 → 토너먼트 관제탑 지표로 교체 | Domain 6 M1 |
| ⑫★★ | v4.4 | 부정투표 3단계 정책 | 차단 먼저→즉시 알림, 소프트·하드·영구 3단계 확정 | Domain 6 M3, Domain 3 |
| ⑬★★ | v4.4 | Domain 3 M8 아레나 뉴스룸 | 키워드 기반 뉴스 소비 MVP1 즉시 적용 GNews API+캐시 | Domain 3 M8 신규 |
| ⑭★★ | v4.4 | Crown Card 뉴스 링크 첨부 | SNS 공유 시 뉴스 제목+링크 포함 바이럴 강화 | Domain 3 M4 |
| ⑮★★ | v4.4 | 뉴스 소비→생성 전략 확정 | 소비 MVP1, AI 생성 MVP2, B2B SaaS MVP3 로드맵 | 전략 전체 |
| ⑯★★ | v4.5 | 같은 Match 하루 1번 규정 삭제 | 랜덤 매치에서 동일 Match 재출현은 필연적 — 해당 규정 전체 제거 | 핵심원칙③, Domain 3 M7 |
| ⑰★★ | v4.5 | 뉴스 생성 트리거 이원화 | 특이점 탐지 + 크라운 결정 이벤트(Round 마감 시 자동) 추가 | Domain 3 M8, AI 뉴스 팩토리 |
| ⑱★★ | v4.5 | Domain 6 M4 명칭 변경 | 대진 상세페이지 → '대진 운영 현황' (Arena와 명칭 충돌 해소) | Domain 6 M4 |
| ⑲★★ | v4.5 | 부정투표 처리 MVP3 이연 | Rate Limiting(봇방어)만 MVP1 유지 / 3단계 차단 시스템 MVP3으로 | Domain 6 M3, Domain 3 M7 |
| ⑳★★ | v4.5 | Domain 6 M3 동일 Match 규정 삭제 | 부정투표 시나리오표의 '같은 Match 하루 2회' 규정 삭제 | Domain 6 M3 |
| ㉑★★ | v4.5 | AI 채유기 → AI 채우기 오타 수정 | 전체 문서 일괄 수정 | 전 도메인 (Domain 2 M3 등) |
| ㉒★★ | v4.5 | 부정투표 팝업 폐지 → 약관 조항 신설 | 팝업 표시 전면 삭제 / Policy Hub 이용약관에 '투표 공정성 조항' 신설 | Domain 5, Domain 6 M3 |
| ㉓★★ | v4.5 | 반응형 전략 도메인별 분리 | Domain 1·3 MVP1부터 모바일+데스크탑 / 나머지 데스크탑 전용 | 전 도메인 에이전트 임무 |

# 1. 월크48 핵심 3대 원칙 — 모든 설계의 기준 (v4.2 공식화, v4.5 계승)

📌 아래 3대 원칙은 v4.2에서 공식화되었으며 v4.5에서도 변경 없이 유지됩니다. Claude Code 에이전트 임무 부여 시 매번 필수 참조 사항입니다.

## 원칙 ① 서비스 정체성 — 월크48은 "팬 투표 서비스"다

| ✅ 올바른 이해 | ❌ 절대 아닌 것 (설계 금지) |
| --- | --- |
| 월크48 = 팬이 좋아하는 후보(Candidate)에게 투표하는 이상형 월드컵 플랫폼 투표의 의미: "나는 이 후보가 더 좋다" — 팬의 순수한 선호 표현 → 현실 경기 결과 예측이 아님 / 내기·베팅이 아님 | • 우승자 예측 게임 • 스포츠 베팅 / 내기 서비스 • 실제 경기 결과와 연동되는 서비스 • 투표 결과로 "예측 정확도"를 평가하는 서비스 • 외부 일정에 자동 종속되는 서비스 |

## 원칙 ② 라운드 시간 원칙 — Round Deadline은 Tournament Host만 설정한다

⚙️ 시스템에는 라운드 기간이 없다 — Tournament Host가 설정한 마감일만이 유일한 시간 제한

"48강은 24시간, 24강은 12시간" 같은 하드코딩된 라운드 기간은 존재하지 않습니다. Tournament Host(대진을 만든자)가 각 Round의 마감일(Round Deadline)을 직접 설정합니다.

## 원칙 ③ 투표 정책 v4.5 확정 — 대진별 1일 5회 · 자정 리셋

★ v4.5 변경: '같은 Match 하루 1번' 규정 완전 삭제 — 랜덤 매치에서 동일 Match 재출현은 필연적이므로 제거

| 규칙 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 대진별 1일 5회 | Voter 1계정 기준 동일 Tournament에서 하루 최대 5개 Match에 투표 가능 |
| 자정 리셋 | 매일 자정(KST 00:00 기준) 카운트 초기화 |
| 복수 Tournament | 여러 Tournament가 동시에 열려 있으면 각각 별도 5회 카운트 적용 |
| 계정 필수 | Google / Apple 소셜 로그인 필수 (익명 투표 없음) |
| ❌ 삭제된 규정 | 「같은 Match 하루 1번」규정 — v4.5에서 완전 폐지 이유: 랜덤 매치 알고리즘에서 동일 Match가 하루 4회까지 재출현하는 것은 필연적이며 기술적으로 막을 수 없음. 정상 투표를 방해하는 불합리한 규정이었음. |

# 2. 기술 스택 확정 (v4.1 유지, v4.5 반응형 전략 추가)

| 레이어 | 기술 | 역할 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | 반응형 UI, SSR, SEO | 무료 |
| UI/UX | Tailwind CSS + Shadcn/UI + Framer Motion | 다크모드·컴포넌트·애니메이션 | 무료 |
| 배포 | Vercel | 1클릭 배포, 글로벌 엣지 CDN | 무료~$20/월 |
| 실시간 DB | Firebase Realtime DB | 초저지연 실시간 투표 동기화 | 사용량 기반 |
| 문서 DB | Firestore | 토너먼트·유저·정책·캐시·뉴스캐시 | 사용량 기반 |
| 인증 | Firebase Auth | Google/Apple 소셜 로그인, role 관리 | 무료 |
| 뉴스 API | GNews API + NewsAPI.org | 키워드 기반 뉴스 소비, 1시간 캐시 | 무료~$9/월 |
| AI 뉴스/채우기 | Claude API (claude-sonnet-4-20250514) | 뉴스 생성, AI 채우기 (MVP 2) | $50~200/월 |
| CDN + 보안 | Cloudflare | 글로벌 CDN, DDoS 방어, WAF | Free/$25/월 |

## 반응형(Responsive) 전략 — v4.5 확정

★ v4.5 신규: 도메인별 반응형 적용 범위 분리 확정

| 도메인 | MVP1 반응형 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Domain 6 — 관리자 대시보드 | 🖥️ 데스크탑 전용 | 관리자는 PC로 작업. 모바일 최적화 불필요 |
| Domain 5 — Policy Hub | 🖥️ 데스크탑 전용 | 약관 텍스트 중심. 모바일 최적화 우선순위 낮음 |
| Domain 2 — The Lab | 🖥️ 데스크탑 전용 | 관리자 전용, 이미지 업로드 작업은 PC 환경이 적합 |
| Domain 1 — The Pitch ★ | 📱+🖥️ 모두 ★ | 유저 첫 접점. 글로벌 모바일 트래픽 60% 이상. MVP1 필수 대응 |
| Domain 3 — The Arena ★ | 📱+🖥️ 모두 ★ | 핵심 투표 화면. 월드컵 시즌 팬들의 주 기기는 스마트폰. Tailwind 반응형 유틸 활용으로 추가 공수 최소화 |
| Domain 4 — Locker Room | MVP 2부터 📱+🖥️ | MVP 2 오픈 시 모바일 포함 대응 |

# 3. Domain 6 — 관리자 대시보드 (Admin Dashboard) ★ v4.4 신규

🆕 v4.4 신규 도메인 — 이전 버전에 없던 통합 관리 콘트롤 센터입니다. 대표님(System Admin)이 월크48 전체를 한눈에 운영하는 핵심 도구입니다.

## 3.1. Domain 6 모듈 구성

★ v4.5 변경: M4 명칭 '대진 상세페이지' → '대진 운영 현황' (The Arena와 명칭 충돌 해소)

| 모듈 | 명칭 | MVP | 핵심 기능 | 변경 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 메인 대시보드 | MVP 1 | 토너먼트 현황 5지표 + 부정투표 경고 카드 + 오늘 투표 수 + AI 채우기 실행 | 유지 |
| M2 | 대진 목록 관리 | MVP 1 | 전체 대진 현황 목록 (활성/완료/오류) + 카테고리별 분류 + 검색 필터 | 유지 |
| M3 | 부정투표 처리 | MVP 3 ⚠️ | 3단계 차단 정책 UI + 이메일 알림 + 계정 상세 로그 조회 (MVP 3으로 이연) | ⚠️ MVP 3 이연 (v4.5) |
| M4 | 대진 운영 현황 ★명칭변경 | MVP 2 | 대진 투표 현황 + 참여 유저 + 이 대진의 AI 뉴스 섹션 + 빠른 액션 | ★ 명칭 변경 (v4.5) |
| M5 | AI 뉴스 대시보드 | MVP 2 | 전체 뉴스 배포 현황 + 실패 처리 + 수동 생성 트리거 + 목록 테이블 | 유지 |
| M6 | 신고 센터 | MVP 2 | 사용자 신고 대기 목록 + 처리 현황 + 이메일 알림 | 유지 |

## 3.2. M3 부정투표 처리 — v4.5 MVP3 이연 결정

★ v4.5 핵심 변경: 부정투표 3단계 시스템 전체를 MVP3으로 이연

이연 이유:

① MVP1~2 기간은 트래픽이 제한적 — 조직적 부정투표 발생 가능성 낮음

② 실제 부정투표 패턴을 데이터로 수집한 후 설계해야 더 정확한 시스템 구축 가능

③ 개발 리소스를 핵심 기능(투표 엔진, Crown Card, 뉴스룸)에 집중해야 함

| 기능 | 기존 | v4.5 변경 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rate Limiting (분당 10회 초과 차단) | MVP 1 | ✅ MVP 1 유지 | 봇 방어 최소선. 서버 보호 필수 기능 |
| fingerprintjs 디바이스 핑거프린트 | MVP 1 | ⬆️ MVP 2로 이연 | MVP2에서 K-POP 팬덤 유입 시 필요성 검토 |
| 3단계 차단 정책 전체 (Domain 6 M3) | MVP 1 | ⬆️⬆️ MVP 3 이연 | 실데이터 수집 후 발생빈도·패턴 파악하여 설계 |
| 관리자 수동 차단 | MVP 1 | ⬆️ MVP 2 최소 기능만 | 긴급 차단만 가능한 최소 UI만 MVP2에 추가 |

## 3.3. M3 부정투표 발생 시나리오 — v4.5 수정본

★ v4.5 변경: '같은 Match 하루 2회 금지' 규정 항목 삭제

| 케이스 | 위험도 | 발생 상황 | 방어 방법 | 관리자 개입 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 다중 계정 투표 | 🔴 높음 | 같은 사람이 구글 계정 여러 개로 각각 1일 5회 투표 | fingerprintjs 기기ID 중복 감지 (MVP 2) | 필요 — MVP 3 단계에서 검토 |
| 봇 자동화 스크립트 | 🔴 높음 | Python 등으로 자동 투표, 초당 수십 번 API 호출 | Rate Limiting (1분 10회 초과→15분 쿨다운) — MVP 1 적용 | MVP 1 자동 처리 (Rate Limit) |
| VPN IP 우회 | 🟡 중간 | VPN으로 IP를 바꾸면서 새 기기인 척 투표 시도 | fingerprintjs 하드웨어 특성으로 식별 가능 (MVP 2) | 선택 — MVP 3 의심도 높을 때만 |
| 공유 IP 오탐 ⚠️ | 🟡 주의 | 학교·회사·공공 WiFi 사용자들이 같은 IP에서 정상 투표 → 부정으로 오인 | fingerprintjs(기기) 기반 우선 판단, IP 기반 차단 자제 | ❌ 개입 금지 — 오탐 위험 |
| 시스템 자동 처리 (봇 방어) | 🟢 낮음 | 비로그인 투표 시도, 1일 5회 초과, 과도한 API 호출 | Firebase Auth + Firestore 쿼리 + Rate Limiting 자동 차단 | ❌ 불필요 — 자동 처리 |

# 4. Domain 3 M8 — 아레나 뉴스룸 (Arena Newsroom) ★ v4.4 신규 · MVP 1

★ 🆕 v4.4 핵심 신규 + v4.5 뉴스 트리거 이원화 추가

## 4.1. 뉴스 생성 트리거 — v4.5 이원화 확정

★ v4.5 신규: 특이점 탐지 + 크라운 결정 이벤트 두 가지로 이원화

| 트리거 유형 | 발생 조건 | 뉴스 예시 | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 크라운 결정 이벤트 ★ 신규 | Round Deadline 마감 → 각 Match 승자 확정 시 자동 생성 (크라운이 결정되는 것 자체가 뉴스) | "월드컵 팬 투표 48강 결과 — 손흥민 1위 등극" "24강 진출자 12명 확정" | MVP 2 ★ 먼저 구현 |
| 특이점 탐지 | 지지율 급변·지역 편차 임계값 초과 시 자동 감지 | "24시간 내 메시 지지율 23%p 역전 — 이변 발생" | MVP 2 (이후 구현) |

💡 크라운 결정 이벤트가 특이점 탐지보다 먼저 구현하는 이유:

① 정형화된 뉴스 포맷("○○강 결과 — ○○ 진출 확정")이라 프롬프트 설계가 쉬움

② 이벤트 트리거가 명확해 Cloud Functions에서 단순 구현 가능

③ 매 라운드 마감마다 반드시 발생 — 뉴스 공급이 보장됨

## 4.2. 뉴스 소비→생성→유통 전략 로드맵

| 단계 | MVP | 핵심 내용 | 뉴스 역할 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소비 | MVP 1 | GNews API로 키워드 뉴스 당겨오기 / 아레나 뉴스룸 + Crown Card 링크 | 체류 시간↑, 광고 노출↑, 바이럴 강화 | 무료~$9/월 |
| 생성 | MVP 2 | 크라운 결정 이벤트 → Claude API 뉴스 작성 (먼저) 특이점 탐지 → 다국어 자동 기사 (이후) + AI 뉴스 대시보드 | 데이터 자산화, AIO 전략, 언론사 배포 기반 | $50~200/월 |
| 유통 | MVP 3 | RedPress / EIN / PR Newswire 자동 배포 / B2B SaaS PR 자동화 엔진 | 미디어 영향력 확보, B2B 수익 | $89~900/건 |

# 5. Domain 5 Policy Hub — 투표 공정성 약관 조항 신설 ★ v4.5

★ v4.5 핵심 변경: 부정투표 팝업 폐지 → 이용약관에 '투표 공정성 및 부정 행위 금지' 조항 신설

부정투표 팝업 방식을 폐지하는 이유:

① 팝업은 정상 유저의 UX를 방해하고 서비스 신뢰도를 낮춤

② 약관 명시는 법적으로 훨씬 견고한 근거가 됨 (이용약관 동의 = 법적 효력 발생)

③ 팝업 없이도 Rate Limiting이 봇을 자동 차단함 (MVP 1 유지)

## 5.1. 신설 약관 조항: 제○조 투표 공정성 및 부정 행위 금지

📌 아래 내용을 이용약관 본문에 추가합니다. 최종 법적 검토 후 적용하세요.

| 제1항 | 회원은 공정한 투표 참여를 위해 계정 1개당 동일 Tournament(대진)에서 하루 최대 5개 Match(매치)에 투표할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 제2항 | 다음 행위는 부정 투표로 간주되며 엄격히 금지합니다: ① 다중 계정을 이용한 중복 투표 ② 자동화 스크립트·봇·매크로 프로그램을 이용한 투표 ③ VPN·프록시 서버 등을 이용한 IP 우회 중복 투표 ④ 타인의 계정을 이용한 투표 ⑤ 투표 결과에 부당한 영향을 미치기 위한 조직적 행위 |
| 제3항 | 회사는 위 금지 행위를 탐지한 경우, 사전 통보 없이 해당 계정의 투표 기능을 일시 정지 또는 영구 차단할 수 있습니다. |
| 제4항 | 부정 투표로 발생한 투표 결과는 무효 처리될 수 있으며, 이로 인한 이의 제기에 대해 회사는 책임을 지지 않습니다. |
| 제5항 | 부정 행위의 정도가 심각한 경우, 회사는 관련 법령에 따라 민·형사상 법적 조치를 취할 수 있습니다. |

# 6. MVP 3단계 로드맵 (v4.5 부정투표 이연 반영)

| 단계 | 시기 | 핵심 기능 | 목표 MAU | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | 2026년 6월 | 48강 투표 엔진·실시간 랭킹(캐시)·Crown Card·Policy Hub 기본·다크모드 아레나 뉴스룸(GNews API 소비) Rate Limiting(봇 방어) ✅ Domain 1·3 모바일+데스크탑 반응형 | 50만 명 | 월드컵 개막 전 |
| MVP 2 | 2026년 7월 | AI 뉴스 생성(크라운 결정 이벤트 트리거 먼저, 특이점 탐지 이후) K-POP 카테고리·유저 프로필·다국어(한/영/스페인어) fingerprintjs 디바이스 핑거프린트 관리자 긴급 차단 최소 UI | 300만 명 | 월드컵 진행 중 |
| MVP 3 | 2026년 하반기 | PR 자동 배포·B2B SaaS 베타·완전한 다국어·수익 모델 정식 가동 부정투표 3단계 차단 시스템 전체 구축 (실데이터 기반 설계) Domain 6 M3 관리자 부정투표 처리 UI 완성 | 1,000만 명 | 월드컵 이후 |

# 7. Firestore votes 스키마 (v4.2 확정, v4.5 계승)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| userId | string | 투표한 Voter의 uid |
| tournamentId | string | 대진 ID (대진별 카운트 기준) |
| matchId | string | 투표한 1:1 Match ID |
| candidateId | string | 선택한 Candidate ID |
| votedAt | Timestamp | 투표 시각 (UTC) |
| date | string | KST 기준 날짜 (일별 집계용) — 형식: YYYY-MM-DD |
| ipHash | string | sha256(ip) — IP 해시 (원본 저장 안 함) |
| deviceId | string | fingerprintjs 해시 (MVP 2 활성화) |

📌 일일 투표 횟수 확인 쿼리: WHERE userId == ? AND tournamentId == ? AND date == TODAY → COUNT < 5 이면 투표 허용

# 8. 전체 에이전트 배치 맵 (v4.5 반응형 전략 반영)

★ v4.5 변경: 에이전트 A-1(Pitch), C-1·C-2(Arena)에 모바일 반응형 임무 추가

| 에이전트 | 도메인 | 담당 모듈 | 핵심 작업 | 반응형 | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | THE PITCH | Hero·Trending·Navigation | 반응형 그리드·골드 hover 효과 | 📱+🖥️ | MVP1 |
| B-1 | THE LAB | 48 Nodes Grid·저장 | 이미지 업로드·Grid (관리자 전용) | 🖥️만 | MVP1 |
| C-1 | THE ARENA | VS Battle·투표 엔진 | Firebase 트랜잭션·Rate Limiting | 📱+🖥️ | MVP1 |
| C-2 | THE ARENA | Crown Card 생성 | SNS 공유·뉴스 링크 첨부 | 📱+🖥️ | MVP1 |
| C-3 | THE ARENA | 랭킹 캐시·뉴스룸 | GNews API·1시간 캐시·아레나 뉴스룸 | 📱+🖥️ | MVP1 |
| D-1 | LOCKER ROOM | 소셜 로그인·GDPR | Firebase Auth·데이터 삭제 | 🖥️만 | MVP1 |
| E-1 | POLICY HUB | 쿠키 배너·법적 문서 | GDPR 배너·투표공정성 약관 | 🖥️만 | MVP1 |
| G-1 | 관리자 대시보드 | Domain 6 M1~M2 | 5지표 대시보드·대진 목록 | 🖥️만 | MVP1 |
| B-2 | THE LAB | AI 채우기 | Claude API 연동 | 🖥️만 | MVP2 |
| D-2 | LOCKER ROOM | 프로필·투표기록 | 프로필 카드·기록 조회 | 📱+🖥️ | MVP2 |
| F-1 | AI 뉴스 팩토리 | 크라운 이벤트→기사 생성 | Claude API·크라운 결정 트리거 먼저 | 🖥️만 | MVP2 |

© 2026 WorldCrown48  |  작성: 48티오  |  v4.5  |  CONFIDENTIAL